06 — CASA RELEASE & QA PLAN

Порядок разработки, миграция, тестирование и передача

Версия: v2.0

Статус: Developer handoff

Дата: 01.08.2026

Владелец решений: Алибек / CEO

Пилот: Алматы; архитектура multi-city

# 1. Стратегия

Разработка идёт вертикальными срезами и начинается с gap-аудита существующего каркаса. Полезный код сохраняется. Старые сущности и статусы не удаляются до сопоставления и миграционного решения.

# 2. Этапы

| Этап | Результат | Выходной gate |
| --- | --- | --- |
| 0. Gap audit | Карта сохранить / исправить / создать / скрыть; инвентарь БД/API/UI. | Утверждены mappings и migration plan. |
| 1. Foundation | Identity, RBAC, AuditLog, Config, FileAsset, dictionaries. | Ролевые и audit tests проходят. |
| 2. Valuation | Seller form → preliminary/manual → comparables → confirmed decision. | Нет выдуманной цены; versioning и guards работают. |
| 3. Showings | Interest → request → confirm → reminder → complete → feedback. | Конфликты, права и feedback E2E проходят. |
| 4. Deal Room | Offer → Green → deposit/booking → notary → sold/failed. | Все critical negative tests проходят. |
| 5. Pilot hardening | Monitoring, backup, operational dashboards, training data. | UAT и incident rollback готовы. |

# 3. Решённые конфликты старых версий

| Конфликт | Каноническое решение |
| --- | --- |
| Астана в CASA_11 vs Алматы в Product Master | Пилот Алматы; city configurable. Астанинские ориентиры не копируются. |
| Standard/Exclusive/Plus | В коде нет выбора старого пакета. Модули являются внутренним контуром CASA Pro. |
| Deal Room по кнопке «Создать бронь» | Открывается на первом formal offer, до Green и брони. |
| Seller/buyer кабинеты | Future. Release 1 — внутренний CASA Pro; external-safe classification сохраняется. |
| Автоматическая оценка | Только при валидном market reference; иначе manual review. |
| AI принимает решения | Запрещено для critical statuses и внешних решений. |

# 4. Config keys

| Key | Default | Назначение |
| --- | --- | --- |
| pilot.city_id | Алматы ID | Текущий город без hardcode |
| showings.buffer_minutes | 30 | Буфер конфликтов |
| showings.reminder_minutes | 120 | Обязательное напоминание |
| valuation.reference_max_age_days | CEO config | Срок свежести рыночной базы |
| valuation.min_confirmed_comparables | 5 | Минимум для confirmed без override |
| booking.cash_days | 3–7 | Операционный диапазон |
| booking.bvu_days | 10–14 | Стандарт; extension permission отдельно |
| booking.otbasy_days | 14–30 | Стандартный диапазон |
| notifications.channels | in_app | Внешние каналы подключаемые |

# 5. Обязательные E2E-сценарии

Seller form → manual valuation → accepted property → client interest → confirmed viewing → feedback → offer → cash deal → sold.

Seller form без valid market reference → manual_review_required без цены.

Viewing conflict → 409 schedule_conflict; корректный reschedule сохраняет историю.

Completed viewing без feedback → задача и reminder; offer не создаётся автоматически.

Deal с open blocker → Green 2 запрещён.

deposit signed без transfer proof → booking_active запрещён.

BVU/Otbasy/mixed с недостаточным подтверждением → Green 2 запрещён.

Broker пытается открыть чужого клиента/файл → 403 и audit security event.

Повтор команды с тем же Idempotency-Key → один результат, без дубля.

sold/failed закрывает активные задачи, но сохраняет полную историю.

# 6. QA-матрица

| Тип | Минимальное покрытие |
| --- | --- |
| Unit | Валидация, вычисления без точных рыночных процентов, state guards, permission predicates. |
| Integration | DB constraints, idempotency, optimistic locking, files, notification jobs. |
| RBAC | Каждая роль × read/create/update/transition/export по чувствительным сущностям. |
| E2E | Happy path и обязательные негативные сценарии раздела 5. |
| Security | Object-level authorization, signed URLs, PII logs, upload validation, rate limit. |
| UX | Loading, empty, validation, permission denied, conflict, offline/retry, mobile web. |
| Migration | Backfill, enum mapping, rollback/forward plan, duplicate detection. |

# 7. Definition of Ready

Определены пользователь, цель, входные данные, permissions и ownership.

Зафиксированы статусы, allowed transitions, guards, ошибки и audit events.

Есть макеты loading/empty/error/forbidden/conflict/mobile states.

API schema, migration, тестовые данные и acceptance criteria согласованы.

# 8. Definition of Done

Основной и ошибочные сценарии реализованы серверно и в UI.

Автоматические, ролевые и сквозные тесты зелёные.

Миграции применены на staging; backup/rollback проверены.

Документация API и словарь данных обновлены.

Monitoring, alerts, AuditLog и operational dashboard доступны.

Product/QA приняли релиз по критериям специализированного документа.

# 9. Stop conditions

NO-GO
Production запрещён, если не пройдены object-level authorization, booking/Green negative tests, backup restore или юридическая проверка используемого договора задатка.