CASA PRO

00_CASA_Pro_MASTER_v1.2

Единый источник истины по текущей разработке ипотечного ядра CASA Pro

УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ Концепция утверждена. Этот документ переводит её в единые границы, последовательность разработки, правила данных, приёмку и ответственность источников требований.

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Версия | 1.2 |
| Дата | 22 августа 2026 года |
| Владелец | Алибек, CEO CASA Pro |
| Статус | FROZEN BASELINE — изменяется только при решении CEO о scope или изменении контракта модулей. |
| Область | Ипотечное ядро CASA Pro, стадия 1.x |
| Главное ограничение | Без недвижимости, без прямого получения КИ/пенсионных, без неутверждённых интеграций |

Назначение документа: CEO понимает продукт без чтения всех Module Specs; разработчик, дизайнер и QA используют MASTER как навигатор, а детальные спецификации — как обязательные приложения.

УПРАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАМИ

# 1. Паспорт документа

| Поле | Зафиксированное значение |
| --- | --- |
| Название | 00_CASA_Pro_MASTER_v1.2 |
| Версия / дата | 1.2 / 22.08.2026 |
| Владелец | CEO CASA Pro; изменение scope — только с его решением |
| Статус | FROZEN BASELINE — изменяется только при решении CEO о scope или изменении контракта модулей. |
| Заменяет как главный ориентир | Human Language Product Guide, Enhanced Global Audit и Launch Roadmap — их больше не нужно читать для определения текущего scope |
| Не заменяет | Детальные Module Specs: ИИН, КИ, пенсионные, профиль клиента и 05 Bank Rules Standard; они остаются действующими техническими приложениями |
| Граница банковских правил | 05 Bank Rules Standard предоставлен и действует как стандарт модулей 07–08; фактические условия конкретных банков создаются и утверждаются отдельными Bank Rules Packs |

# 2. Правило источника истины

ИЕРАРХИЯ MASTER → спецификация конкретного модуля → утверждённый экран/UX → тесты и приёмка → реализация.

MASTER определяет scope, связи модулей, язык интерфейса, версии и правила приёмки.

Module Spec определяет поля, алгоритмы, ошибки, тестовые значения и технические инварианты внутри модуля.

Экран не может отменить MASTER или Module Spec. Реализация не считается требованием сама для себя.

При расхождении разработка останавливается на спорном месте; конфликт заносится в раздел 23 и решается до статуса DONE.

# 3. Что такое CASA Pro сейчас

ПРОСТОЕ ОБЪЯСНЕНИЕ CASA Pro сейчас — платный рабочий инструмент ипотечного брокера и риелтора: он превращает вручную загруженные документы клиента в проверенные факты, расчёты, предварительное сопоставление с известными правилами банков, понятные причины, сценарии изменений и следующий шаг.

CASA Pro не является банком, кредитным бюро, официальным скорингом или системой гарантированного одобрения.

ГРАНИЦЫ СТАДИИ 1.X

# 4. Что входит в текущую стадию

ВАЖНОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ Текущая продуктовая стадия — вся линейка 1.x. Она строится последовательно релизами 1.0, 1.1, 1.2, 1.3 и 1.5. Текущая очередь разработки начинается с версии 1.0; функции следующих релизов не смешиваются с ней в одном спринте.

клиент, участники, согласия и ипотечный кейс;

проверка по ИИН в разрешённых режимах и с честным статусом покрытия;

ручная загрузка PDF кредитной истории и пенсионных отчислений;

проверка файла, полноты, подлинности/неопределённости и качества распознавания;

подтверждение или исправление критичных значений с переходом к фрагменту PDF;

единый профиль клиента без повторного ввода уже подтверждённых фактов;

детерминированные финансовые расчёты по утверждённым формулам;

версионная база условий банков и предварительное сопоставление с программами;

три понятных результата, причины и недостающие данные;

сценарии ДО → изменение → ПОСЛЕ; следующий шаг; заключение клиенту;

дата повторной проверки, устаревание документов и возврат старых клиентов в работу.

# 5. Что НЕ входит в текущую стадию

| Не строим сейчас | Граница |
| --- | --- |
| Недвижимость | Застройщики, ЖК, квартиры, остатки, цены, подбор объектов, CASA Match |
| Сделочный слой | Фиксации, брони, показы, комиссии, сделки и кабинеты застройщиков |
| Большая CRM | Лиды, маркетинг, телефония, универсальная аналитика агентства и полный контроль продаж |
| Прямые данные | Получение КИ или пенсионных через API; вход в кабинеты; ЭЦП, OTP, пароли клиента |
| Банковские интеграции | Подача заявки, получение официального решения или статуса банка |
| Неутверждённая автоматизация | Парсинг CAPTCHA/закрытых сайтов, массовые реестры, неподтверждённые API |
| Расширенный ИИ | Универсальный чат, новые правила, изменение расчётов, автоматические финансовые советы клиенту |

ОДИН КЛИЕНТ ОТ НАЧАЛА ДО РЕЗУЛЬТАТА

# 6. Сквозной путь одного ипотечного клиента

| Шаг | Действие | Обязательный результат |
| --- | --- | --- |
| 1 | Создать клиента и кейс | Участники определены; согласие привязано к человеку, цели и версии текста. |
| 2 | Проверить по ИИН | Запускаются только разрешённые источники; ручные проверки создаются как задачи; недоступность не равна отсутствию записей. |
| 3 | Загрузить два PDF вручную | Кредитная история и пенсионные отчисления получены самим клиентом и загружены пользователем. |
| 4 | Проверить документы | Тип, страницы, читаемость, безопасность, субъект, дубли, подлинность и свежесть. |
| 5 | Распознать | CASA извлекает факты, суммы, даты и ссылки на страницы/фрагменты. |
| 6 | Подтвердить критичные значения | Брокер принимает или исправляет цифры; UNKNOWN остаётся неизвестным. |
| 7 | Собрать профиль | CASA спрашивает только недостающие данные: цель, участники, занятость, доходы, активы и источник ПВ. |
| 8 | Посчитать | Утверждённые формулы используют только допустимые подтверждённые входы и фиксируют версию расчёта. |
| 9 | Применить правила программ | Каждое правило имеет источник, дату, версию и проверяющего. |
| 10 | Показать результат и причины | Потенциально подходит / не проходит по известному условию / требуется ручная проверка. |
| 11 | Сравнить сценарии | ДО → одно явное изменение → ПОСЛЕ; факты клиента не перезаписываются. |
| 12 | Назначить действие | Конкретный следующий шаг, ответственный и срок. |
| 13 | Сформировать заключение | Человеческий язык, источники, оговорки; без обещания решения банка. |
| 14 | Вернуть клиента | Новая дата, новый документ, изменение данных или банковского правила запускают повторную проверку. |

СКВОЗНОЙ КОНТРАКТ Клиент → согласие → документы → проверенные факты → профиль → расчёты → банковские правила → понятный результат → сценарии → действие → заключение → повторная проверка.

КАРТА МОДУЛЕЙ • 01–04

# 7. Карта модулей

## 01  Клиент и согласие

Зачем: создать законное и отслеживаемое основание работы с конкретным человеком

Вход: роль пользователя, данные участника, цель обработки, версия согласия

Действие и выход: создаёт участника, кейс, согласие и журнал действий → идентифицированный участник и действующий статус согласия

Не делает: не распространяет согласие одного участника на другого и не заменяет юридическое заключение

Источник требований: MASTER; требования согласий внутри IIN, Credit History и Client Profile Specs; точный текст согласия и юридические роли требуют отдельного утверждения

## 02  Проверка по ИИН

Зачем: собрать поисточниковые официальные факты без ложного общего зелёного результата

Вход: валидный ИИН, участник, предметное согласие, реестр источников и разрешения

Действие и выход: делит проверки на автоматические, ручные, клиент-авторизованные и недоступные → результаты по каждому источнику, покрытие, даты и доказательства

Не делает: не получает КИ/ЕНПФ, не обходит CAPTCHA и не создаёт банковский вердикт

Источник требований: CASA_Pro_IIN_Check_Final_Spec_KZ_2026-08-21

## 03  Кредитная история

Зачем: точно разделить текущие обязательства и историю клиента

Вход: вручную загруженный PDF ПКО и действующее согласие

Действие и выход: проверяет файл, извлекает записи, строит цепочки долга, сверяет итоги и просит подтверждение → неизменяемый снимок текущего долга, истории, качества и неизвестностей

Не делает: не запрашивает отчёт у бюро, не считает банковский КДН и не оценивает КИ как хорошую/плохую

Источник требований: CASA_Pro_Credit_History_Engine_Final_Spec_KZ_2026-08-21

## 04  Пенсионные отчисления

Зачем: получить нейтральную историю пенсионных поступлений без подмены её зарплатой

Вход: вручную загруженный поддерживаемый PDF и согласие

Действие и выход: извлекает строки, месяцы, суммы, КНП, отправителей и качество; отделяет неизвестности → снимок пенсионных фактов, нейтральных показателей и ограничений расчётной базы

Не делает: не называет отправителя работодателем и не превращает взнос в доход банка

Источник требований: 03_CASA_Pro_Pension_Contribution_Engine_Final_Spec_KZ_2026-08-21

КАРТА МОДУЛЕЙ • 05–08

# 7. Карта модулей — продолжение

## 05  Профиль клиента

Зачем: создать единый профиль и не заставлять брокера повторять уже известные данные

Вход: опубликованные снимки ИИН/КИ/пенсионных и ручные ответы клиента

Действие и выход: добавляет только недостающие факты о цели, участниках, работе, доходах, активах и ПВ; фиксирует конфликты → неизменяемый client_profile_snapshot

Не делает: не перечитывает PDF и не определяет принимаемый банком доход

Источник требований: 04_CASA_Pro_Client_Profile_Final_Spec_KZ_2026-08-21

## 06  Финансовые расчёты

Зачем: одинаково и воспроизводимо считать финансовое положение клиента

Вход: подтверждённый профиль, текущие обязательства, цель покупки и разрешённые параметры

Действие и выход: применяет утверждённые формулы и фиксирует входы, версию и результат → расчётные показатели CASA и список UNKNOWN/блокеров

Не делает: не создаёт банковское правило, не угадывает зарплату и не заменяет неизвестное нулём

Источник требований: MASTER + продуктовые документы; отдельная техническая спецификация формул среди вложений отсутствует; DONE по точным формулам заблокирован до утверждённого каталога формул и эталонов

## 07  База условий банков (Bank Rules Engine)

Зачем: хранить проверяемые и версионные условия программ

Вход: 05 Bank Rules Standard и утверждённые отдельные пакеты правил конкретных банков с источниками, версиями и владельцами

Действие и выход: публикует правила только после проверки источника и тестов → версия программы и набор применимых правил

Не делает: не получает условия от ИИ и не меняет факты клиента

Источник требований: 05_CASA_Pro_Bank_Rules_Standard_Final_Spec_KZ_2026-08-21(2).docx; стандарт предоставлен и действует; конкретные условия банков наполняются только отдельными Bank Rules Packs

## 08  Предварительное сопоставление с программами

Зачем: применить известные правила к одному и тому же профилю клиента

Вход: client_profile_snapshot, расчётный снимок, опубликованная версия правил

Действие и выход: проверяет только известные условия, сохраняет причины, неизвестности и использованные версии → один из трёх пользовательских результатов по каждой программе

Не делает: не является одобрением банка и не подбирает квартиры

Источник требований: MASTER + 05_CASA_Pro_Bank_Rules_Standard_Final_Spec_KZ_2026-08-21(2).docx; сопоставление по конкретному банку возможно только после утверждения его отдельного Bank Rules Pack

КАРТА МОДУЛЕЙ • 09–12

# 7. Карта модулей — завершение

## 09  Сценарии «что изменить»

Зачем: показать проверяемый путь к цели вместо непрозрачного отказа

Вход: базовый снимок фактов/расчётов и одно или несколько явных допущений

Действие и выход: создаёт независимую копию расчёта, сравнивает ДО и ПОСЛЕ → изменившиеся показатели, программы, препятствия и стоимость действия

Не делает: не переписывает факты и не выдаёт рефинансирование за реальное предложение

Источник требований: MASTER; Human Language Product Guide; Enhanced Global Audit

## 10  Следующее действие

Зачем: перевести результат в конкретную работу брокера

Вход: причины результата, недостающие данные, выбранный сценарий и сроки

Действие и выход: выбирает действие только из утверждённого списка и назначает ответственного/дату → один основной следующий шаг и при необходимости вспомогательные задачи

Не делает: не отправляет значимую финансовую рекомендацию клиенту без проверки брокера

Источник требований: MASTER; Human Language Product Guide

## 11  Заключение клиенту

Зачем: объяснить клиенту подтверждённый результат понятным языком

Вход: выбранный снимок, причины, сценарии, неизвестности и действия

Действие и выход: формирует понятное заключение с датами, источниками и оговорками → версионный клиентский отчёт

Не делает: не содержит внутренних кодов, сырых доказательств, полного ИИН или гарантии одобрения

Источник требований: MASTER; Human Language Product Guide; Enhanced Global Audit

## 12  Повторная проверка старых клиентов

Зачем: вернуть релевантного клиента в работу в нужный момент

Вход: дата повторной проверки, свежесть документов, изменения клиента и версий правил

Действие и выход: пересчитывает только затронутые кейсы и сравнивает прошлое/новое состояние → объяснимое событие и рекомендуемое действие брокеру

Не делает: не создаёт уведомление, если значимого изменения результата нет; не пишет клиенту автоматически

Источник требований: MASTER; Human Language Product Guide; Enhanced Global Audit

ГРАНИЦА КАРТЫ Модули 01–12 относятся только к ипотечному кейсу. Объекты недвижимости, застройщики и сделки не являются скрытыми зависимостями ни одного из них.

ЕДИНЫЕ ПРАВИЛА ДАННЫХ

# 8. Общие правила данных

| Уровень | Что это | Пример и запрет |
| --- | --- | --- |
| 1. Факт источника | То, что напечатано в PDF или вернул официальный источник, с датой и доказательством. | Не перезаписывается расчётом или ручной трактовкой. |
| 2. Расчёт CASA | Детерминированный показатель по утверждённой формуле и версии входов. | Не становится фактом источника и не является правилом банка. |
| 3. Правило банка | Версионное условие конкретной программы с источником и проверяющим. | Не создаётся ИИ и не хранится внутри факта клиента. |
| 4. Сценарное допущение | Явное изменение для сравнения: погашение, ПВ, доход, срок и т. п. | Не заменяет базовый профиль клиента. |
| 5. Итог проверки | Результат применения версии правил к версии профиля/расчёта. | Не является официальным решением банка. |

У каждого значения есть владелец, источник, дата, статус, версия и при необходимости доказательство.

Ручное исправление создаёт новую проверенную редакцию; исходное значение остаётся в истории.

UNKNOWN, пусто, ноль, неприменимо, нечитаемо и источник недоступен — разные состояния.

Если критичный вход неизвестен или сверка не прошла, затронутый расчёт не публикуется как точное число.

Каждый итог хранит ID/хэши использованных снимков, чтобы результат можно было воспроизвести.

# 9. Проверка распознанных документов

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ПРИНЦИП Критичная цифра → откуда CASA её взяла → страница/фрагмент PDF → уверенность системы → подтвердить или исправить.

| На экране | Обязательное поведение |
| --- | --- |
| Критичное поле | Платёж, остаток, current DPD, лимит/использование карты, месяц/сумма пенсионных, дата, субъект. |
| Источник | Название документа, страница, выделенный фрагмент; возможность открыть PDF. |
| Качество | Понятный текст: «нужно проверить сумму», а не внутренний код или один процент уверенности. |
| Подтверждение | Принять значение либо исправить с причиной; все зависимые расчёты пересчитываются. |
| Блокировка | Неразрешённая критичная ошибка не позволяет создать подтверждённый снимок. |

КРЕДИТНАЯ ИСТОРИЯ

# 10. Кредитная история: обязательные принципы

ОТВЕТ CEO Количество текущих просрочек — это число активных канонических обязательств с подтверждённым current DPD > 0. Исторический максимум DPD не входит в этот показатель. Если current DPD неизвестен хотя бы у значимого активного обязательства, система не имеет права показывать уверенный ноль.

| Правило | Как работает CASA |
| --- | --- |
| Текущее отдельно от истории | Активные обязательства формируют текущий профиль. Закрытые, уступленные предшественники и исторические события остаются только в истории. |
| current DPD | Просрочка на дату актуальности текущей записи. Именно она отвечает на вопрос о текущей просрочке. |
| historical/lifetime DPD | Исторический максимум по линии долга. Он сохраняется, но не превращается в текущую просрочку. |
| Закрытые кредиты | Не входят в текущий долг и текущую ежемесячную нагрузку. |
| Карты | Лимит, использованная сумма/остаток и минимальный платёж — три разных показателя; лимит не суммируется как долг. |
| Уступки/коллекторы | Исходная и последующая записи связываются в одну линию при доказательстве; текущий долг не задваивается. |
| Дубли | Похожие кредитор/сумма/дата без явной связи не склеиваются автоматически. |
| Роль клиента | Заёмщик, созаёмщик, гарант/поручитель и залогодатель хранятся раздельно; роль не превращается в платёж без факта. |
| Неизвестность | Пустой остаток, платёж или DPD не равен нулю; затронутый итог получает UNKNOWN/ручную проверку. |

## Что видит брокер

две отдельные карточки: «Текущие обязательства» и «История»;

по каждой активной записи: кредитор, тип, роль, остаток, вид платежа, current DPD, дата и качество;

отдельные предупреждения о неподтверждённой подлинности, устаревших данных, спорной цепочке или нечитаемом поле;

никаких лейблов «хорошая/плохая КИ», «банк одобрит/откажет» или «скор CASA».

ПЕНСИОННЫЕ И ИИН

# 11. Пенсионные отчисления

| Принцип | Обязательное решение |
| --- | --- |
| Получение | Только ручная загрузка PDF пользователем; CASA не входит в eGov/ЕНПФ и не получает выписку по ИИН. |
| Отправитель | Отображается как «отправитель пенсионных взносов». Работодателем становится только после отдельного подтверждения связи. |
| Сумма | Сумма пенсионных — факт платежа, а не зарплата и не принятый банком доход. |
| Месяц/покрытие | Неизвестная семантика периода не позволяет объявлять отсутствующий месяц нулём или «нет взноса». |
| Расчётная база | amount/rate допускается только при подтверждённом типе взноса, категории плательщика, режиме и ставке на конкретный период. |
| КНП/пеня | Неизвестный КНП не считается ОПВ; пени и неподтверждённые возвраты не входят в положительные суммы. |
| Результат | Нейтральные месяцы, суммы, отправители, качество и явные UNKNOWN; без оценки стабильности или решения банка. |

# 12. Проверка по ИИН

| Категория | Текущий режим CASA |
| --- | --- |
| Автоматизированные разрешённые источники | АИС ОИП и отдельные API КГД — только после активного токена, предметного согласия, разрешённого набора полей и письменного legal/access sign-off. |
| Ручные официальные проверки | ЕНИС с CAPTCHA, налоговая задолженность, банкротство/восстановление — официальный сайт, человек и доказательство результата. |
| Клиент-авторизованные сведения | Отдельные справки eGov/КДП — только при обоснованной необходимости и подтверждении клиента. |
| Требующие договора/решения | Прямые закрытые данные и интеграции не включаются до отдельного договора/правового решения. |
| Недоступность источника | Показывается «источник недоступен» или «проверка частичная», никогда «записей нет». |
| Текущая разработка | Сначала R0: модель данных, реестр источников, согласия, покрытие, ручные задачи, доказательства и UI — без внешних production-вызовов. |

ПРОФИЛЬ И БАНКОВСКИЕ ПРАВИЛА

# 13. Профиль клиента

ГЛАВНЫЙ UX-ПРИНЦИП Спросить только то, чего CASA ещё не знает.

ИИН, кредиты и пенсионные факты из опубликованных снимков показываются только для чтения с ссылкой на источник.

Цель покупки, семья/участники, занятость, дополнительные доходы, активы и источники ПВ собираются как отдельные факты.

Супруг и созаёмщик — разные роли; у каждого участника свои данные и согласие.

Можно иметь несколько работ и несколько источников дохода; заявленный, подтверждённый и принимаемый банком доход не смешиваются.

Актив не равен первоначальному взносу. Нужен отдельный источник ПВ, владелец, сумма, доступность и доказательство.

Конфликт источников видим пользователю; CASA не выбирает победителя скрыто.

# 14. База банковских правил

База условий банков — это управляемый справочник вычислимых требований программ. Она не хранит «советы брокера» как жёсткое правило и не получает условия от ИИ.

| Обязательное поле | Назначение |
| --- | --- |
| Банк и программа | точная область действия правила |
| Версия | какая редакция применялась к клиенту |
| Правило | структурированное условие без неоднозначной трактовки |
| Источник | официальный документ/страница или допустимое подтверждение |
| Дата и статус | действует, черновик, проверено, опубликовано, истекло |
| Кто проверил | ответственный человек и дата проверки |
| Следующая проверка | когда источник должен быть перепроверен |

ГРАНИЦА 05 Bank Rules Standard предоставлен и задаёт структуру, версионность, источники, проверку и процесс публикации правил. Он не содержит подтверждённого наполнения конкретных банков. Реальные условия каждого банка создаются позже отдельным Bank Rules Pack и не придумываются в MASTER.

РЕЗУЛЬТАТ, СЦЕНАРИИ И ВОЗВРАТ

# 15. Пользовательские результаты программы

| Что видит брокер | Когда используется | Обязательная оговорка |
| --- | --- | --- |
| Потенциально подходит | Все известные обязательные условия выполнены и данных достаточно. | Не означает одобрение банка. |
| Не проходит по известному условию | Есть конкретное невыполненное правило с источником и датой. | Показать причину и возможность сценария. |
| Требуется ручная проверка / недостаточно данных | Есть UNKNOWN, устаревший источник, мягкое правило или решение зависит от банка. | ИИ не додумывает ответ. |

# 16. Сценарии

| Сценарий | Что изменяется | Ограничение |
| --- | --- | --- |
| Полное погашение | выбранное текущее обязательство закрывается | подтверждение факта требуется перед базовым пересчётом |
| Частичное погашение | остаток и/или платёж по явному допущению | не угадывать новый банковский график |
| Увеличение ПВ | денежный первоначальный взнос | не прибавлять допзалог как деньги |
| Изменение бюджета | целевая цена/сумма покупки | это предпочтение клиента, не банковский лимит |
| Изменение срока | срок ипотечного расчёта | использовать только утверждённую формулу/контекст |
| Дополнительный подтверждаемый доход | отдельный поток дохода с доказательством | не считать пенсионную сумму зарплатой |
| Созaёмщик | добавляется отдельный участник с доходами и обязательствами | нужно отдельное согласие и полный профиль |
| Рефинансирование | предполагаемый новый платёж/условия | сценарное допущение до реального предложения банка |

ФОРМАТ ДО (базовые факты и результат) → ЯВНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ → ПОСЛЕ (новый расчёт и изменившиеся программы).

# 17. Повторное использование

хранить дату следующей проверки и причину возврата;

помечать устаревший документ с точной датой/возрастом;

реагировать на изменение банковского правила только для затронутых клиентов;

пересобирать результат при изменении подтверждённых данных клиента;

создавать действие брокеру только если результат или важное препятствие изменилось.

ИНТЕРФЕЙС И ПРИЁМКА

# 18. Требования к пользовательскому интерфейсу

| Что видит брокер | Что остаётся внутренней технической логикой |
| --- | --- |
| понятные статусы файла, источника, проверки и действия | enum, error code, request/response ID, feature flag |
| название источника, дата, свежесть и фрагмент PDF | хэш, координаты фрагмента, версия распознавателя |
| подтвердить / исправить / загрузить заново / проверить вручную | идемпотентность, повторные попытки, quarantine, schema drift |
| текущие обязательства отдельно от истории | линии долга, связи уступок, версии merge/split |
| потенциально подходит / не проходит / нужна проверка | все промежуточные состояния правил и трассировка |
| одно основное следующее действие | приоритизация разрешённых действий и событие пересчёта |

## Перевод внутренних кодов

| Внутри | Основной текст брокеру |
| --- | --- |
| MANUAL_REVIEW_REQUIRED | Нужно проверить вручную на официальном источнике. |
| CONTRACT_REQUIRED | Автоматическая проверка пока недоступна: нужен официальный доступ. |
| LEGAL_REVIEW_REQUIRED | Автоматическая проверка не включена до правового согласования. |
| SOURCE_UNAVAILABLE | Источник временно недоступен. Нельзя подтвердить отсутствие записей. |
| UNKNOWN_RATE_CONTEXT | Недостаточно данных, чтобы рассчитать базу по пенсионным. |
| RECONCILIATION_FAILED | Итоги документа не сошлись. Проверьте отмеченные значения. |

# 19. Приёмка

DONE ≠ ЭКРАН Функция не получает статус DONE только потому, что экран существует. Готовность доказывается данными, расчётами, ошибками, UX и тестами.

| Обязательный пакет | Требование |
| --- | --- |
| Эталонные входы | обезличенные файлы/данные с ручной разметкой ожидаемых фактов |
| Ожидаемые результаты | точные поля, суммы, статусы, причины и версии |
| Позитивные тесты | корректный основной путь |
| Негативные тесты | ошибки, недоступность, неверный субъект, повреждённый файл |
| Пограничные случаи | UNKNOWN, blank/zero, дубль, уступка, пропуск страницы, устаревание |
| Пользовательские критерии | брокер понимает результат и действие без внутренних кодов |
| Статус | PASS / FAIL / BLOCKED; причина BLOCKED обязательна |

ПОРЯДОК ВЕРСИЙ

# 20. Версии продукта

| Версия | Что появляется | Ворота перехода |
| --- | --- | --- |
| 1.0 — документы и корректный разбор | Кейс/согласие; ИИН R0/manual; ручная загрузка КИ и пенсионных; качество, распознавание, подтверждение; профиль; утверждённые базовые расчёты. | Нет критических расхождений на эталонах; неизвестности не скрыты; один сквозной кейс завершён. |
| 1.1 — банковские правила | Структура программ и правил, источники, версии, три результата, причины и даты. | 05 Bank Rules Standard действует; для каждого банка/программы, включённых в релиз 1.1, утверждён отдельный Bank Rules Pack; 100% опубликованных жёстких правил имеют источник и тесты. |
| 1.2 — сценарии решений | Полное/частичное погашение, ПВ, бюджет, срок, доход, созаёмщик, рефинансирование как допущение; ДО/ПОСЛЕ. | Сценарии не меняют факты; результаты воспроизводимы; ограничения видимы. |
| 1.3 — ведение ипотечного кейса | Статус, следующий шаг, срок, недостающие данные, история и заключение клиенту. | Брокер ведёт кейс без ручных обходов; заключение не содержит обещаний банка. |
| 1.5 — возврат старых клиентов | Дата повторной проверки, устаревание документов, изменение правил/данных и адресный возврат в работу. | Пересчёт затронутых кейсов; уведомление только при полезном изменении. |

## Последующие стадии — НЕ ТЕКУЩАЯ РАЗРАБОТКА

| Позже | Содержание |
| --- | --- |
| 2.x | Портал клиента, командная работа, лёгкие функции агентства; только после доказанного ипотечного ядра. |
| 3.x | Подключение застройщиков, ЖК, квартиры, цены, остатки и связь ипотеки с объектом. |
| 4.x+ | Фиксации, брони, сделки, комиссии, полный слой возможностей и профессиональная сеть. |

ПРАВИЛО ПЕРЕХОДА Следующая версия начинается только после PASS по воротам текущей версии. Долгосрочная дорожная карта не даёт права тянуть будущие функции в релиз 1.0.

КОМАНДА РАЗРАБОТКИ

# 21. Что разработчик должен делать сейчас

Зафиксировать единый словарь сущностей, критичных полей, статусов и контрактов между модулями 01–05.

Собрать обезличенные эталонные PDF/данные и ожидаемые результаты из действующих Module Specs; не начинать с дашборда.

Реализовать кейс, участника, согласие, разграничение доступа, журнал действий и неизменяемые версии.

Реализовать ручную загрузку двух PDF, техническую проверку, версии, дубли, безопасность и понятные состояния ошибок.

Реализовать Credit History Engine по его Spec: текущие/исторические профили, current DPD, карты, уступки и сверка.

Реализовать Pension Engine по его Spec: строки, месяцы, отправители, КНП, покрытие, UNKNOWN и ограничение расчётной базы.

Реализовать IIN Check R0: реестр источников, согласия, покрытие, ручные задачи и доказательства; внешние вызовы выключены до gate.

Собрать Client Profile из опубликованных снимков и задавать только недостающие вопросы.

Создать экран проверки критичных значений с фрагментом PDF, подтверждением и исправлением с причиной.

Утвердить отдельный каталог финансовых формул/эталонов и только после этого реализовать точные расчёты.

Сделать один вертикальный срез 1.0 и получить PASS: два PDF → подтверждение → профиль → расчётный снимок.

После PASS версии 1.0 использовать действующий 05 Bank Rules Standard и наполнять 1.1 отдельными проверенными Bank Rules Packs; затем строго по порядку 1.2, 1.3, 1.5.

# 22. Что разработчик НЕ должен делать сейчас

| Запрещённое направление | Почему |
| --- | --- |
| Застройщики, квартиры и сделки | вне стадии 1.x и создают ложные зависимости |
| Прямое получение КИ/пенсионных | нет текущего правового/договорного канала; PDF загружает пользователь |
| Большая CRM | не нужна для доказательства ценности ипотечного ядра |
| Новые AI-функции | ИИ не должен менять факты, расчёты и правила |
| Неутверждённые проверки | CAPTCHA, закрытые кабинеты, массовые списки и неподтверждённые API запрещены |
| Условия банков «по памяти» | без источника, даты, версии, проверяющего и тестов правило не публикуется |

КОНТРОЛЬ ПРОТИВОРЕЧИЙ

# 23. Реестр конфликтов и принятых решений

Классификация: КОНФЛИКТ — взаимоисключающие требования; SCOPE UPDATE — более новая модель сузила текущую версию; РАЗНЫЙ УРОВЕНЬ — требования совместимы; GAP — обязательный источник отсутствует.

| ID / класс | Документы A / B | Суть | Решение MASTER / почему / CEO |
| --- | --- | --- | --- |
| C-01 КОНФЛИКТ | A: Launch Roadmap §18 B: Human Guide §11 + задание CEO | A включает базовый PreScore/отчёт уже в 1.0; B разносит правила, сценарии, кейс и возврат по 1.1–1.5. | MASTER: действует последовательность 1.0 → 1.1 → 1.2 → 1.3 → 1.5. Почему: это прямое и более новое решение CEO. CEO: нет. |
| C-02 SCOPE UPDATE | A: Launch Roadmap §§5,7–11 B: Human Guide §§1,10 + задание CEO | В долгосрочной модели результат соединён с квартирами; текущая модель обязана быть самостоятельной без недвижимости. | MASTER: недвижимость исключена из 1.x; начинается не раньше 3.x. Почему: утверждённая независимость первой стадии. CEO: нет. |
| C-03 КОНФЛИКТ | A: Launch Roadmap v1.5 B: Human Guide v1.5 + задание CEO | A включает Copilot/цифровой двойник и широкий Opportunity; B требует минимальный возврат старых клиентов и события. | MASTER: 1.5 = даты, устаревание, изменения правил/данных и адресный возврат. Широкий Copilot — позже. CEO: нет. |
| C-04 SCOPE UPDATE | A: Enhanced Audit §8 B: Human Guide + задание CEO | Аудит допускает дополнительные документы после стабилизации; утверждённый текущий поток поддерживает два распознаваемых PDF. | MASTER: в текущем распознавании только КИ и пенсионные. Новые типы — отдельная будущая версия/spec. CEO: нет. |
| C-05 РАЗНЫЙ УРОВЕНЬ | A: IIN Check Spec B: правило ручной загрузки КИ/пенсионных | IIN Spec допускает отдельные официальные API после gates; общее правило запрещает API-получение КИ/пенсионных сейчас. | MASTER: противоречия нет. На стадии 1.x КИ и пенсионные загружаются пользователем вручную в PDF. Будущие API-интеграции рассматриваются отдельно после подтверждения технической и юридической возможности. IIN-источник включается отдельно и deny-by-default после legal/access sign-off. CEO: не требуется; нужны юрист/владелец доступа. |
| C-06 GAP | A: 05 Bank Rules Standard предоставлен B: отдельные Bank Rules Packs конкретных банков не предоставлены | Стандарт задаёт единую структуру и процесс, но намеренно не утверждает реальные условия Halyk, BCC, Freedom или другого банка. | MASTER: стандарт действует для модулей 07–08; фактическое сопоставление по конкретному банку требует отдельного проверенного Bank Rules Pack. CEO: да — утвердить план и владельцев наполнения; не содержание правил. |
| C-07 GAP | A: Product Guide/Audit требуют расчёты B: отдельного Calculation Spec нет | Высокоуровневые показатели перечислены, но точные формулы/версии/эталоны не даны отдельным техническим источником. | MASTER: модуль 06 задан только архитектурно; точная реализация не DONE без каталога формул и эталонных тестов. CEO: да — утвердить владельца и документ. |

РЕЕСТР ИСТОЧНИКОВ ТРЕБОВАНИЙ

# 24. Реестр документов

| Файл | Роль | Статус | Как используется |
| --- | --- | --- | --- |
| 00_CASA_Pro_MASTER_v1.2.docx | MASTER | Действует | Единственный главный управленческий источник scope, связей, версий и приёмки. |
| CASA_Pro_10_of_10_Human_Language_Product_Guide_KZ_2026-08-22(2).docx | Продуктовая база | Действует как основание | Главный исходный ориентир «что строим/не строим»; управляется MASTER. |
| CASA_Pro_Enhanced_Realistic_10_of_10_Global_Audit_KZ_2026-08-22(3).docx | Исследование / обоснование | Справочно | Обосновывает усиления; не расширяет текущий scope без решения MASTER. |
| CASA_Pro_10_of_10_Realistic_Launch_Roadmap_KZ_2026-08-22(3).docx | Дорожная карта | Действует для будущих стадий | Долгосрочное развитие; текущая версия трактуется только через MASTER. |
| 1. CASA_Pro_IIN_Check_Final_Spec_KZ_2026-08-21(2).docx | Техническая спецификация | Действующее приложение | Источник истины модуля 02. |
| 2. CASA_Pro_Credit_History_Engine_Final_Spec_KZ_2026-08-21(4).docx | Техническая спецификация | Действующее приложение | Источник истины модуля 03. |
| 03_CASA_Pro_Pension_Contribution_Engine_Final_Spec_KZ_2026-08-21(5).docx | Техническая спецификация | Действующее приложение | Источник истины модуля 04. |
| 04_CASA_Pro_Client_Profile_Final_Spec_KZ_2026-08-21(2).docx | Техническая спецификация | Действующее приложение | Источник истины модуля 05. |
| 05_CASA_Pro_Bank_Rules_Standard_Final_Spec_KZ_2026-08-21(2).docx | Техническая спецификация / стандарт | Действующее приложение | Источник истины модулей 07–08; структура и процесс без фактических условий конкретных банков. |

## Правило появления новых версий

Новая версия Module Spec не изменяет MASTER молча: владелец фиксирует влияние на scope, интерфейс, данные, тесты и версии продукта.

Если меняется только внутренняя детализация без изменения продукта, обновляется приложение и история версии; MASTER может не меняться.

Если меняется пользовательский путь, граница стадии, модульный контракт или приёмка, выпускается новая версия MASTER.

Старые снимки данных и результаты остаются воспроизводимыми по использованным версиям.

ПОНЯТИЯ И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА MASTER

# 25. Глоссарий

| Термин | Человеческое объяснение |
| --- | --- |
| Ипотечный кейс | Одна рабочая история клиента: участники, согласия, документы, факты, расчёты, правила, действия и версии. |
| Снимок (snapshot) | Неизменяемая зафиксированная версия данных/расчёта на конкретный момент. |
| Происхождение данных (provenance) | Откуда взялось значение: документ, страница/фрагмент, источник, дата, версия и проверяющий. |
| Факт источника | Наблюдаемое значение из PDF или официального ответа; не интерпретация CASA. |
| Расчёт CASA | Показатель по утверждённой формуле; хранится отдельно от факта и правила банка. |
| current DPD | Текущая просрочка в днях на дату актуальности текущего обязательства. |
| historical/lifetime DPD | Исторический максимальный DPD; не текущая просрочка. |
| UNKNOWN | Данных или контекста недостаточно. Не равно 0, «нет», «чисто» или «подходит». |
| Сверка (reconciliation) | Проверка, что страницы, строки, суммы, связи и итоги документа согласуются. |
| Ручная проверка | Человек подтверждает факт/источник/связь, которую нельзя безопасно установить автоматически. |
| Версия правила | Неизменяемая редакция банковского условия с датой действия и источником. |
| Сценарное допущение | Временное изменение для сравнения ДО/ПОСЛЕ; не новый факт клиента. |
| Ворота приёмки | Набор условий, без которых функция/версия получает FAIL или BLOCKED, а не DONE. |

# 26. История изменений MASTER

| Версия | Дата | Изменение |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | 22.08.2026 | Создан единый MASTER на базе 8 приложенных документов; зафиксированы scope стадии 1.x, порядок 1.0–1.5, карта 12 модулей, правила данных/UI/приёмки, конфликты и незакрытые источники. Новые функции не добавлялись. |
| 1.1 | 22.08.2026 | Исправлено ошибочное указание об отсутствии Bank Rules Standard; уточнена граница между стандартом правил и фактическим наполнением конкретных банков отдельными Bank Rules Packs. Остальные продуктовые решения v1.0 не изменялись. |
| 1.2 | 22.08.2026 | Уточнено, что ручная загрузка КИ и пенсионных относится к стадии 1.x и не исключает будущих API-интеграций; ворота релиза 1.1 ограничены включёнными в него банками/программами. Установлен статус FROZEN BASELINE. Иное содержание не изменялось. |

## Самопроверка перед выдачей

| № | Контроль | Статус |
| --- | --- | --- |
| 1 | Застройщики/квартиры не попали в текущий MVP | PASS |
| 2 | КИ и пенсионные не предполагают автоматического получения | PASS |
| 3 | Текущая и историческая просрочка разделены | PASS |
| 4 | Факт, расчёт, правило банка, сценарий и итог разделены | PASS |
| 5 | Пользовательский язык отделён от внутренних кодов | PASS |
| 6 | Источник истины каждого модуля понятен | PASS |
| 7 | Разработчику дан порядок текущих работ | PASS |
| 8 | Процедура приёмки объективна | PASS |
| 9 | Новые функции вне утверждённых материалов не добавлены | PASS |
| 10 | CEO понимает текущий продукт без полного чтения Module Specs | PASS |

ФИНАЛЬНОЕ ПРАВИЛО Любая функция CASA Pro считается готовой только тогда, когда её данные, пользовательский путь, ошибки, тесты и приёмочные доказательства согласованы с этой иерархией. Красивый экран без доказуемой логики — не готовая функция.