CASA PRO  •  МОДУЛЬ 01

КЛИЕНТ И СОГЛАСИЕ

Implementation & Acceptance v1.1

Практическое задание разработчику, дизайнеру и QA

| Поле | Значение |
| --- | --- |
| Статус | Implementation-layer для релиза 1.0. Техническая модель готовится отдельно от юридической готовности production. |
| Дата | 23.08.2026 |
| Владельцы исполнения | Даулет / дизайн / QA. Product/Legal/Security закрывают только назначенные им approval gates. |
| Приоритет источников | MASTER → Production Specs → Acceptance Matrix → M01 → реализация. |
| Главный инвариант | Согласие принадлежит конкретному participant и identity version, действует только для утверждённых purpose и подтверждается evidence. |

M01 — ФУНДАМЕНТ, НЕ CLIENT PROFILE M01 хранит tenant/case/participant/identity/role/consent/access/audit и только разрешает либо блокирует downstream action. Доход, занятость, активы, первоначальный взнос и бюджет принадлежат M05/следующим слоям.

AT-CC-013 — OPEN GATE Этот документ не утверждает юридический RU/KZ текст, способ подтверждения, срок, controller/processor roles или retention impact. Engineering может быть DONE; production use остаётся BLOCKED до утверждённого Product/Legal consent artifact.

УПРАВЛЕНИЕ МОДУЛЕМ

# 1. Паспорт

| Поле | Решение |
| --- | --- |
| Назначение | Собрать уже утверждённые требования Client & Consent в однозначные задачи Backend, Frontend, Data и QA. |
| Вход | tenant, пользователь/назначение, ипотечный case, participant, identity version и требуемое downstream action/purpose. |
| Выход | Проверяемый consent preflight: разрешить либо блокировать действие с participant-bound evidence, access context и audit reference. |
| Основной gate | RG1. Связанные RG2, RG5, RG6, RG9, RG11 и RG12 применяются только по точным строкам Acceptance Matrix. |
| Acceptance | AT-CC-001…AT-CC-014 без изменения Expected; AT-CC-013 не может получить PASS от одного implementation-документа. |

# 2. Назначение

M01 создаёт однозначную цепочку: пользователь CASA → ипотечный кейс → участник → версия личности → согласие на конкретные цели → права доступа → журнал действий → разрешение или блокировка следующего модуля.

CONSENT ≠ BOOLEAN Недостаточно consent=true/false. Нужны субъект, identity version, purpose, версия текста, подтверждённый способ, evidence, время, статус, отзыв/замена и точный перечень разрешённых действий.

ИСТОЧНИКИ ИСТИНЫ

# 3. Источники истины

| Приоритет | Источник | Определяет |
| --- | --- | --- |
| 1 | 00_CASA_Pro_MASTER_v1.2 — FROZEN BASELINE | Scope 1.0, модуль 01, ручную загрузку, общий сквозной контракт, границы M05 и неизменяемость snapshots. |
| 2 | IIN Check Production Spec • 21.08.2026 | Participant-bound consent, purpose official registry checks, identity version, revocation, privacy, access и legal questions J-01…J-12. |
| 3 | Credit History Production Spec • 21.08.2026 | Четыре точных purpose для ПКО, upload/ACL gates, audit, retention classes и OQ-01/OQ-02/OQ-03/OQ-05. |
| 4 | Pension Production Spec • 21.08.2026 | Manual PDF + consent/participant/case, publish gate и OPEN legal/privacy gate RG-03; точные purpose codes не заданы. |
| 5 | Client Profile Production Spec • 21.08.2026 | Роли PRIMARY_BORROWER/SPOUSE/co-borrower relation/OTHER_PARTICIPANT, included_in_analysis и RG-CP-02. |
| 6 | Acceptance Matrix v1.1 | AT-CC-001…014, release gates и объективные PASS/FAIL/BLOCKED criteria. |
| 7 | M02/M03/M04 | Только структура, язык и implementation→demo delta→acceptance→execution matrix; предметные правила не наследуются. |
| 8 | Два фактических скриншота pro.casa.kz | Только видимый UI и demo states. Скрытый backend и юридическая достаточность по экрану не выводятся. |

ГРАНИЦЫ РЕАЛИЗАЦИИ

# 4. Scope / Not Scope

## Входит в M01

tenant-owned case и participant ownership; несколько участников в одном деле без смешивания данных;

participant role и included_in_analysis; супруг отделён от созаёмщика;

immutable identity versions; критичное исправление создаёт новую версию;

purpose-bound consent, versioned consent text reference, evidence, lifecycle, revoke/supersede и preflight;

tenant/case/participant/assignment/action authorization, human errors и no-existence-leak;

append-only audit, PII masking/redaction, запрет credentials и stable downstream contract;

broker UI карточки клиента/участников/согласия и traceability AT-CC-001…014.

## Не входит

| Не реализовывать | Граница |
| --- | --- |
| Юридический текст | M01 не пишет финальный RU/KZ consent text, срок, способ подтверждения, controller/processor rules или retention period. |
| Client Profile | Нет занятости, доходов, семьи/household questionnaire, активов, ПВ, бюджета и missing mortgage questionnaire data. |
| Парсинг документов | M01 не извлекает КИ/пенсионные и не исполняет ИИН-check; он только отдаёт allow/deny prerequisites. |
| Direct bureau/ENPF | Текущая версия — ручная загрузка PDF; consent 1.x не расширяется на будущий API access. |
| Credentials | Нет полей/endpoints/storage/logs для password, OTP, ЭЦП, cookies или токенов клиентских кабинетов. |
| Calculation/Bank Rules | Нет ипотечных расчётов, выбора программ, bank verdict, CASA Score, сценариев или квартир. |
| Новые роли/цели | Только роли и purposes, доказанные источниками; всё остальное OPEN/DISABLED до approval. |

ДОМЕННАЯ МОДЕЛЬ

# 5. Модель case / participant / identity

| Объект | Scope / изменяемость | Обязательный контракт |
| --- | --- | --- |
| tenant | Контур владения | Каждый case/participant/consent/evidence/audit имеет tenant ownership; cross-tenant access запрещён. |
| mortgage_case | tenant-owned; versioned status | unique case_id, tenant_id, created_by/at, assignment/status references; не контейнер для чужих участников. |
| participant | tenant+case-owned; отдельный субъект | unique participant_id, case_id, role relation, status, included_in_analysis; собственные документы/facts/snapshots. |
| identity | participant-bound logical identity | Ссылка на current identity_version; не перепривязывает historical objects. |
| identity_version | immutable; superseding | identity_version_id/ordinal, participant_id, protected identifier reference, masked display, actor/time/reason, supersedes_id. |
| consent | participant+identity+purpose-bound; versioned | consent_id, exact participant/identity/text/purpose/evidence/status; отдельный lifecycle. |
| assignment/access | tenant+case scoped | Пользователь/роль/назначение/action permission; deny-by-default и audit отказа. |
| audit_event | append-only | actor, action, object reference, time, reason и before/after/version refs без лишней PII. |

IDENTITY НЕ МУТИРУЕТ ИСТОРИЮ Исправление ИИН/критичного идентификатора создаёт новую identity_version. Старые M02 batches, M03/M04 documents и snapshots остаются у прежней версии; следующий action использует новую версию и проходит consent preflight заново.

РОЛИ УЧАСТНИКОВ

# 6. Роли участников

| Роль / связь | Смысл | included_in_analysis | Consent / данные |
| --- | --- | --- | --- |
| PRIMARY_BORROWER | Основной заёмщик; отдельный participant. | Да для своего профиля после gates. | Собственный identity и consent lifecycle. |
| SPOUSE | Супруг; семейная связь не равна созаёмщику. | false до явного выбора и допустимого downstream scope. | Не наследует consent основного заёмщика; данные не загружаются без собственного основания. |
| CO-BORROWER relation/role | Отдельная роль/связь Client Profile Spec; может быть несколько с ordinal. | Только после явного включения. | Отдельный participant, identity, consent, документы и snapshots. |
| OTHER_PARTICIPANT | Только при реальной необходимости, уже предусмотренной Client Profile Spec. | По явной purpose/role policy. | Никакого автоматического доступа к данным других участников. |

СУПРУГ ≠ СОЗАЁМЩИК Наличие семейной связи не означает объединение доходов, участие в расчёте, разрешение на ИИН-check или обработку документов. Преобразования роли нет: создаётся отдельная co-borrower relation/role и отдельное consent.

## Правила изменений

Добавление participant не копирует identity/consent/documents из основного участника.

Смена роли создаёт аудируемую revision/relationship version; published snapshots не переписываются.

Удаление из текущего анализа меняет included_in_analysis и новые действия, но не стирает исторические source facts.

Точный enum registry roles/migrations должен следовать Client Profile Spec и его RG-CP-04; разработчик не добавляет роли сам.

СОГЛАСИЕ

# 7. Consent model

| Поле / объект | Обязательно | Implementation rule |
| --- | --- | --- |
| consent_id | Да | Уникальный immutable reference; не boolean field на client. |
| participant_id + case_id + tenant_id | Да | Согласие принадлежит одному субъекту в одном контуре; AT-CC-003/006. |
| identity_version_id | Да | Mismatch/new identity блокирует action до нового допустимого consent. |
| purpose grant(s) | Да | Нормализованные approved purpose codes; каждая цель разрешает только свой action set. |
| consent_text_version + hash/ref | Да | Ссылка на approved immutable artifact; текст не хранится как mutable UI string. |
| status + status history | Да | Active/expired/revoked/superseded conditions различаются; transitions append-only. |
| granted_at / revoked_at | По событию | Timestamp + actor/channel/evidence. expires_at только если утверждён policy. |
| confirmation_method | Только approved | Registry/reference. SMS/OTP не становится production method из demo screenshot. |
| evidence/reference | Да для ACTIVE | Без evidence согласие не считается доказанным; hash/reference и audit linkage. |
| retention impact ref | Да как policy ref | Без числа в business logic; отзыв запускает approved policy evaluation. |
| created/updated/supersedes | Да | Новая версия не перезаписывает прежний consent/evidence. |

LEGAL / PRODUCT APPROVAL REQUIRED Если точный текст, purposes, confirmation method, срок, отзыв или retention impact отсутствуют, production grant не создаётся. Engineering fixture использует только синтетический approved test artifact и не изображается как реальное согласие.

PURPOSE LIMITATION

# 8. Purpose model

| Purpose | Модуль | Что разрешает | Что НЕ разрешает | Consent scope | Тест |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| mortgage_preanalysis_official_registry_checks | M02 IIN Check | Разрешает approved manifest registry checks конкретного participant. | Не разрешает КИ/ЕНПФ, Client Profile, direct APIs или новый source вне manifest. | Participant + identity version + manifest/source scope. | IIN T-003/T-004/T-007; AT-CC-002…004 |
| credit_report_upload | M03 Credit History | Выдать upload grant и принять вручную полученный клиентом PDF. | Не разрешает direct bureau access и не заменяет extraction/analysis purpose. | Participant + exact document type. | CH-001/CH-002; AT-CC-002/004/007 |
| credit_report_extraction | M03 Credit History | Запустить extraction/OCR разрешённого PDF. | Не разрешает bank decision или обработку другого participant. | Participant + document version. | CH-002/CH-003; AT-CC-002…005 |
| credit_history_analysis | M03 Credit History | Нормализовать нейтральные факты и профили КИ. | Не разрешает bank verdict/Bank Rules и direct bureau access. | Participant + current identity + approved PDF scope. | CH §6.1; AT-CC-002/007 |
| internal_snapshot_use | M03 Credit History | Создать/использовать immutable neutral snapshot внутри CASA. | Не разрешает внешнюю передачу или будущие rules автоматически. | Participant + exact snapshot purpose. | CH §6.1/OQ-01; AT-CC-002/012/013 |
| OPEN: pension purpose codes | M04 Pension | Требуемая manual PDF processing должна быть purpose-bound. | Demo-label «Обработка выписки ЕНПФ» не является утверждённым code/contract; direct ENPF/eGov запрещён. | LEGAL/PRODUCT approval по Pension RG-03. | Pension §1/§13.1/RG-03; AT-CC-004/007/013 |
| OPEN: manual financial data / related participants | M05 Client Profile | После RG-CP-02 — только approved manual data и конкретный participant. | Не разрешает автоматически данные spouse/co-borrower, расчёты или bank rules. | Отдельный participant + approved scope. | CP RG-CP-02; CP-003/004; AT-CC-003/014 |
| НЕ УТВЕРЖДЕНО В M01 | Расчёты / программы / квартиры / заключение | M01 не выдаёт grant на основании demo-списка. | Не включать автоматически в consent 1.0 и не считать закрытым AT-CC-013. | Отдельный будущий approved artifact, вне scope M01. | MASTER boundaries; AT-CC-013 |

Правило registry: неизвестный/disabled purpose → deny. Расширение списка целей или полей создаёт новую consent_text_version и требует решения Product/Legal; существующее согласие не расширяется молча.

ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ

# 9. Consent lifecycle

| Business condition | Что видит брокер | Разрешено | Заблокировано / audit |
| --- | --- | --- | --- |
| NOT_REQUESTED (видно в demo) | Для этого действия нужно согласие клиента. | Создать request только после case/participant/identity/access checks. | Все protected actions; consent.requested при создании. |
| PENDING (видно в demo) | Запрос отправлен. Ожидаем ответ клиента. | Просмотр статуса/отмена по policy; повтор без идемпотентности запрещён. | Processing/upload/check/snapshot; request status events. |
| ACTIVE | Согласие действует для перечисленных действий. | Только actions, совпадающие participant/identity/purpose/text/evidence/access. | Любой другой purpose; consent.granted. |
| EXPIRED | Срок действия завершён. Нужно новое согласие. | История только по retention/access policy. | Новые actions/refresh/snapshot; consent.expired. |
| REVOKED | Согласие отозвано. Новые действия остановлены. | Исторический audit/read только по policy. | Новые actions/refresh/snapshot; consent.revoked. |
| SUPERSEDED | Нужна новая версия согласия. | Старая версия остаётся historical/read-only по policy. | Новые actions по старой версии; consent.superseded. |
| PURPOSE/IDENTITY MISMATCH | Это согласие не подходит для выбранного действия/участника. | Запросить корректный scope после approval. | Action denied + protected_action.blocked. |
| EVIDENCE INVALID/ABSENT | Подтверждение согласия не доказано. | Review/re-request approved method. | ACTIVE запрещён; evidence failure audit. |

НЕ КАНОНИЗИРОВАТЬ DEMO Кнопки «Клиент подтвердил (демо)» и «Клиент отклонил (демо)» доказывают только демонстрационный flow. Точные production states/confirmation method закрепляет AT-CC-013 artifact; broker не может подтверждать согласие за клиента.

ОТЗЫВ И ЗАМЕНА

# 10. Revocation / supersede

## Транзакционный порядок отзыва

Проверить tenant/case/participant/action permission и optimistic concurrency текущей consent version.

Создать immutable status event REVOKED с actor, timestamp, reason/reference; не редактировать granted evidence.

Немедленно сделать preflight deny для соответствующих purpose: new checks, new parse, refresh, new snapshot и иные protected actions.

Не перепривязывать и не переписывать старые batches/documents/snapshots; они сохраняют exact consent/evidence refs.

Запустить versioned retention_policy evaluation: restrict processing/export/share, deletion/anonymization queue или legal hold — только по approved policy.

Показать брокеру человеческий статус и разрешённый CTA; записать downstream blocks и audit evidence.

## Supersede

| Причина | Новая версия | Старое состояние |
| --- | --- | --- |
| Новая consent text version | Новый request/grant с exact text hash/purposes. | Старый consent SUPERSEDED; не расширяется. |
| Новый purpose/manifest/field scope | Отдельное approved согласие после Product/Legal gate. | Старый scope остаётся прежним. |
| Новая identity_version | Preflight требует consent, допустимый для новой identity version. | История прежней identity не перепривязывается. |
| Истечение/повторное согласие | Только по lifecycle policy из AT-CC-013 artifact. | Нет автоматического бессрочного продления. |

RETENTION СРОК НЕ ПРИДУМЫВАТЬ В коде хранится retention_policy_id/version и результат policy evaluation. Число дней/лет, delete timing и legal hold закрываются Product/Legal/Security artifact; до этого production data use BLOCKED.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО СОГЛАСИЯ

# 11. Consent evidence

| Группа | Минимальные поля | Инвариант |
| --- | --- | --- |
| Субъект | consent_id, tenant_id, case_id, participant_id, identity_version_id | Нельзя подменить участника или identity version. |
| Текст и цель | consent_text_version, content hash/reference, purpose grants, manifest/source scope если применимо | UI copy не заменяет immutable artifact. |
| Подтверждение | approved confirmation_method_code/version, channel/actor, confirmed_at | Только утверждённый method adapter; demo SMS не считается. |
| Evidence | evidence/reference/hash, validator version/status | Без валидного evidence consent не ACTIVE. |
| Lifecycle | status, granted/revoked/expired/superseded refs and timestamps | История append-only; before/after references. |
| Policy | retention_policy_id/version, access/export impact refs | Raw evidence минимизируется; exact policy outside M01. |
| Audit | created_by/at, source/channel, audit_event_ids | Доказуемая связь request→response→grant→revoke. |

CONFIRMATION METHOD OPEN До утверждения способа подтверждения production adapter disabled. Инженерная приёмка использует синтетический evidence fixture; она не доказывает юридическую достаточность SMS, ссылки, OTP или другого канала.

АВТОРИЗАЦИЯ

# 12. Access control

| Actor | Scope | Разрешено | Запрещено | Test |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назначенный пользователь tenant | Только assigned case/participant и разрешённые actions | Создать/редактировать разрешённые M01 данные; запросить/revoke по permission; открыть audit summary | Не подтверждать за participant; не читать другой tenant; не видеть secrets/raw evidence | AT-CC-006/009/011 |
| Tenant administrator — только если роль уже существует | Свой tenant; административные permissions | Назначение/отзыв assignment, restricted audit/admin metadata по current RBAC | Не получает автоматический доступ к client content без необходимости | AT-CC-006; RG1/RG12 |
| Participant confirmation channel | Только собственный consent request/evidence surface | Увидеть утверждённый текст/цели; подтвердить/отклонить утверждённым способом | Нет доступа к case, чужим participant, внутренним notes и broker actions | AT-CC-002/003/013 |
| Support с JIT — если предусмотрено security architecture | Exact case/object; approval + TTL | Минимальный временный доступ с audit | По умолчанию no content; не экспортировать/изменять consent | CH-081; AT-CC-006/009 |
| Неназначенный пользователь | Нет case assignment | Нет | Deny/404 без existence leak; audit denial | CH-080; AT-CC-006 |
| Пользователь другого tenant | Cross-tenant | Нет | Deny/404; ни masked data, ни existence leak | IIN T-033; CH-079; CP-033; AT-CC-006 |

Authorization decision = tenant + case + participant + assignment/role + action permission. Object-level guard применяется на каждом endpoint и не доверяет client-supplied tenant/case IDs.

ЖУРНАЛ ДЕЙСТВИЙ

# 13. Audit

| Событие | Когда | Минимальная запись |
| --- | --- | --- |
| case.created | Создан ипотечный кейс | actor/time/tenant/case/version/source |
| participant.added / role.changed | Добавлен участник или изменена role relation/included flag | participant + before/after ref + reason |
| identity.version_created | Создана/исправлена critical identity | old/new version refs; masked diff; actor/reason |
| consent.requested | Создан request | participant/identity/text/purposes/channel ref |
| consent.granted | Approved method дал valid evidence | evidence hash/ref + method/version + timestamp |
| consent.revoked / expired / superseded | Lifecycle transition | old/new status refs + actor/reason/policy evaluation ref |
| protected_action.blocked | Consent/access/identity/purpose preflight deny | action/object/deny reason code без PII |
| document.upload / processing request | Downstream protected action | document ref, consent preflight/audit refs; raw text absent |
| access.view / export | Чувствительный view/export | actor/object/purpose/result; no raw PII in message |
| correction / snapshot.publish | Critical correction или publish | before/after/version/reason/snapshot hash ref |
| security.access_denied | Cross-tenant/unassigned/JIT failure | safe actor/context/reason; no existence details |

APPEND-ONLY Audit events не редактируются задним числом. Человеческое описание не содержит полный ИИН, raw PDF text, contract IDs, passwords/OTP/ЭЦП/cookies, tokens или данные другого participant.

ЗАЩИТА ДАННЫХ

# 14. PII / security

| Поверхность | MUST | MUST NOT |
| --- | --- | --- |
| UI | Masked ИИН/идентификаторы; доступ только assigned role; purpose/status human text. | Показывать full IIN без отдельной необходимости/authorization; internal legal codes как главный текст. |
| Logs/APM/traces/analytics | Stable opaque IDs, deny category, correlation ID. | Full ИИН/ФИО, phone, contract IDs, raw PDF text, evidence content, secrets. |
| API/URL | Opaque references; object-level authorization; IIN vault/token reference. | ИИН в path/query/referrer; credentials fields/endpoints. |
| Exports/client conclusion | Masked identity и allowlisted M01 contract. | Full ИИН, internal notes, raw evidence, credentials, данные другого participant. |
| Storage | Encrypted protected identity/evidence contour; versioned policy refs. | Password/OTP/ЭЦП/cookies/client session tokens; unapproved raw retention. |
| Support/admin | JIT/approval/TTL/audit where architecture provides it. | Default content access или copying client data to tickets. |

## Credential rejection

Не существует UI field, API property, database column или log field для eGov/КГД/ЕНПФ/бюро passwords, OTP, ЭЦП, cookies или client session credentials. Попытка передачи возвращает: «CASA не принимает пароли, коды подтверждения или ЭЦП. Получите документ самостоятельно и загрузите разрешённый PDF».

ВЕРСИИ

# 15. Versioning / immutability

| Объект | Immutable | Versioned change | Historical rule |
| --- | --- | --- | --- |
| identity_version | Да | Исправление critical identity создаёт новую version + supersedes_id. | Старые results/snapshots остаются у старой версии. |
| consent text artifact | Да после approval | Новый текст/цели = новая version/hash. | Старый grant не расширяется. |
| consent evidence/status events | Да | Grant/revoke/expire/supersede — новые events/refs. | Granted evidence не редактируется. |
| participant role relation | История неизменна | Новая revision с actor/reason/effective time. | Published snapshots сохраняют прежнюю роль. |
| downstream document/result/snapshot | Да после publish/intake contract | New upload/parse/refresh/publish version. | M01 только хранит/передаёт exact refs. |
| audit_event | Append-only | Только новый correcting event/ref. | Нет hard rewrite; retention policy отдельно. |

REPLAY Downstream trace хранит exact case_id, participant_id, identity_version_id, consent_id/text version/evidence ref и audit/version refs. Позднее изменение M01 не меняет прежний snapshot payload/hash.

ПУТЬ БРОКЕРА

# 16. User flow

| Шаг | Что видит брокер | Что делает | Что делает CASA | Состояние | Blocker |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Клиент | Выбран клиент; видит основной identity display. | Создаёт/выбирает клиента. | Проверяет tenant/assignment; не создаёт consent boolean. | CLIENT_SELECTED | Access denied |
| 2. Case | Видит case reference/status. | Создаёт ипотечный кейс. | Создаёт unique case_id в tenant; audit. | CASE_CREATED | Duplicate/idempotency |
| 3. Participant | Основной заёмщик и список участников. | Добавляет spouse/co-borrower при необходимости. | Создаёт отдельный participant/role/included flag. | PARTICIPANTS_READY | Role/ownership invalid |
| 4. Identity | ФИО + masked ИИН + версия. | Подтверждает/исправляет allowed fields. | Создаёт identity_version; старое immutable. | IDENTITY_READY | Invalid/subject mismatch |
| 5. Consent request | Понятные цели, text version, открытые gates. | Запрашивает согласие. | Создаёт request для participant/identity/purposes; approved channel only. | NOT_REQUESTED→PENDING | AT-CC-013/method off |
| 6. Ответ | Ожидает/действует/отклонено/нужно обновить. | Не подтверждает за клиента. | Валидирует evidence; создаёт grant/status event. | PENDING→ACTIVE/deny | Evidence invalid |
| 7. Downstream preflight | Разрешённое действие или человеческий blocker. | Запускает M02/M03/M04/M05 action. | Сверяет tenant/case/participant/identity/purpose/text/status/evidence. | ALLOW/DENY | Consent/access mismatch |
| 8. Revoke/supersede | История видима; новые действия остановлены. | Отзывает/получает новую версию по permission. | Append-only event + policy evaluation; no rewrite. | REVOKED/SUPERSEDED | Policy/legal hold |
| 9. Audit | Свернутый блок истории. | Открывает допустимые детали. | Возвращает redacted event timeline. | HISTORY | Insufficient permission |

BROKER UI

# 17. Broker UI

## A. Клиент

| Элемент | Показывать |
| --- | --- |
| Идентичность | ФИО + masked ИИН/идентификатор + identity version/status. |
| Роль | Основной заёмщик / супруг / созаёмщик / иной участник только из approved role registry. |
| Case | Короткий case reference/status; смена клиента — навигация, не перепривязка текущих данных. |
| Редактирование | CTA только для разрешённых полей; critical identifier correction создаёт новую identity version. |

## B. Согласие

| Блок | Показывать |
| --- | --- |
| Статус | Понятный русский текст; не только цвет и не внутренний enum. |
| Scope | На какие текущие действия действует; сгруппировать по M02/M03/M04/M05, не обещая future access. |
| Версия и время | consent text version; confirmed_at; renewal reason/expiry only if approved policy. |
| Evidence | Подтверждено / не доказано + допустимая ссылка на детали; raw evidence скрыт. |
| CTA | Запросить / повторить / отозвать / получить новую версию — только разрешённое текущим state и permissions. |
| Предупреждение | Текущий consent не предоставляет CASA direct bureau/ENPF access и не разрешает credentials. |

## C. Дополнительные участники

Для каждого: ФИО/маска, роль, included_in_analysis, identity status, consent status и один разрешённый CTA. Данные/согласия участников не объединяются.

## D. История

Свернутый блок «История согласия и действий»: redacted timeline request/grant/revoke/supersede/blocked actions; технические IDs — только в деталях/admin по permission.

HUMAN MESSAGES

# 18. Statuses / human messages

| Internal condition | Короткий статус | Текст брокеру | Действие | Влияние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NOT_REQUESTED / CONSENT_REQUIRED | Требуется согласие | Для этого действия нужно действующее согласие клиента. | Запросить согласие | Все protected actions blocked |
| PENDING (demo/current UI) | Ожидается ответ | Запрос отправлен. Ожидаем ответ клиента. | Открыть детали / отменить по policy | Processing blocked |
| ACTIVE | Согласие действует | Согласие подтверждено для перечисленных действий. | Открыть scope / отозвать | Только matching purpose allowed |
| EXPIRED | Срок завершён | Срок действия согласия завершён. Нужно новое согласие. | Запросить новое | New actions blocked |
| REVOKED | Отозвано | Согласие отозвано. Новые действия остановлены. | Открыть историю | New actions/refresh/snapshot blocked |
| SUPERSEDED | Нужна новая версия | Требуется согласие на новую версию текста или целей. | Запросить новую версию | Old grant cannot expand |
| PURPOSE_MISMATCH | Не подходит к действию | Это согласие не разрешает выбранное действие. | Запросить нужный scope | Exact action denied |
| IDENTITY_VERSION_MISMATCH | Изменились данные личности | После изменения идентификатора требуется актуальное согласие. | Запросить новое | Old identity grant not reused |
| EVIDENCE_INVALID | Не подтверждено | Подтверждение согласия не доказано. | Повторить approved flow / review | No ACTIVE status |
| ACCESS_DENIED | Доступ запрещён | У вас нет доступа к этому клиенту или действию. | Вернуться / обратиться к администратору | No existence details |
| NOT_INCLUDED | Не включён в анализ | Участник не включён в текущий анализ. | Изменить только по разрешённому flow | No data processing |

Точные backend enum names и transitions должны совпасть с approved consent artifact/state registry. Таблица задаёт required human semantics и safe-deny behaviour; demo labels не закрывают AT-CC-013.

DOWNSTREAM BOUNDARY

# 19. Downstream contract

| Передаёт | Не передаёт |
| --- | --- |
| tenant_id + case_id reference | Credentials, OTP, ЭЦП, cookies или client session tokens |
| participant_id + participant role + included_in_analysis | Данные/consent другого participant |
| identity_version_id/reference + masked identity display | Полный ИИН там, где достаточно vault/token/reference |
| consent_id/status + approved purpose codes + consent_text_version | Юридические предположения или незакрытый purpose как approved |
| consent_evidence_reference/hash/status + evaluated_at | Raw consent evidence без отдельной authorization/policy |
| authorization context + assignment/action decision | Доход, занятость, активы, ПВ, budget, credit/pension facts |
| audit/version refs + deny reason code | Bank verdict, Calculation Engine result, программы, квартиры или CASA Score |

## Consent preflight

Вход: tenant/case/participant/identity_version + action/purpose + caller context. Выход: allow=false/true, matched consent_id/text_version/evidence_ref, authorization/audit refs и safe deny reason. Full ИИН не передаётся.

| API surface | Контракт |
| --- | --- |
| POST /api/v2/cases | Idempotent case create; tenant ownership + audit. |
| POST /api/v2/cases/{case_id}/participants | Отдельный participant/role; no consent inheritance. |
| POST /api/v2/participants/{participant_id}/identity-versions | New immutable version; old refs preserved. |
| POST /api/v2/participants/{participant_id}/consent-requests | Request exact approved text/purposes; channel adapter only if enabled. |
| POST /api/v2/consents/{consent_id}:record-confirmation | Internal approved adapter + evidence validation; broker impersonation forbidden. |
| POST /api/v2/consents/{consent_id}:revoke | Append-only revoke event + policy evaluation. |
| POST /api/v2/consent-preflight | Allow/deny for exact participant/identity/action/purpose; emits audit ref. |

ACCEPTANCE TRACEABILITY

# 20. Tests / traceability AT-CC-001…014

| Acceptance ID | Existing Expected | Implementation evidence | Regression | Gates |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AT-CC-001 | Созданы уникальные case_id и participant_id; участник привязан к tenant; исходные данные не смешиваются с другими делами. | Case/participant schema + ownership guard + create audit. | Positive create; duplicate/idempotency; cross-case negative. | RG1; RG11 |
| AT-CC-002 | Хранятся participant_id, purpose, consent_text_version, granted_at, status и evidence/reference; разрешены только заявленные цели. | Purpose grants + immutable text/evidence refs; preflight exact match. | IIN T-003/T-004; CH-002; scope mismatch. | RG1 |
| AT-CC-003 | Для каждого участника отдельный consent status и scope; без согласия второго его проверки и документы не обрабатываются. | No inheritance; participant_id mandatory in grant/preflight. | IIN T-007; CP-004; two participants. | RG1; RG6 |
| AT-CC-004 | Внешние вызовы, upload processing и создание нового snapshot не выполняются; пользователю показано понятное требование согласия. | Central preflight guard before each protected action. | IIN T-003; CH-002; Pension publish gate. | RG1; RG2 |
| AT-CC-005 | Новые проверки, refresh и snapshots заблокированы; существующие данные ограничены по retention policy; событие аудируется. | Revoke event + deny cache invalidation + policy evaluation ref. | IIN T-037; CH-003/CH-087. | RG1 |
| AT-CC-006 | Доступ запрещён без утечки существования объекта; отказ записан в audit. | Object authorization + RLS/guard + safe 404/deny. | IIN T-033; CH-079…081; CP-033. | RG1; RG12 |
| AT-CC-007 | Интерфейс и backend не запускают direct bureau/ENPF API и не запрашивают credentials клиента. | No connector/endpoint/field; manual PDF boundary. | Network spy=0 direct calls; schema/UX credential negatives. | RG1; RG2 |
| AT-CC-008 | Старый batch остаётся immutable у старой identity_version; новый запуск использует новую версию личности. | Identity supersede, no historical rebinding. | IIN T-008 + downstream ref regression. | RG1; RG5 |
| AT-CC-009 | Audit содержит actor, action, object, timestamp, before/after reference и причину; записи не редактируются задним числом. | Append-only event store + redaction. | Create/view/upload/correction/revoke/export/publish cases. | RG1; RG11 |
| AT-CC-010 | Нет полей/endpoint для credentials; значение не сохраняется и не попадает в логи; пользователь получает безопасное объяснение. | Schema denylist + request filter + security scan. | IIN T-032; CH-006; static/API/log tests. | RG1; RG5 |
| AT-CC-011 | Полный ИИН, contract IDs, raw PDF text и secrets отсутствуют; UI использует маскирование. | Mask/token refs + log/export allowlists. | IIN T-032/T-044; CH-083; export snapshot. | RG1; RG9; RG12 |
| AT-CC-012 | Изменение создаёт новую версию; старый snapshot и его hash остаются доступными только для чтения и воспроизводят прежний payload. | Exact input/version IDs + hash; no update-in-place. | CH-085; CP-034; replay/hash test. | RG11 |
| AT-CC-013 | Есть утверждённый текст, версия, цели, срок, способ подтверждения, отзыв и retention impact; артефакт связан с реализацией. | M01 provides hooks and hard production gate only. | Assert production disabled while artifact missing. Status OPEN/BLOCKED. | RG1 |
| AT-CC-014 | role=SPOUSE; included_in_analysis=false до явного выбора; созаёмщик создаётся отдельным participant с отдельным consent. | Separate role relation/participant/consent. | CP-003/004/005; no income/consent merge. | RG1; RG6 |

AT-CC-013 НЕ PASS До approved consent artifact технический тест обязан подтверждать BLOCKED_FOR_PRODUCTION. Нельзя заменить artifact текстом из demo modal или этим implementation-документом.

ТЕКУЩИЙ DEMO

# 21. Разбор текущего demo

ГРАНИЦА НАБЛЮДЕНИЯ На двух кадрах виден modal consent и часть блока за ним. По screenshot нельзя установить backend binding, фактическую отправку SMS, evidence, ACL, audit immutability или юридическую достаточность.

| Что реально видно | Что правильно | Риск / неизвестно | Regression requirement |
| --- | --- | --- | --- |
| Заголовок «Согласие на обработку данных» | Понятная цель modal. | Слишком общий заголовок не доказывает purpose limitation. | Показать exact action groups/text version; AT-CC-002/013. |
| ФИО, телефон, «версия текста 1.1» | Версия текста видима. | Не видны participant/identity binding и evidence; допустимость полного телефона зависит от access policy. | Participant/identity/text refs в API; masking/access tests AT-CC-002/006/011. |
| Список из 7 пунктов | Пользователь видит, на что якобы соглашается. | Смешаны M02/M03/M04/M05 и будущие расчёты/программы/квартиры/заключение; точные codes не показаны. | Purpose registry exact; unsupported items disabled; AT-CC-002/007/013. |
| Banner: Phase 0, SMS не отправляется, OD-001 open | Честно указана demo-граница и legal open decision. | Не является approved confirmation method. | Production adapter off пока AT-CC-013/OD-001 open. |
| Кнопка «Отправить SMS-согласие» при banner «SMS не отправляется» | Есть один главный CTA. | Видимая семантическая коллизия: пользователь может решить, что SMS отправлено. | В demo: «Создать запрос согласия (демо)»/«Создать ссылку»; никаких SMS claims. |
| Скрин 2: «Ссылка отправлена… ожидаем ответ», «Клиент открыл ссылку» | Промежуточный pending state понятен. | Фактический канал/evidence/backend неизвестны; full phone показан. | State/evidence audit; approved masking policy; AT-CC-009/011/013. |
| «Клиент подтвердил (демо)» / «Клиент отклонил (демо)» | Demo помечен явно. | В production broker не должен impersonate participant. | Demo-only controls hidden in production; confirmation adapter test. |
| «Сменить клиента» | Понятная навигация. | Не видно, это navigation или rebinding текущего case/documents. | Switch never rebinds artifacts; AT-CC-001/003/008. |
| За modal видны financial summary cards: «Подтв. доход 650 000 ₸», «Бюджет квартиры 30 000 000 ₸» | Полезно как общий case summary. | Это не M01 data ownership; нельзя хранить/редактировать как Client & Consent fields. | Ownership M05/Calculation; M01 contract excludes income/budget. |
| Masked ИИН, role, case status, revoke и audit details | На приложенных кадрах не читаются/закрыты modal. | Нельзя подтвердить наличие или корректность. | Отдельные UI regressions AT-CC-005/008/009/011/014. |

РЕШЕНИЯ ПО ЭКРАНУ

# 22. KEEP / CHANGE / REMOVE / ADD

| Решение | Элемент | Точное действие | Layers | Priority | Acceptance |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KEEP | Modal title + visible text version | Сохранить понятный заголовок и version label; добавить exact participant/action scope. | FE | P1 | AT-CC-002/013 |
| KEEP | Purpose summary | Сохранить readable summary, но строить из approved purpose registry, а не hardcoded list. | BE/FE/Data | P0 | AT-CC-002/007/013 |
| KEEP | Phase 0 warning | Сохранить до production; показывать exact open gate и отсутствие реального канала. | FE/Product | P0 | AT-CC-013 |
| KEEP | Сменить клиента | Оставить как navigation только; не менять ownership текущего case/participant/artifacts. | FE/BE | P0 | AT-CC-001/003/008 |
| CHANGE | «Отправить SMS-согласие» | Пока SMS не утверждён/не отправляется — demo-safe CTA без заявления об SMS; production adapter disabled. | FE/BE/Product | P0 | AT-CC-010/013 |
| CHANGE | Pending/opened statuses | Связать с request/evidence state и audit; не считать opened=granted. | BE/FE/Data | P0 | AT-CC-002/004/009 |
| CHANGE | Financial cards inside Client & Consent area | Не удалять из общего case UX автоматически; перенести ownership/rendering в M05/Calculation summary, исключить из M01 model. | FE/Data | P1 | MASTER §13; AT-CC-014 boundary |
| REMOVE | Production broker confirm/decline impersonation | Demo buttons допустимы только под hard demo flag; в production убрать. | FE/BE/Sec | P0 | AT-CC-009/013 |
| ADD | Participant + role + masked identity version | Показать точный субъект согласия и separate participants. | BE/FE/Data | P0 | AT-CC-003/008/011/014 |
| ADD | Per-purpose scope/status | Показать current allowed actions; unsupported/open purposes не выглядят active. | BE/FE | P0 | AT-CC-002/004/007/013 |
| ADD | Evidence and lifecycle summary | confirmed_at, text version, method ref/status, revoke/supersede reason; raw hidden. | BE/FE/Data | P0 | AT-CC-002/005/009 |
| ADD | Audit details | Свернутый redacted timeline с role-based access. | BE/FE | P1 | AT-CC-006/009/011 |

DELTA MATRIX

# 23. Current implementation → target

| Current issue | Expected behaviour | Change required | Layers | Priority | Source | Acceptance | Definition of Done |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общий consent modal не доказывает participant/purpose binding | Exact participant + identity + approved purpose/text/evidence. | Consent registry + preflight + UI scope. | Data/BE/FE/QA | P0 | MASTER §7; IIN §3.1; CH §6.1 | AT-CC-002/003/004 | Mismatch action denied; no cross-participant use. |
| SMS CTA противоречит Phase 0 banner | UI не утверждает несуществующую отправку/approved method. | Demo-safe copy; adapter disabled until gate. | BE/FE/Product | P0 | Screenshot OD-001; AT-CC-013 | AT-CC-010/013 | Network SMS=0; production blocked. |
| Purpose list смешивает модульные и будущие действия | Only approved 1.0 purpose codes active; ownership clear. | Registry-driven list + OPEN/DISABLED items. | Data/BE/FE/Legal | P0 | CH §6.1; IIN §7; CP RG-CP-02 | AT-CC-002/007/013 | No silent future API/calculation consent. |
| Opened/pending может быть принят за granted | Opened, confirmed and evidence-valid ACTIVE distinct. | State machine + evidence validator + human copy. | BE/FE/QA | P0 | IIN T-003/T-004; demo | AT-CC-002/004/009 | Protected actions denied before ACTIVE. |
| Demo broker buttons могут имитировать клиента | Production confirmation only approved participant channel. | Hard demo flag; internal adapter authorization. | BE/FE/Sec | P0 | AT-CC-013 | AT-CC-009/013 | Broker cannot record participant evidence. |
| Financial values visually inside client block | M01 shows identity/role/consent only; finance owned by M05/Calculation. | Move ownership; downstream references only. | FE/Data | P1 | MASTER §13; CP Spec | AT-CC-014 | M01 schema/contract contains no income/budget. |
| Switch client behaviour not provable by screenshot | Navigation never rebinds current artifacts. | Explicit case switch + unsaved warning/id checks. | BE/FE/QA | P0 | AT-CC-001/003/008 | AT-CC-001/003/008 | Old case/participant refs unchanged. |
| Revoke/audit/masked IIN not assessable on attached frames | Required UI and backend evidence exist independent of screenshot. | Implement cards/timeline/masking + regressions. | BE/FE/Sec/QA | P0 | Matrix AT-CC-005/009/011 | AT-CC-005/009/011 | Revocation blocks new actions; audit immutable; UI masked. |

ПРИЁМКА

# 24. Acceptance / Definition of Done

## Engineering DONE

AT-CC-001…012 и AT-CC-014 проходят; AT-CC-013 корректно отражается как OPEN/BLOCKED_FOR_PRODUCTION, а не ложный PASS;

case/participant ownership однозначны; participant consent никогда не наследуется; purpose обязателен;

identity correction создаёт новую version; historical batches/documents/snapshots не перепривязываются;

absence/expiry/revocation/purpose mismatch блокируют protected actions до downstream side effect;

tenant/case/assignment/action guards, no-existence-leak и append-only audit проходят negative tests;

нет UI/API/DB/log fields для credentials; direct bureau/ENPF calls отсутствуют;

PII/log/export masking и immutable replay refs работают; human UI не показывает technical codes основным текстом;

spouse не становится co-borrower и included_in_analysis=true автоматически; demo controls изолированы от production.

M01 НЕ DONE ДЛЯ ENGINEERING Если ownership неоднозначен; consent другого participant используется; purpose отсутствует; revoke не блокирует; identity history мутирует; tenant isolation нарушена; credentials сохраняются; audit/PII controls не доказаны; spouse auto co-borrower; integration scope расширен.

## Release gates

| Gate | Связь с M01 | Evidence |
| --- | --- | --- |
| RG1 — основной | Consent и права доступа работают. | Approved consent version + participant binding + authorization + audit; AT-CC-* |
| RG2 | Manual PDF upload блокируется consent; direct bureau/ENPF отсутствует. | AT-CC-004/007 + upload negative tests. |
| RG5 | Identity version/credentials boundary поддерживает IIN R0. | AT-CC-008/010 + IIN tests. |
| RG6 | Participants/spouse/co-borrower separated for Client Profile. | AT-CC-003/014 + CP-003/004. |
| RG9 | Human statuses и PII-safe UI. | AT-CC-011 + module UX evidence. |
| RG11 | Immutable refs в одном end-to-end case. | AT-CC-001/009/012 + replay evidence. |
| RG12 | Нет CRITICAL FAIL. | AT-CC critical rows resolved; OPEN gate shown correctly. |

ДВА РАЗНЫХ СТАТУСА ГОТОВНОСТИ

# 25. Engineering Done vs Production Ready

| Статус | Условие | Что можно | Что нельзя |
| --- | --- | --- | --- |
| ENGINEERING DONE | Data model, preflight, lifecycle, access, audit, masking, UI и synthetic AT-CC regressions реализованы. | Разрабатывать/тестировать на обезличенных fixtures; downstream integration contract готов. | Обрабатывать реальные client data через неутверждённый consent/confirmation method. |
| PRODUCTION LEGAL BLOCKED | AT-CC-013 или применимый legal/security gate OPEN. | Показывать честный blocker; держать production adapters/actions disabled. | Ставить PASS, отправлять якобы SMS, считать demo confirmation действительным consent. |
| PRODUCTION READY | Approved RU/KZ consent artifact + purposes/lifecycle/method/revoke/retention impact + применимые legal/security gates + AT-CC PASS. | Включить только утверждённые channel/action flags. | Расширять purposes/API access без новой версии/approval. |

SAFE DEFAULT Если approval reference отсутствует, истёк или не совпадает с text/purpose/method version, production preflight возвращает deny. Разработчик не может снять gate конфигурацией среды без versioned approval evidence.

EXECUTION MATRIX

# 26. Конкретный список работ Даулету

| № | Задача | Backend | Frontend | Data | QA | Legal/Product dependency | Priority | Source | Acceptance Test | Definition of Done |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зафиксировать M01 boundary и feature gates | Middleware/service boundary; production consent channels disabled by default | Показать honest blocked/demo states | Action/purpose registry flags | No unauthorized side effects | AT-CC-013 artifact | P0 | MASTER §7; Matrix | AT-CC-007/013 | No Client Profile/Calculation/direct API fields or calls |
| 2 | Создать case ownership model | Idempotent case create/read; tenant ownership | Case reference/status | case_id/tenant/assignment refs | Unique/cross-case tests | Нет | P0 | MASTER §6/§7 | AT-CC-001 | Unique case_id; no data mixing |
| 3 | Создать participant model | CRUD/add with object authorization | Participant list | participant_id/case/role/status | Multiple participant isolation | Approved role registry | P0 | MASTER §13; CP §5 | AT-CC-001/003/014 | Each participant owns identity/consent/docs/snapshots |
| 4 | Разделить spouse и co-borrower | Separate relation/role; included flag | Distinct labels and CTA | ordinal/relationship revision | CP-003…005 | CP role enum gate | P0 | CP §5/§12 | AT-CC-003/014 | Spouse false until explicit inclusion; separate consent |
| 5 | Реализовать versioned identity | Create new version; never update critical ID in place | Masked ID + version/change flow | identity_version/supersedes/audit refs | IIN T-008/replay | Security storage architecture | P0 | IIN §7.1; Matrix | AT-CC-008/011/012 | Old results remain on old identity |
| 6 | Создать consent text artifact registry | Immutable version/hash/status/approval refs | Display version, not editable legal text | text version/hash/effective approval | Unknown/unapproved version denied | Product/Legal exact RU/KZ artifact | P0 | AT-CC-013 | AT-CC-002/013 | No ACTIVE production grant without approved artifact |
| 7 | Создать purpose registry | Exact approved codes; deny unknown; action mapping | Readable grouped scope | Purpose version/module/action allowlist | Purpose mismatch negatives | Pension/CP purpose approvals | P0 | IIN §7; CH §6.1; CP RG-CP-02 | AT-CC-002/004/007/013 | Only sourced codes active; OPEN codes disabled |
| 8 | Создать consent/evidence data model | Participant/identity/text/purpose/status/evidence refs | Consent card details | Immutable grant/evidence/status events | Evidence absent/invalid | Approved method/evidence policy | P0 | IIN §3.1; CH OQ-01 | AT-CC-002/003/009/013 | Consent is not boolean; evidence required |
| 9 | Реализовать lifecycle state machine | Validated transitions; concurrency/idempotency | Human status/CTA | Append-only status history | Invalid transition matrix | Lifecycle/term approval | P0 | IIN T-003/T-037 | AT-CC-004/005/013 | Expired/revoked/superseded deny new actions |
| 10 | Создать consent request service | Exact participant/identity/text/purposes; idempotency | Request/pending UI | Request/channel refs | Double click/wrong participant | Approved channel | P0 | AT-CC-002/003 | AT-CC-002/003/009 | One request; no accidental SMS claim |
| 11 | Создать confirmation adapter interface | Internal-only evidence validator; adapters disabled until approved | No broker impersonation | method/version/validator refs | Unauthorized confirmation test | AT-CC-013 / OD-001 | P0 | Demo screenshots; Matrix | AT-CC-009/010/013 | Demo fixture isolated; production method approved |
| 12 | Реализовать consent preflight API | Check tenant/case/participant/identity/purpose/text/status/evidence | Human blocker from deny reason | Decision/audit refs | All mismatch combinations | Нет | P0 | IIN/CH/Pension gates | AT-CC-002…008 | Protected action has no side effect on deny |
| 13 | Реализовать revoke/supersede | Append-only event; cache invalidation; policy evaluation | Revoke/history/new version CTA | revoked/supersedes/policy refs | IIN T-037; CH-003/087 | Retention matrix | P0 | IIN J-08; CH OQ-03 | AT-CC-005/009/013 | New actions blocked; old history unchanged |
| 14 | Поставить guards перед M02/M03/M04/M05 actions | Central middleware + action-specific purpose mapping | Disabled CTA + explanation | Action registry | Network/parser/snapshot spy=0 | Purpose approvals | P0 | MASTER modules 02–05 | AT-CC-004/007 | No check/upload/parse/refresh/publish before allow |
| 15 | Сохранить manual PDF boundary | No bureau/ENPF connectors; upload grants only | Explain manual upload | No future API scopes | Outbound call tests | Нет | MASTER §5/§11 | AT-CC-007 | 0 direct bureau/ENPF calls |  |
| 16 | Запретить credentials | Reject/filter fields; no persistence/logging | Safe human explanation | Schema denylist | Static/API/log tests | Нет | IIN §3.1; CH §1.2; Pension §1.2 | AT-CC-010/011 | No password/OTP/ЭЦП/cookie surface |  |
| 17 | Реализовать tenant/case/participant access guard | RLS/object guard; assignment/action permission | Safe access denied | Ownership/indexes | Cross-tenant/unassigned/JIT | Existing RBAC mapping | P0 | IIN T-033; CH-079…081 | AT-CC-006 | Deny/404 without existence leak; audit |
| 18 | Создать append-only audit events | Event append/query; no update/delete API | Redacted history details | actor/action/object/time/reason/version refs | Mutation/PII tests | Retention/audit policy | P0 | MASTER §8; CH §17.1 | AT-CC-009/011/012 | Critical lifecycle/actions reproducible |
| 19 | Реализовать PII masking/redaction | Vault/reference; log/export allowlists | Masked identity/phone per policy | PII classification | IIN T-032/T-044; CH-083 | Masking/retention policy | P0 | IIN §13.3; CH §17 | AT-CC-011 | No full IIN/raw text/secrets in prohibited surfaces |
| 20 | Собрать Client & Consent card | Aggregate M01 read model | Client/role/masked ID/case/consent/CTA | Read model refs only | Desktop/mobile/a11y | Approved human copy | P0 | MASTER §7; screenshot | AT-CC-002/008/011/014 | No finance ownership or enum-first UI |
| 21 | Собрать participants panel | List separate consent/identity states | Role + included + consent for each | No merged row | Spouse/co-borrower cases | Role registry | P0 | CP §5/§15 | AT-CC-003/014 | Each participant independently actionable |
| 22 | Исправить demo SMS semantics | Demo action produces no external send; production flag off | Replace misleading SMS claim; keep warning | Demo/prod config split | Network spy + screenshot regression | OD-001/AT-CC-013 | P0 | Actual screenshots | AT-CC-010/013 | UI and actual side effect agree |
| 23 | Убрать production broker confirm/decline | Reject broker-origin participant evidence | Controls demo-only | Actor/channel validation | Impersonation negative | Approved method | P0 | Actual screenshot; AT-CC-013 | AT-CC-009/013 | Only approved participant channel can confirm |
| 24 | Разделить M01 и financial summary ownership | M01 contract excludes income/payment/PV/budget | Render finance via M05/global summary only | No finance columns in M01 | Schema/UI ownership test | Нет | MASTER §13; CP Spec | AT-CC-014 | M01 stays Client & Consent foundation |  |
| 25 | Собрать AT-CC-001…014 regression suite | Fixtures, hooks, reports | Golden screenshots/human messages | Synthetic no-PII data | All positive/negative/boundary | AT-CC-013 remains open until artifact | P0 | Acceptance Matrix v1.1 | AT-CC-001…014 | No Expected changed; objective result reported |
| 26 | Собрать end-to-end M01 fixture | Case→participants→identity→grant→preflight→revoke | All UI states | Immutable refs/hash | Replay and downstream spies | Synthetic approved test artifact | P1 | RG1/RG11 | AT-CC-001…012/014 | Engineering flow passes without real client data |

OPEN GATES

# 27. Open questions / legal gates

| ID/source | Question | Owner | Blocks engineering? | Blocks production? | Temporary safe behaviour |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IIN J-01 + CH OQ-02 | Кто controller/processor/third party: CASA, агентство, риелтор, vendors; DPA и ответственность? | Legal/DPO | Нет: schema/guards на synthetic data | Да: real client processing | Production adapters/actions disabled; no role assumption. |
| IIN J-02 + CH OQ-01 + AT-CC-013 | Точный RU/KZ текст, purposes, categories/recipients, identity assurance, term/lifecycle, re-consent? | Product/Legal/DPO | Нет: artifact registry/hooks | Да: любой ACTIVE production consent | Only synthetic test artifact; production preflight deny. |
| IIN J-04 + demo OD-001 | Какой confirmation method юридически/продуктово достаточен: ссылка/SMS/transactional service/иное? | Product/Legal/Security | Нет: disabled adapter interface | Да: production confirmation | No SMS/OTP claim or send; demo controls isolated. |
| IIN J-08 + CH OQ-03 | Retention/deletion/restriction/legal hold для consent, PDF, evidence, snapshots и audit после revoke/closure? | Legal/Security/DPO | Нет: versioned policy refs/evaluator | Да: real retention/deletion | No hard-coded term; restrict new processing; production data blocked. |
| CP RG-CP-02 | Purpose/consent для manual financial data и связанных участников? | Product/Legal | Нет: disabled purpose slots | Да: M05 production collection | M01 does not collect profile finance; scope disabled. |
| Pension RG-03 | Purposes, access/export/retention/deletion matrix для pension data? | Legal/Product | Нет: manual PDF gate contract | Да: real pension processing | Exact pension purpose codes remain OPEN/DISABLED. |
| IIN J-09 + CH OQ-16/OQ-17 | Какие third-party fields/evidence crops можно показывать/хранить/export? | Legal/Security/Product | Нет: allowlist/redaction hooks | Да: real evidence/UI/export | Mask/drop by default; no raw evidence export. |
| IIN J-07/J-12 + CH OQ-18 | KZ residency, OCR/subprocessors, incident/breach/access review controls? | Security/Legal | Нет: interfaces/tests | Да: production deployment | Synthetic/local tests only; no unapproved subprocessor. |
| IIN J-11 | Полномочие риелтора выполнять manual official search/eGov third-party path по consent клиента? | Legal/Operations | Нет: manual task model | Да: real manual operation | Do not launch real path; show legal blocker. |
| CH OQ-05 | Нужен ли договор с бюро для manual PDF, который клиент сам передал CASA? | Legal/Bureau owner | Нет: manual upload engineering | Да: real CH production use | No direct bureau access; production legal gate remains. |

РАЗДЕЛЕНИЕ GATES Можно написать и протестировать schema/state machine/guards/audit на synthetic data. Нельзя использовать их с реальным клиентом, пока соответствующий legal/product/security artifact не утверждён и не связан version/approval reference.

ЗАКРЫТИЕ ДОКУМЕНТА

# 28. Changelog

| Версия | Дата | Изменение |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 23.08.2026 | — Унифицирован API namespace с существующими CASA Pro module contracts. — Содержательные требования v1.0 не изменялись. |

## Самопроверка

PASS — MASTER, Acceptance Matrix и M02/M03/M04 не изменены; новый scope/roles/purposes не добавлены.

PASS — case, participant и identity version разделены; consent participant/purpose/text/evidence-bound.

PASS — spouse ≠ co-borrower; отдельные identity/consent/documents/snapshots; included_in_analysis не наследуется.

PASS — revoke/expire/supersede блокируют новые actions и не переписывают history/snapshots.

PASS — manual PDF boundary сохранён; direct bureau/ENPF access и credentials отсутствуют.

PASS — tenant/case/assignment/action isolation, PII minimization, append-only audit и replay refs определены.

PASS — AT-CC-001…014 трассированы; AT-CC-013 не закрыт выдуманным legal text/SMS method.

PASS — Engineering Done и Production Ready разделены; demo audit основан только на видимом UI.

PASS — список Даулету конкретен и не требует самостоятельных продуктовых/юридических решений.