CASA PRO  •  МОДУЛЬ 02

ПРОВЕРКА КЛИЕНТА ПО ИИН

R0 — Implementation & Acceptance v1.0

Практическое задание разработчику, дизайнеру и QA

| Поле | Значение |
| --- | --- |
| Статус | Исполнительная спецификация R0; production-коннекторы выключены deny-by-default. |
| Дата | 22.08.2026 |
| Владельцы исполнения | Даулет / дизайн / QA; юридические и access-gates — назначенные владельцы Production Spec. |
| Приоритет источников | MASTER → IIN Production Spec → Acceptance Matrix → M02 → реализация. |
| Главный критерий | Общий результат строится из покрытия. Недоступность, ручная проверка, ошибка или UNKNOWN никогда не означают «записей нет». |

R0 БЕЗ ВНЕШНИХ PRODUCTION-ВЫЗОВОВ R0 реализует модель данных, реестр/manifest, согласие, ИИН-validation, batch/coverage, ручные задачи, evidence, freshness, человеческий UI, безопасность, аудит и тесты. AIS OIP/KGD tokens не являются условием завершения R0.

ЗАПРЕЩЁННЫЙ ЛОЖНЫЙ ИТОГ PARTIAL, MANUAL_REQUIRED, SOURCE_UNAVAILABLE, ACCESS_REQUIRED, LEGAL_UNCONFIRMED, ERROR, STALE и NOT_CHECKED не могут превращаться в COMPLETE_NO_RECORDS или зелёное «Проверено: записей нет».

УПРАВЛЕНИЕ МОДУЛЕМ

# 1. Паспорт

| Поле | Решение |
| --- | --- |
| Назначение | Перевести утверждённый IIN Check Production Spec в однозначные задачи Backend, Frontend, Data и QA для R0. |
| Вход | participant/identity version с валидным ИИН, tenant/case и действующим согласием на конкретную цель и manifest. |
| Выход | Версионный client_check_batch с отдельным client_check_result для каждого check_type, покрытием, фактами, evidence, freshness и audit. |
| R0 fixture | FX-IIN-R0-001: синтетический source registry + manual tasks, без production calls и без персональных данных. |
| Release gate | RG5; связанные RG1, RG7, RG8, RG9 и RG12 применяются по строкам Acceptance Matrix. |

# 2. Назначение

Модуль фиксирует, какие официальные проверки входят в конкретный запуск, что реально выполнено, каким каналом, на какую дату, с каким исходом и доказательством. Он собирает source-backed facts и не делает банковского вывода.

ФАКТ ≠ РЕШЕНИЕ БАНКА Даже найденная запись ОИП, исполнительная надпись, налоговый статус или процедура банкротства остаётся фактом официального источника. В M02 нет «банк одобрит/откажет», CASA Score, «хороший/плохой клиент» или ипотечного запрета.

# 3. Источники истины

| Приоритет | Источник | Определяет |
| --- | --- | --- |
| 1 | MASTER v1.2 — FROZEN BASELINE | Scope релиза, честную обработку UNKNOWN/недоступности, ручной режим и продуктовые границы. |
| 2 | IIN Check Production Spec • 21.08.2026 | Manifest v1, каналы, data model, статусы, T-001…T-048, юридические вопросы и feature gates. |
| 3 | Acceptance Matrix v1.1 | AT-IIN-001…AT-IIN-020, FX-IIN-R0-001, RG5 и объективный PASS/FAIL/NOT_APPLICABLE. |
| 4 | M03 v1.1; M04 v1.0 | Только структура, конкретность, implementation→demo delta→acceptance→список задач. Предметные правила не наследуются. |
| 5 | Реальные скриншоты pro.casa.kz | Только объект UI/delta audit. Скрытый backend и root cause по экрану не выводятся. |

ГРАНИЦЫ РЕАЛИЗАЦИИ

# 4. Scope / Not Scope

## Входит в R0

external_source_registry и версионный Manifest v1 без добавления новых источников;

12-значный ИИН и контрольный разряд до любых внешних действий; participant/identity version binding;

participant-bound consent purpose, manifest и отзыв/истечение;

client_check_batch, отдельные client_check_result/fact, manual_check_task, coverage и immutable refresh history;

deny-by-default feature flags, legal/access/terms/allowlist/retention gates;

строгий NOT_FOUND contract, UNKNOWN, ошибки схемы, evidence/provenance и freshness;

source-by-source broker UI, человеческие статусы, desktop/mobile/accessibility;

tenant isolation, RBAC/MFA policy hooks, PII redaction, audit, idempotency и regression checklist T-001…T-048.

## Не входит

| Не реализовывать | Граница |
| --- | --- |
| Production API в R0 | Нет вызовов AIS OIP, KGD или другого внешнего production endpoint; отсутствие token не блокирует R0. |
| Новые государственные базы | Только Manifest v1 Production Spec; никаких дополнительных источников или blanket search. |
| CAPTCHA/кабинеты | Нет OCR/solver/headless обхода, cookies, логинов, паролей, OTP и хранения ЭЦП клиента. |
| Bank Rules/вердикт | Fact layer не создаёт отказ, одобрение, score или банковскую интерпретацию. |
| Другие модули | Нет Credit History, Pension, Client Profile design, Calculation Engine, сценариев и недвижимости. |
| Mock как проверка | Синтетические fixtures тестируют R0 state machine, но не отображаются пользователю как реальная проверка источника. |

АРХИТЕКТУРА РЕЛИЗА

# 5. Архитектура R0 / R1 / R2

| Стадия | Что работает | Gate / запрет |
| --- | --- | --- |
| R0 — текущий scope | Data model, registry/manifest, consent, validation, batch/coverage, manual tasks, evidence, audit, UI и tests. | Без внешних production-вызовов; connectors=false. |
| R1 — будущий пилот | AIS OIP official Open Data API. | API key + terms + legal approval + field allowlist + contract tests. |
| R2 — будущий пилот | KGD taxpayer API; conditional KGD counterparty profile. | X-Portal-Token + owner approval + legal review + rate/schema tests. |
| R3 — только manual | ЕНИС; tax debt/eGov; bankruptcy/restoration. | Официальная ссылка + evidence + подтверждение человека/клиента. |
| R4 — не выпускать | Court blanket search; direct credit/ENPF/bank/closed data; CAPTCHA bypass. | NOT_ALLOWED. |

FEATURE FLAG Каждый automatic connector включается независимо по source.code. До одновременного закрытия legal approval, access/token, terms, security, field allowlist, retention и contract tests вызов запрещён; используется только разрешённый manual/client-authorized/unavailable путь.

ПУТЬ БРОКЕРА

# 6. Пользовательский путь

| Шаг | Что видит брокер | Что делает | Что делает CASA | Состояние | Blocker |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Нет запуска | Карточка «Проверка по ИИН», masked ИИН, статус «Не запускалась». | Запрашивает запуск. | Проверяет case/participant/identity/consent. | NOT_STARTED | Нет прав/identity/consent. |
| 2. Предусловия | Понятно видит, что мешает запуску. | Исправляет ИИН или получает согласие. | 12 digits/check digit; purpose/manifest; no external call. | VALIDATION/BLOCKED | Invalid IIN, consent mismatch. |
| 3. Batch | Видит состав и «Подготавливаем проверки». | Не нажимает повторно. | Создаёт immutable batch, Idempotency-Key, manifest/consent/actor/time. | QUEUED | Duplicate key reuses one batch. |
| 4. Маршруты R0 | Карточки источников: manual/client action/unavailable. | Открывает разрешённую задачу. | Не вызывает production API; создаёт per-check result/task. | MANUAL/ACCESS/LEGAL | Connector gate off. |
| 5. Ручная проверка | Официальный источник, инструкция, срок, evidence requirement. | Сам вводит ИИН на сайте и фиксирует исход + evidence. | Проверяет evidence/actor/time; не переносит ИИН в URL. | IN_REVIEW | CAPTCHA; evidence missing. |
| 6. Результаты | Каждый source отдельно: канал, исход, даты, facts, evidence, CTA. | Открывает доказательство/повторяет/обновляет. | Нормализует allowlist; unknown/error remain distinct. | PER-SOURCE | Schema/evidence error. |
| 7. Coverage | Сначала общий текст X/Y и незакрытые источники. | Закрывает разрешённые задачи. | Считает required checks; complete только если все завершены. | PARTIAL/COMPLETE | Любой incomplete/unknown/stale. |
| 8. Refresh | Старый результат виден как исторический, с датой. | Нажимает «Обновить». | Создаёт новый batch/result + supersedes_id. | STALE→NEW | Consent/retention/gates rechecked. |
| 9. Передача | Нейтральные source facts и предупреждение. | Продолжает работу с делом. | Передаёт downstream contract; не запускает bank verdict. | READY/PARTIAL | Consumer respects unknown/coverage. |

ИДЕНТИФИКАЦИЯ И СОГЛАСИЕ

# 7. Проверка ИИН и consent gates

| Gate | Проверка | При нарушении | Непреложный инвариант |
| --- | --- | --- | --- |
| IIN_FORMAT | Ровно 12 цифр. | VALIDATION_ERROR; batch может фиксировать блокер, external count=0. | Не исправлять автоматически и не обрезать. |
| IIN_CHECK_DIGIT | Официальный алгоритм 12-го контрольного разряда. | VALIDATION_ERROR; external count=0. | Не выводить пол/дату рождения из структуры ИИН. |
| IDENTITY_BINDING | borrower_id + identity_version + tenant/case. | Запуск блокирован. | Исправление ИИН создаёт новую identity version; старый batch immutable. |
| CONSENT | Active participant-bound purpose mortgage_preanalysis_official_registry_checks + manifest version. | BLOCKED_CONSENT; запросы не выполнялись. | Согласие одного участника не покрывает другого. |
| SOURCE_GATE | legal/access/terms/allowlist/retention/credentials per source. | legal/access/manual state; connector off. | Технически доступный URL не равен разрешённой автоматизации. |
| IDEMPOTENCY | Idempotency-Key на create batch. | Возвращается существующий batch. | Двойной клик не создаёт второй набор tasks/results. |

ПОЛНЫЙ ИИН Хранится только согласно утверждённой security architecture в encrypted borrower vault. В result/evidence/URL/query/path/referrer/logs/APM/analytics/traces/notifications/client PDF используется borrower reference, HMAC lookup token или маска — не полный ИИН.

SOURCE REGISTRY / MANIFEST

# 8. Source Registry / Manifest v1

| Класс | check_type | Офиц. источник | Канал | Режим R0 | Consent | Legal | Access | CAPTCHA | Fallback | Evidence/результат | Freshness | Блокирует clean |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BASE_REQUIRED | enforcement_proceedings | МЮ / АИС ОИП [S05/S06/S08] | Official API после R1 gates; manual fallback | R0: manual/data model; connector off | Да | Required | API key | Web: да | Да | Outcome + source/evidence ref | Policy из registry | Да |
| BASE_REQUIRED | exit_restriction | АИС ОИП [S05/S06], тот же ответ | В рамках AIS OIP result | R0: отдельный result; manual/data model | Да | Required | Как AIS OIP | Как AIS OIP | Через AIS task | Отдельный fact/result со связью | Policy из registry | Да |
| BASE_REQUIRED | executive_inscription | ЕНИС [S09] | Manual official; CAPTCHA | R0: MANUAL_CHECK_REQUIRED | Да | Manual/legal | Нет API | Да | Да | Manual outcome + evidence/actor/time | Policy из registry | Да |
| BASE_REQUIRED | taxpayer_ip_status | КГД taxpayer [S10] | API после R2 token/legal; manual fallback | R0: manual/access state; connector off | Да | Required | X-Portal-Token | Web может иметь | Да | Status/dates/type + evidence | Policy из registry | Да |
| BASE_REQUIRED | tax_debt | КГД / eGov [S12/S13/S32] | Client-authorized / manual | R0: client/manual task | Да | Client/legal | Future token | KGD web: да | Да | Aggregates/as-of/certificate ref | Policy из registry | Да |
| BASE_REQUIRED | bankruptcy_nonjudicial | КГД [S14/S17] | Manual до доказанного точечного API | R0: manual task; no bulk ingest | Да | Required | Future | Не подтверждено | Да | Matched subject + list/snapshot ref | Policy из registry | Да |
| BASE_REQUIRED | bankruptcy_judicial_restoration | КГД [S15/S16/S17] | Manual до доказанного точечного API | R0: manual task; no bulk ingest | Да | Required | Future | Не подтверждено | Да | Matched subject + metadata | Policy из registry | Да |
| IP_CONDITIONAL | kgd_counterparty_profile | КГД counterparty [S11/S30] | API после confirmed IP + R2 gates | R0: not applicable until condition | Отдельная цель | Required if active | X-Portal-Token | Нет | Official fallback | Allowlisted profile fields | 7 дней; debt отдельно | Если активирован |
| IP_CONDITIONAL | tax_reporting_suspension | КГД [S18] | Client-authorized | R0: conditional client task | Да | Client gate | Future KDP | Не указана | Да | Minimal status/dates | Policy из registry | Если активирован |
| CASE_CONDITIONAL | legal_entity_participation | eGov / МЮ [S19] | Client-authorized document | R0: only justified + separate consent | Отдельная цель | Client gate | Нет public API | Нет | Да | BIN/name/role/ref; minimize others | Policy из registry | Если активирован |
| CASE_CONDITIONAL | property_rights | eGov / МЮ [S20/S13] | Client-authorized document | R0: only justified + separate consent | Отдельная цель | Client gate | Нет public API | Нет | Да | Flags/counts/ref; address separate purpose | 24 часа | Если активирован |
| CASE_CONDITIONAL | movable_pledge | eGov [S21] | Client-authorized document | R0: only justified + separate consent | Отдельная цель | Client gate | Нет public API | Нет | Да | Flag/count/ref; minimize items | 24 часа | Если активирован |
| CASE_CONDITIONAL | license_status | eLicense / eGov [S22] | Manual official | R0: only justified + consent | Да | Manual | Public API unconfirmed | Не указана | Да | Relevant license details | 7 дней | Если активирован |
| PROHIBITED | court_acts_blanket_screening; credit_history_direct; enpf_direct; bank_data; closed_gov_data | Разные | PROHIBITED | R0: NOT_ALLOWED | N/A | Rejected | Нет | Не обходить | Нет | Только audit reason | N/A | Не входит |

Coverage denominator формируется из активных required check_type frozen manifest конкретного batch. В базовом Manifest v1 — семь BASE_REQUIRED check_type; exit_restriction хранится отдельно, хотя может использовать тот же AIS OIP source result.

ПОКРЫТИЕ

# 9. Batch и coverage

| Объект/поле | Правило |
| --- | --- |
| client_check_batch | Один запуск для participant identity_version + consent_id + manifest_version + tenant/case + actor/requested_at. |
| required_total | Количество активных required check_type в frozen manifest batch; conditional входит только после доказанного условия и consent scope. |
| completed | Только terminal, fresh, evidence-valid per-source result с допустимым outcome. |
| proven_negative | completed + source-specific documented not_found/zero; не empty/null/error. |
| found | completed + found; факт не меняет банковский verdict. |
| manual/unavailable/blocked/stale | Отдельные счётчики; каждый исключает COMPLETE_NO_RECORDS. |
| overall_status | Детерминированно выводится из results; пользователь не выбирает общий исход вручную. |

| Overall | Условие | Текст брокеру |
| --- | --- | --- |
| COMPLETE_FACTS_FOUND | Все обязательные checks завершены и минимум один outcome=found. | Проверка завершена. Найдены факты: N. Это не решение банка. |
| COMPLETE_NO_RECORDS | Все mandatory свежие, evidence-valid и имеют доказанный negative/zero; нет manual/unavailable/unknown. | Обязательные источники проверены. По проверенным источникам записей не найдено. |
| PARTIAL | Есть manual, unavailable, access pending, unknown, not checked, error или незавершённый check. | Проверка частичная: X из Y. Нельзя делать вывод об отсутствии записей. |
| BLOCKED_CONSENT | Consent отсутствует/истёк/отозван/purpose mismatch. | Нужно согласие клиента. Внешние запросы не выполнялись. |
| BLOCKED_LEGAL | Не выполнен обязательный legal gate для планируемого route. | Автоматическая проверка пока недоступна. Используйте разрешённый ручной путь. |
| STALE | Хотя бы один необходимый result просрочен. | Результат устарел. Обновите проверку. |

ПРИОРИТЕТ ИТОГА Consent block показывается до запуска. После результатов stale required check делает batch STALE; любой незавершённый/unknown/error check делает coverage неполным. COMPLETE_* допускается только при полном доказанном покрытии.

РЕЗУЛЬТАТ ИСТОЧНИКА

# 10. Per-source result

| Концепция | Scope / изменяемость | Назначение |
| --- | --- | --- |
| external_source_registry | global_reference; versioned | Owner, official URL, modes, captcha, legal/access/terms, allowlist, TTL, no-match contract, fallback. |
| client_check_batch | tenant-owned; immutable version | Один запуск, frozen manifest/consent/coverage/overall status. |
| client_check_result | tenant-owned; source × check_type; immutable/superseded | Technical status, outcome, normalized facts, provenance, freshness, error/evidence. |
| client_check_fact | tenant-owned; immutable source fact | Allowlisted normalized fact; один result может иметь несколько facts. |
| manual_check_task | tenant-owned; audited/versioned | Официальный URL, инструкция, assignee, outcome, evidence, dates. |
| client_risk_signal | tenant-owned derived downstream | Отдельная интерпретация CASA с rule_version; не source fact и не bank verdict. |
| source_check | existing global_reference | Мониторинг источников банковских правил; не использовать как клиентский result. |

## Обязательный контракт client_check_result

id, batch_id, subject_ref.borrower_id + identity_version; без полного ИИН;

source.code/owner/official_url/connector_version/terms_version; check_type; automation_mode;

status отдельно от result.outcome; result.facts — references на immutable client_check_fact;

checked_at, source_data_as_of, fresh_until или явный UNKNOWN;

source_reference request/response/upstream code только в разрешённой форме;

legal_basis_status + consent_id + approval_id; evidence hash/reference + retention_policy_id;

manual_confirmation либо error.category; created_at; supersedes_id.

RAW MINIMIZATION Raw response по умолчанию не хранится. Сохраняются allowlisted normalized facts, hash/IDs и минимальное evidence. Raw допустим только в encrypted evidence vault при утверждённых security/retention правилах.

РУЧНОЙ МАРШРУТ

# 11. Manual checks

| Поле manual_check_task | Точное требование |
| --- | --- |
| source/check_type | Ссылка на frozen registry/manifest и конкретный ожидаемый факт. |
| official_url | Только базовый официальный URL; без ИИН в query/path/referrer. |
| instruction | Кратко: что открыть, что ввести самому, какой исход и evidence зафиксировать. |
| assignee/created_at/due/expiry | Исполнитель и временные границы; истёкшая задача не остаётся fresh. |
| status/outcome | Task state отдельно от observed result; not_found доступен только по допустимому manual contract. |
| evidence/reference | Разрешённый screenshot/document/reference/hash; без избыточных данных третьих лиц. |
| checked_at/source_data_as_of/fresh_until | Три разные временные характеристики либо явный UNKNOWN. |
| comment/actor/audit | Подтверждающий actor, timestamp, before/after/reason/version. |

НЕЛЬЗЯ ПОДТВЕРДИТЬ БЕЗ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА Кнопка «Записей нет» сама по себе запрещена. Confirm требует observed outcome + evidence/reference + actor + checked_at; отсутствие evidence возвращает MANUAL_EVIDENCE_REQUIRED и не увеличивает completed coverage.

## CAPTCHA / ЭЦП / OTP / личные кабинеты

не обходить и не OCR-распознавать CAPTCHA; не использовать solver или headless browser;

не принимать и не хранить пароль eGov/КГД, OTP, cookies или ЭЦП клиента;

не просить клиента передавать OTP риелтору;

не автоматизировать личный кабинет без отдельного утверждённого официального канала;

допустимый CTA: «Открыть официальный сервис», после чего человек выполняет проверку сам.

NEGATIVE SEMANTICS

# 12. NOT_FOUND contract

ЕДИНСТВЕННО ДОПУСТИМЫЙ NOT_FOUND status=completed + успешный документированный negative/no-match outcome конкретного source adapter/manual contract + сохранённое evidence + fresh result.

| Наблюдение | Нормализация | Почему не NOT_FOUND |
| --- | --- | --- |
| HTTP 404 КГД | ACCESS_DENIED/ACCESS_REQUIRED по опубликованной семантике | HTTP status не означает отсутствие субъекта. |
| HTTP 403 / token missing | ACCESS_REQUIRED | Источник не дал клиентский результат. |
| CAPTCHA | MANUAL_REQUIRED | Проверка не выполнена. |
| Пустая HTML-страница | SCHEMA_ERROR/SOURCE_UNAVAILABLE | Нет доказанного business outcome. |
| Timeout / 503 / rate limit | SOURCE_UNAVAILABLE/retryable | Нет успешного ответа. |
| Legal gate off | LEGAL_UNCONFIRMED | Connector не должен запускаться. |
| Parsing/schema drift | ERROR + quarantine/review | Неизвестна семантика ответа. |
| null / «Нет данных» / empty array | UNKNOWN, если source contract не определяет no-match | UNKNOWN нельзя склеивать с false/zero. |
| Manual task не выполнен / без evidence | MANUAL_REQUIRED / EVIDENCE_ERROR | Нечего подтверждать. |
| AIS OIP valid response + SCSE001 | completed/not_found | Допустимо только как source-specific contract с upstream code/evidence. |

АКТУАЛЬНОСТЬ И ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

# 13. Freshness

| Поле | Смысл | UI / coverage |
| --- | --- | --- |
| checked_at | Когда CASA/оператор завершили конкретную проверку. | Показывается всегда для completed/manual confirmation. |
| source_data_as_of | На какую дату/момент источник заявляет актуальность данных. | Показывается отдельно; если неизвестно — «Источник не указал дату актуальности». |
| fresh_until / TTL | Внутренняя policy registry; не выдаётся за официальный срок документа. | После истечения result исторический, CTA «Обновить», coverage не complete. |
| age | Производная от checked_at/source_data_as_of. | Человекочитаемый возраст; не заменяет даты. |

STALE НЕ УДАЛЯЕТ ИСТОРИЮ Просроченный result остаётся видимым и immutable, но не считается текущим подтверждением. Refresh создаёт новый batch/result с supersedes_id и повторно проверяет consent/source gates.

# 14. Evidence / provenance

| Обязательная группа | Минимальные поля |
| --- | --- |
| Источник | source.code, owner, official URL/reference, check_type, registry/manifest version. |
| Выполнение | automation/manual version, checked_at, source_data_as_of, status/outcome, actor. |
| Правовое основание | consent evidence, purpose, approval/access/terms references в разрешённом виде. |
| Доказательство | normalized facts, evidence hash/reference, upstream/request/response reference если допустимо. |
| Актуальность | fresh_until/TTL policy version либо explicit UNKNOWN. |
| Защита | field allowlist, retention policy, redaction/minimization; no third-party IIN/raw by default. |

HUMAN UI

# 15. Statuses / human messages

| Внутренний код/комбинация | Текст брокеру | Действие | Влияние на coverage | Визуальное правило |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| queued / running | Проверяем официальный источник… | Подождать; refresh disabled | Incomplete | Progress + source name; не только цвет. |
| completed + found | Найдена запись. Это факт официального источника, а не решение банка. | Открыть факты | Completed; found | Amber, не красный банковский отказ. |
| completed + not_found | Записей не найдено в [источник]. | Открыть доказательство / обновить | Proven negative | Только documented no-match. |
| completed + zero/not_applicable | Проверено: [нейтральный исход] • [источник] • [дата]. | Открыть детали / обновить | Completed | Не писать «чисто/одобрено». |
| manual_required | Нужна ручная проверка на официальном сайте. | Открыть официальный сервис | Incomplete | CAPTCHA остаётся человеку. |
| consent_required | Нужно согласие клиента. Запросы не выполнялись. | Запросить согласие | Blocked | Нет попытки внешнего вызова. |
| source_unavailable | Источник временно недоступен. | Повторить / ручная проверка | Incomplete | Никогда не not_found. |
| stale | Результат устарел. | Обновить | Incomplete/current | Старый факт виден с датой. |
| legal_unconfirmed | Автоматическая проверка пока недоступна: правовой допуск не подтверждён. | Разрешённый ручной путь | Blocked/partial | Не FAIL клиента. |
| access_required | Автоматическая проверка пока не подключена. | Admin: настроить; broker: manual path | Blocked/partial | Без token details для брокера. |
| not_allowed | Эта проверка не используется CASA. | Нет | Excluded | Обычно admin/audit only. |
| error: schema/evidence | Результат не подтверждён. | Повторить / отправить на проверку | Incomplete | Не unknown/not_found автоматически. |
| unknown outcome | Источник не дал однозначного результата. | Открыть детали / проверить | Incomplete | UNKNOWN не 0/false/clean. |

КАРТОЧКА ИСТОЧНИКА

## Целевой broker UI

| Блок карточки | Показывать |
| --- | --- |
| Заголовок | Название проверки + официальный владелец источника. |
| Канал | Автоматически / вручную / с участием клиента / временно недоступно. |
| Статус и исход | Человеческий текст; technical enum доступен только в деталях/admin. |
| Время | checked_at, source_data_as_of, fresh_until/возраст или понятный UNKNOWN. |
| Факты | Только allowlisted normalized facts; найденный факт нейтральный. |
| Evidence | Автоматически подтверждено / оператором / отсутствует + открыть evidence. |
| CTA | Не более одного primary action, разрешённого текущим состоянием. |
| Дисклеймер | «Факт источника — не решение банка». |

SECURITY

# 16. Security / privacy / audit

| Контроль | Implementation requirement | Тест |
| --- | --- | --- |
| Tenant isolation | Каждый batch/result/fact/task tenant-owned; direct foreign ID → deny/404 без existence leak. | T-033; AT-IIN-018 |
| IIN protection | Encrypted vault; mask/HMAC refs; no URL/log/APM/analytics/notifications/client PDF. | T-032/T-034/T-044 |
| Credentials | Secrets manager refs; broker не видит token; connector deny-by-default. | T-005/T-006/T-032 |
| CAPTCHA/credentials | No solver/headless/password/OTP/EDS/cookies/client session storage. | T-013; AT-IIN-009 |
| Field allowlist | Данные третьих лиц удаляются до persistence; raw default off. | T-035/T-036 |
| Audit | Consent, create/retry/manual confirm/refresh/access/export/delete policy actions: actor/time/reason/version. | T-037–T-039 |
| Immutable history | Refresh/correction создаёт новую версию; supersedes_id; old evidence read-only. | T-008/T-026/T-031 |
| Operational | RBAC/MFA, rate limit, retry/backoff, schema quarantine и incident controls. | T-029/T-030; RG12 |

ВЫХОДНОЙ КОНТРАКТ

# 17. Выходной contract

M02 публикует нейтральный, воспроизводимый набор результатов проверки участника. Downstream потребитель обязан читать coverage и freshness, а не только found/not_found.

| Передаёт | Не передаёт как факт |
| --- | --- |
| batch_id, participant/identity version, tenant/case reference, consent/manifest versions | Полный ИИН |
| required/completed/manual/unavailable/blocked/stale/found/proven-negative counts + overall | «Клиент чистый/плохой/хороший» |
| per-source status/outcome, official source, check_type, channel | Одобрение/отказ/запрет ипотеки |
| allowlisted client_check_fact records | CASA Score или bank verdict |
| checked_at/source_data_as_of/fresh_until и explicit UNKNOWN | Нулевое значение вместо неизвестности |
| evidence/provenance/audit/version references | Raw payload/данные третьих лиц без policy |

DOWNSTREAM BOUNDARY client_risk_signal и bank rule evaluation — отдельные версии/слои. Изменение derived rule не изменяет source fact и не является функцией M02 R0.

REGRESSION

# 18. R0 tests / traceability

| Блок | Production Test IDs | Acceptance Test IDs | Release Gates | R0 expectation |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IIN validation | T-001–T-002 | AT-IIN-013 | RG5 | Invalid → 0 external calls; no DOB/gender inference. |
| Consent/identity/access | T-003–T-008 | AT-IIN-004/013/018 | RG1/RG5/RG12 | Purpose/participant/version bound; gates stop connector. |
| Source semantics / NOT_FOUND | T-009–T-022 | AT-IIN-005/006/008/009/011/012 | RG5/RG7/RG8/RG12 | R0 uses synthetic adapter/manual contract; API-specific execution N/A until flag. |
| Coverage/freshness/idempotency | T-023–T-031 | AT-IIN-006–008/014/015 | RG5/RG8/RG11 | Partial≠clean; complete only full; refresh immutable. |
| Security/privacy/audit | T-032–T-039 | AT-IIN-010/018/019 | RG5/RG7/RG12 | No IIN/secrets/raw; tenant isolated; retention/audit. |
| Fact vs CASA/bank | T-040–T-044 | AT-IIN-017/018 | RG5/RG9/RG12 | Fact neutral; verdict absent; masked client output. |
| UI/accessibility | T-045–T-048 | AT-IIN-007/016/017/019 | RG5/RG9 | Text+icon; mobile stacked; accessible names; partial announced first. |
| Full R0 fixture | T-001–T-048 applicability map | AT-IIN-001–AT-IIN-020; FX-IIN-R0-001 | RG5 | Applicable tests PASS; future API-specific tests NOT_APPLICABLE, not FAIL. |

## Acceptance Matrix — точные строки

| IDs | Тема | Доказательство PASS |
| --- | --- | --- |
| AT-IIN-001–003 | Registry/modes/R0 boundary | Versioned registry; modes separate; zero production calls. |
| AT-IIN-004–006 | Access/manual/unavailable | Connector off; evidence required; unavailable≠not_found. |
| AT-IIN-007–009 | Coverage/no-records/CAPTCHA | Partial text; clean only full; manual CAPTCHA. |
| AT-IIN-010–012 | Provenance/status/UNKNOWN | Dates/evidence/version; status≠outcome; unknown preserved. |
| AT-IIN-013–016 | Validation/idempotency/version/UI | No external action; one batch; immutable refresh; complete source card. |
| AT-IIN-017–019 | Fact boundary/PII/R0 suite | No verdict; no IIN leakage; applicable suite PASS. |
| AT-IIN-020 | Future API boundary | NOT_APPLICABLE for R0; does not block mandatory PASS 1.0. |

ТЕКУЩИЙ DEMO

# 19. Разбор текущего demo

ГРАНИЦА НАБЛЮДЕНИЯ На фактически приложенном экране виден компактный элемент «Проверка по ИИН (официальные источники)», статус «Не запускалась» и кнопка «Запустить проверку». Production Spec также фиксирует ранее наблюдавшийся общий зелёный «Проверено: записей нет». По скриншотам нельзя установить скрытую backend-причину.

| Что реально видно | Что правильно | Риск/дельта | Требование regression |
| --- | --- | --- | --- |
| Название блока с пометкой «официальные источники» | Понятно назначение поверхности. | Не показан список источников/coverage. | AT-IIN-001/002/016. |
| Статус «Не запускалась» | Не изображает completed result. | Нет объяснения preconditions и planned routes. | AT-IIN-003/004/013/016. |
| Кнопка «Запустить проверку» | Есть единая точка действия. | До клика не видны consent/legal/access/manual условия. | T-003–T-006; AT-IIN-004. |
| Нет source cards | — | Нельзя понять, что проверено, когда, каким каналом и с evidence. | AT-IIN-005/010/016. |
| Нет checked_at/source_data_as_of/freshness | Логично до запуска, но эти поля обязательны после результата. | Нельзя доказать актуальность completed state. | AT-IIN-010/015/016. |
| Ранее зафиксированный общий green no-records | Коротко читается. | Вводит в заблуждение без полного доказанного coverage. | AT-IIN-006–008; T-023/T-024. |
| Нет дисклеймера fact≠bank decision | — | Найденная запись может восприниматься как отказ. | AT-IIN-017; T-040. |

РЕШЕНИЯ ПО ЭКРАНУ

# 20. KEEP / CHANGE / REMOVE / ADD

| Решение | Элемент | Точное действие | Layer / Priority | Acceptance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KEEP | Название «Проверка по ИИН (официальные источники)» | Сохранить как заголовок раздела; добавить neutral disclaimer. | Frontend P1 | AT-IIN-016/017 |
| KEEP | Единый вход «Запустить проверку» | Оставить только при видимых/проверяемых preconditions и idempotency. | FE+BE P0 | AT-IIN-004/013/014 |
| CHANGE | Статус запуска | После запуска заменить одним из coverage-based overall states, не произвольным badge. | FE+BE P0 | AT-IIN-006–008 |
| REMOVE | Общий green «Проверено: записей нет» без proof | Удалить path, который показывает clean при partial/unavailable/manual/error/stale. | FE+BE P0 | AT-IIN-006–008/012 |
| ADD | Coverage summary | X/Y required, manual, unavailable, blocked, stale, found, proven negative. | BE+FE P0 | AT-IIN-007/008 |
| ADD | Source cards | Source/owner/channel/status/outcome/dates/facts/evidence/CTA. | BE+FE P0 | AT-IIN-001/002/010/016 |
| ADD | Manual tasks | Official URL without IIN, instruction, actor/time/evidence/freshness. | BE+FE+QA P0 | AT-IIN-005/009 |
| ADD | Human statuses | Map enums; internal codes only in details/admin. | FE+Design P0 | AT-IIN-002/016; RG9 |
| ADD | Freshness + evidence | checked_at/source_data_as_of/fresh_until and evidence status/open. | BE+FE P0 | AT-IIN-010/015/016 |
| ADD | Fact disclaimer | Always visible near found fact and general summary. | FE P0 | AT-IIN-017 |

DELTA MATRIX

# 21. Current implementation → target

| Current issue | Expected behaviour | Change required | Layers | Priority | Source | Acceptance | Definition of Done |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общий no-records возможен без proof | COMPLETE_NO_RECORDS только при всех fresh evidence-valid mandatory negatives. | Coverage state machine + guard | BE/FE/QA | P0 | MASTER §12; Spec §7.4/§13.3 | AT-IIN-006–008 | Partial/unavailable/manual/error/stale never green/no-records. |
| Нет source-by-source coverage | Каждый check_type имеет result/card. | Registry + batch/results API + cards | Data/BE/FE | P0 | Spec §8/§9 | AT-IIN-001/002/016 | All manifest checks visible with counts. |
| Одна кнопка без preconditions | Consent/IIN/legal/access gates видимы и проверяются до route. | Preflight response + human blockers | BE/FE | P0 | Spec §7.1 | AT-IIN-004/013/014 | 0 calls on blockers; one idempotent batch. |
| Нет manual/evidence workflow | Manual task has official URL, instruction, actor/outcome/evidence/dates. | manual_check_task endpoints/UI | BE/FE/QA | P0 | Spec §7.2/§8 | AT-IIN-005/009/010 | No evidence → reject; CAPTCHA manual. |
| Нет freshness | checked_at/as_of/fresh_until distinct; stale invalidates completeness. | Fields + TTL policy + refresh | Data/BE/FE | P0 | Spec §3.3/§8/§9 | AT-IIN-010/015/016 | Old visible, new version on refresh. |
| Нет строгой error semantics | Status and outcome separate; unknown/empty/0/error distinct. | Normalizer + invariants | Data/BE/QA | P0 | Spec §8.3 | AT-IIN-006/011/012 | 403/404/schema never not_found. |
| Нет fact/bank boundary copy | Found fact neutral + disclaimer; no bank_verdict. | Contract/UI regression | BE/FE/QA | P0 | Spec §13.1 | AT-IIN-017 | No approval/decline/score labels. |
| PII controls не видны по screen | Implementation must prove masking/log/tenant controls; no backend inference from screenshot. | Security tests/audit evidence | BE/Sec/QA | P0 | Spec T-032–039 | AT-IIN-018/019 | No IIN leakage/cross-tenant access. |

ПРИЁМКА

# 22. Acceptance / Definition of Done

## R0 считается DONE без production API calls, когда

FX-IIN-R0-001 проходит без персональных данных и без external production request;

source registry/Manifest v1 versioned; automatic/manual/client-authorized/unavailable/prohibited различаются;

IIN validation, identity binding и consent gates блокируют до route;

batch/results/facts/manual tasks реализованы отдельно, tenant-owned и audited;

overall coverage детерминирован, COMPLETE_NO_RECORDS закрыт строгим proof guard;

manual evidence, NOT_FOUND contract, UNKNOWN, freshness и immutable refresh работают;

broker UI показывает human messages, source cards, dates/evidence/CTA и fact disclaimer;

PII/logging/tenant/audit/security tests R0 проходят;

применимые T-001…T-048 и AT-IIN-001…019 PASS; AT-IIN-020 — NOT_APPLICABLE boundary для отключённых API;

RG5 имеет evidence; связанные RG1/RG7/RG8/RG9/RG12 не имеют FAIL по M02 scope.

M02 НЕ DONE Если partial показан как no-records; unavailable/manual/error/unknown превратился в clean; нет provenance/freshness/evidence; CAPTCHA обходится; используются credentials/OTP/ЭЦП клиента; connector включается без gates; internal code является основным UI; fact стал банковским verdict; cross-tenant result доступен; applicable R0 tests не проходят.

## Release Gate RG5

| Evidence required | Blocking acceptance | R0 трактовка |
| --- | --- | --- |
| Source registry, modes, manual tasks, coverage, evidence, connectors deny-by-default | AT-IIN-* | Production APIs не обязательны; API-specific execution tests N/A до feature flag. |

EXECUTION MATRIX

# 23. Конкретный список работ Даулету

| № | Задача | Backend | Frontend | Data | QA | Priority | Source | Acceptance Test | Definition of Done |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зафиксировать R0 feature boundary | All external connectors false; deny-by-default evaluator | Показывать разрешённый путь | Manifest flags | Network spy=0 production calls | P0 | Spec §13.4 | AT-IIN-003/020 | R0 fully works with no external endpoints; future tests N/A. |
| 2 | Создать versioned external_source_registry | CRUD/admin read; immutable versions | Admin details, broker human mode | Owner/URL/mode/legal/access/allowlist/TTL/fallback/no-match | Registry fixture | P0 | Spec §8.1/§13.2 | AT-IIN-001/002 | Every Manifest v1 source/check has required metadata. |
| 3 | Зафиксировать frozen Manifest v1 в batch | manifest_version + active required checks | Показать состав/coverage | 7 base check_types; conditionals explicit | Denominator tests | P0 | Spec §13.2 | AT-IIN-001/007/008 | Coverage uses frozen active manifest, not live registry drift. |
| 4 | Реализовать ИИН validation | 12 digits + check digit before route | Human validation message | No DOB/gender inference | T-001/T-002 | P0 | Spec §7.1/§13.3 | AT-IIN-013 | Invalid → 0 calls; attributes not inferred. |
| 5 | Привязать identity version | borrower_id/identity_version/tenant/case | Masked identity | Old batch immutable | T-007/T-008 | P0 | Spec §7.1 | AT-IIN-013/018 | New IIN version creates new batch; no cross-subject reuse. |
| 6 | Реализовать consent purpose/manifest gate | Active participant consent; revoke/expiry | Request consent/block text | consent_id/version | T-003/T-004/T-037 | P0 | Spec §7.1/§13.3 | AT-IIN-004/018 | No route without exact purpose; participant separation. |
| 7 | Создать client_check_batch | Immutable batch, actor/time, idempotency | Progress + counts | manifest/consent snapshot | T-027/T-028 | P0 | Spec §8.1/§8.5 | AT-IIN-014/015 | One key→one batch; refresh is new version. |
| 8 | Создать per-check client_check_result | One source×check_type; status/outcome split | One source card | Enums/invariants | T-017–019 | P0 | Spec §8.2/§8.3 | AT-IIN-011/012/016 | 0/null/empty/unknown/error remain distinct. |
| 9 | Создать immutable client_check_fact | Allowlisted facts + source linkage | Neutral fact rows | Source-specific schemas | T-011/T-012/T-035 | P0 | Spec §8.4 | AT-IIN-010/017 | Multiple facts preserved; no third-party IIN. |
| 10 | Реализовать manual_check_task | Official URL/instruction/assignee/dates/outcome/evidence/audit | Open service + confirm form | No IIN in URL | T-013/T-014/T-031/T-034 | P0 | Spec §7.2/§8.1 | AT-IIN-005/009/010 | Evidence required; expired task incomplete/stale. |
| 11 | Запретить CAPTCHA/credentials automation | No headless/solver/password/OTP/EDS/cookies | Manual guidance only | N/A | Static/security tests | P0 | Spec §3.1/§6 | AT-IIN-009/018 | No prohibited mechanism in code/config/logs. |
| 12 | Реализовать strict NOT_FOUND mapper | Source-specific contract only | Human not-found per source | AIS SCSE001 sample only; HTTP not shortcut | T-009/T-010/T-015–019 | P0 | Spec §8.3 | AT-IIN-006/008/011/012 | 403/404/timeout/schema/manual pending never not_found. |
| 13 | Реализовать coverage engine | Counts + overall state guards | Coverage summary first | Required/conditional rules | T-023–026/T-048 | P0 | Spec §7.4 | AT-IIN-006–008 | Complete only all mandatory fresh valid results. |
| 14 | Добавить freshness | checked_at/as_of/fresh_until/TTL version | Dates, age, refresh CTA | Explicit UNKNOWN allowed | T-026/T-031 | P0 | Spec §3.3/§8.2 | AT-IIN-010/015/016 | Stale historical; new superseding result on refresh. |
| 15 | Добавить evidence/provenance | Hash/reference/versions/actor/consent/retention | Open evidence/status | Raw default off | T-014/T-030/T-036 | P0 | Spec §8.2/§13.3 | AT-IIN-005/010 | Every completed result reproducible; evidence errors incomplete. |
| 16 | Собрать source cards | Batch/results endpoint | Owner/channel/status/outcome/dates/facts/evidence/CTA | Human mapping | Desktop/mobile/a11y | P0 | Spec §9 | AT-IIN-016/019 | All states text+icon; mobile stacked; one primary CTA. |
| 17 | Заменить общий green no-records | Guarded overall status | Partial/no-records exact text | No bypass enum | Regression current UI | P0 | MASTER §12; Spec §7.4 | AT-IIN-006–008 | No clean label unless complete proven negatives. |
| 18 | Добавить fact≠bank disclaimer | No bank_verdict fields | Visible on summary/found card | Derived layer separate | T-040–T-043 | P0 | Spec §13.1 | AT-IIN-017 | Found fact never auto red/decline/score. |
| 19 | Защитить ИИН и secrets | Vault/mask/HMAC/log redaction/secret refs | Safe errors | No raw/third-party data | T-032/T-034–036/T-044 | P0 | Spec §13.3 | AT-IIN-018/019 | No IIN/token/raw in telemetry/URL/client output. |
| 20 | Обеспечить tenant/RBAC/audit | Ownership checks; actor/reason/version events | Access denied safely | Tenant keys | T-033/T-037–039 | P0 | Spec §13.3 | AT-IIN-018/019 | Cross-tenant denied without existence leak; actions audited. |
| 21 | Добавить retry/schema quarantine | Retryable categories/backoff; quarantine drift | Retry/review CTA | Unknown enum preserved | T-029/T-030 | P1 | Spec §8.3/§10 | AT-IIN-006/011/019 | No busy loop; no false fact; evidence reference for review. |
| 22 | Собрать FX-IIN-R0-001 | Synthetic registry/results/tasks | All UI states | NO_PII, no real API output | AT-IIN full suite | P0 | Matrix FIXTURES | AT-IIN-001–020 | Fixture proves partial≠clean, unavailable≠not_found, connectors off. |
| 23 | Прогнать traceability/release evidence | Stable hooks/test report | Screenshots/accessibility evidence | T applicability map | RG5 + related gates | P0 | Matrix TRACEABILITY/RG5 | AT-IIN-019/020 | Applicable R0 tests PASS; future API tests N/A; no critical FAIL. |

БУДУЩИЕ GATES

# 24. R1 / R2 future gates

| Stage | Connector | Обязательные условия | R0 status |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 | AIS OIP official Open Data API | API key; Open Data terms; legal approval; field allowlist; security/retention; no-match/contract tests; on-call/fallback. | Connector off; manual/data model only; не блокирует R0. |
| R2 | KGD taxpayer API | X-Portal-Token; owner approval; legal review; purpose/allowlist; rate limits; schema/error/no-match tests; security/retention. | Connector off; manual/access state; не блокирует R0. |
| R2 conditional | KGD counterparty profile | Все R2 gates + confirmed IP/private-practice status + separate purpose/consent for statistics. | NOT_APPLICABLE until condition; не блокирует R0. |

НИКАКОГО MOCK NO-RECORDS Fixture может симулировать state-machine contract только в тестовой среде. Пока production connector выключен, пользовательский result показывает manual/access/legal/unavailable путь — не фиктивное «ничего не найдено».

ОТКРЫТЫЕ ВОПРОСЫ

# 25. Open questions

Новых вопросов не добавлено. Перенесены только J-01…J-12 Production Spec; их влияние разделено на R0 engineering acceptance, использование реальных клиентских данных и будущую production-автоматизацию.

| ID | Вопрос | Owner | Что блокирует | Что не блокирует |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| J-01 | Роли CASA/агентства/риелтора; DPA и ответственность. | Legal | Реальные клиентские данные/manual operation; production connectors | Синтетическая R0 разработка/fixture |
| J-02 | RU/KZ consent text, identity assurance, revoke, re-consent. | Legal/Product | Реальные consent flows; production use | Data model/tests с versioned synthetic consent |
| J-03 | Коммерческое точечное использование AIS OIP/KGD, terms/attribution/limits. | Legal/Source owner | R1/R2 | R0 |
| J-04 | Когда нужен КДП/eGov transactional confirmation. | Legal/Product | Client-authorized production route | R0 entity/state model |
| J-05 | Письменные API/token/SLA/rate/purpose подтверждения. | Legal/Integration owner | R1/R2 | R0 |
| J-06 | Допустимость full-list bankruptcy API; точечный endpoint. | Legal/KGD owner | Любая automation; bulk запрещён | R0 manual path |
| J-07 | KZ residency и cross-border review. | Security/Legal | Реальные данные/production | Synthetic local R0 tests |
| J-08 | Retention facts/evidence/audit и delete/legal hold. | Legal/Security | Реальные данные/production | Policy references/schema tests; no raw |
| J-09 | Маскирование данных третьих лиц. | Legal/Security | Реальные data persistence | Allowlist/redaction tests with synthetic fixture |
| J-10 | Adverse signals/explainability/dispute/sole automation. | Legal/Product | Downstream derived layer | M02 fact-only R0 |
| J-11 | Полномочие риелтора на public/manual/eGov third-party path. | Legal/Operations | Реальный manual launch | Task model/UI prototype |
| J-12 | Incident notification, reviews, breach response. | Security/Legal | Production launch | Audit hooks and test plan |

ЗАКРЫТИЕ ДОКУМЕНТА

# 26. Changelog

| Версия | Дата | Изменение |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | 22.08.2026 | Создан implementation-layer M02 R0 на базе MASTER v1.2, IIN Check Production Spec и Acceptance Matrix v1.1. M03/M04 использованы только как эталон структуры. Зафиксированы deny-by-default connectors, Manifest v1, IIN/consent gates, per-source results, manual/evidence, strict NOT_FOUND, coverage/freshness, human UI, security/audit, T/AT traceability, фактический demo delta и конкретные задачи Даулету. Scope не расширен; исходники не изменялись. |

## Самопроверка

PASS — R0 не требует production API и не блокируется отсутствием AIS OIP/KGD token.

PASS — MASTER, Acceptance Matrix, M03 и M04 не изменялись; новые источники и функции не добавлены.

PASS — Общий green no-records запрещён при partial; NOT_FOUND имеет source-specific proof contract.

PASS — SOURCE_UNAVAILABLE/MANUAL/ERROR/UNKNOWN/STALE не равны NOT_FOUND/zero/clean.

PASS — CAPTCHA ручная; пароли, OTP, ЭЦП, cookies и headless обход не используются.

PASS — Automatic connectors deny-by-default; каждый check имеет отдельный result; overall coverage-based.

PASS — checked_at/source_data_as_of/fresh_until и evidence/provenance присутствуют.

PASS — Fact не превращается в bank verdict; полный ИИН отсутствует в URL/log/evidence/client output.

PASS — Demo audit основан на фактически видимом UI и audit Production Spec; backend root cause не выдуман.

PASS — T-001…T-048 сопоставлены с AT-IIN-001…020 и RG5; future API tests отделены как N/A.

PASS — Список Даулету конкретный и позволяет выполнить R0 сверху вниз без новых продуктовых решений.