CASA PRO  •  МОДУЛЬ 03

КРЕДИТНАЯ ИСТОРИЯ

Implementation & Acceptance v1.1

Практическое задание разработчику, дизайнеру и QA

ГЛАВНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ Вручную загруженный PDF превращается в доказуемый, проверенный и неизменяемый снимок текущих обязательств и кредитной истории. Модуль показывает факты и качество данных, но не решение банка.

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Документ | M03_CASA_Pro_Credit_History_Implementation_and_Acceptance_v1.1 |
| Версия / дата | 1.1 / 22.08.2026 |
| Релиз | CASA Pro 1.0 |
| Владелец продукта | Алибек, CEO CASA Pro |
| Исполнитель | Даулет / команда разработки |
| Статус | APPROVED IMPLEMENTATION BASELINE после согласования владельцем |
| Управляет | Реализацией, UI и приёмкой только модуля 03 |
| Не заменяет | Credit History Production Spec и Acceptance Matrix v1.1 |

Правило: если этот документ короче глубокой спецификации, это не отменяет её MUST/MUST NOT, regression tests или release gates.

УПРАВЛЕНИЕ МОДУЛЕМ

# 1. Паспорт

| Поле | Решение |
| --- | --- |
| Назначение | Однозначно перевести утверждённые правила M03 в задачи backend, parser, frontend и QA. |
| Вход | PDF персонального кредитного отчёта, вручную загруженный пользователем при действующем согласии. |
| Выход | Неизменяемый credit_history_snapshot с текущим и историческим профилями, качеством, UNKNOWN и evidence. |
| Основной шаблон v1 | Полный персональный кредитный отчёт ПКБ, покрытый fixture FX-CH-REG-001. |
| Владелец решения | MASTER задаёт границы; Production Spec — технические правила; Acceptance Matrix — объективный PASS/FAIL/BLOCKED. |

# 2. Назначение модуля

Модуль принимает документ, проверяет его, извлекает напечатанные факты с доказательствами, сохраняет каждую исходную запись, строит канонические линии долга, разделяет текущую нагрузку и историю, закрывает критичные вопросы с участием брокера и публикует воспроизводимый снимок.

НЕ ЕГО РЕШЕНИЕ Модуль не определяет, подходит ли клиент банку, не считает банковский КДН, не выбирает ипотечную программу, не присваивает оценку «хорошая/плохая КИ» и не создаёт CASA Score.

# 3. Источники истины

| Приоритет | Источник | Что определяет |
| --- | --- | --- |
| 1 | 00_CASA_Pro_MASTER_v1.2(1).docx | Scope, пользовательские границы, язык интерфейса, неизменяемость снимков, правило UNKNOWN. |
| 2 | 2. CASA_Pro_Credit_History_Engine_Final_Spec_KZ_2026-08-21.docx | Модель данных, алгоритмы, поля, статусы, MUST/MUST NOT, fixture, CH-001…CH-090 и Definition of Done. |
| 3 | 01_CASA_Pro_ACCEPTANCE_MATRIX_v1.1(1).xlsx | Приёмочные строки M03, BUG-CH-001, FX-CH-REG-001 и release gates RG3/RG7/RG8/RG9/RG11/RG12. |
| 4 | Текущая реализация | Только объект проверки; не источник требований. |

Ссылки в документе указывают на разделы Production Spec и существующие Acceptance Test IDs. Новые правила здесь не создаются.

ГРАНИЦЫ РЕАЛИЗАЦИИ

# 4. Scope / Not Scope

## Входит в M03 релиза 1.0

проверка согласия, tenant/case/participant access и ручная загрузка PDF;

техническая проверка файла, неизменяемый оригинал, SHA-256, версии и безопасная обработка;

определение издателя, типа, даты, страниц и поддержанного шаблона;

text-first extraction, выборочный OCR, поля с raw/normalized/presence/evidence;

исходные договорные записи, активные/закрытые обязательства, карты, заявки, запросы, события;

канонические линии долга, доказанные уступки, безопасная дедупликация и ручное решение неоднозначностей;

current_debt_profile и historical_credit_profile без банковской интерпретации;

проверка критичных значений, исправления с причиной, сверка, аудит и versioned snapshot;

русский пользовательский интерфейс и технические состояния, переведённые на человеческий язык;

regression suite CH-001…CH-090 и связанные строки Acceptance Matrix v1.1.

## Не входит

| Не реализовывать в M03 | Граница |
| --- | --- |
| Получение КИ через API | На стадии 1.x PDF загружает пользователь. Будущая интеграция — отдельное решение. |
| Банковские правила и КДН | Карта, платёж и история передаются как факты; банк трактует их позже. |
| Вердикт или вероятность | Нет «одобрит/откажет», риска, eligibility, CASA Score. |
| Доход, пенсионные, ИИН | Это другие модули; M03 не дублирует их функции. |
| Недвижимость и сделки | Застройщики, ЖК, квартиры, подбор, брони, комиссии — вне scope. |
| Новые шаблоны без gold set | Остаются SAMPLE_REQUIRED/feature flag; closest-template guessing запрещён. |

ПУТЬ БРОКЕРА

# 5. Пользовательский путь

| Шаг | Что видит/делает брокер | Что делает система | Состояние | Блокер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Нет документа | Видит: «Загрузите ПКО, полученный клиентом». | Проверяет consent и доступ. | NOT_UPLOADED | Нет consent/прав. |
| 2. Загрузка | Выбирает PDF; видит прогресс. | Выдаёт одноразовый grant, принимает в quarantine, считает hash. | UPLOADING | Токен, размер, тип. |
| 3. Техпроверка | «Проверяем файл». | MIME, шифрование, malware, active content, целостность, страницы. | QUARANTINED | Corrupt, password, malware, missing page. |
| 4. Обработка | «Извлекаем данные» и прогресс по этапам. | Определяет template, text-first, selective OCR, source records, evidence. | PROCESSING | Unsupported template, OCR outage. |
| 5. Результат | Текущие обязательства и История раздельно. | Строит lineages и сверяет итоги. | NEEDS_REVIEW / PARTIALLY_VERIFIED | Mismatch/ambiguity/critical UNKNOWN. |
| 6. Проверка | Открывает источник, подтверждает или исправляет. | Сохраняет actor/reason/before/after, пересчитывает. | NEEDS_REVIEW | Незакрытая critical task. |
| 7. Сверка | Видит понятные расхождения. | Повторяет REC-001…REC-015. | RECONCILED / NEEDS_REVIEW | Blocking REC не PASS/WAIVED. |
| 8. Подтверждение | Нажимает «Подтвердить факты и создать снимок». | Проверяет gates и публикует immutable snapshot. | VERIFIED_FOR_INTERNAL_USE | Consent, subject, critical issue, lineage. |
| 9. Передача | Видит версию и дату снимка. | Передаёт neutral payload и evidence links дальше. | SNAPSHOT READY | Snapshot gate failed. |
| 10. Новый PDF | Заменяет отчёт. | Создаёт новую version/snapshot; старую делает read-only. | SUPERSEDED | Нет. |

ПРАВИЛО ПЕРЕХОДА Следующий шаг доступен только когда закрыты блокирующие условия текущего шага. Ошибка не превращается в зелёный итог и не стирает исходный PDF.

ПРАКТИЧЕСКАЯ UX-СПЕЦИФИКАЦИЯ

# 6. Целевой экран

## A. Шапка документа

| Элемент | Точный смысл / пример текста | Действие |
| --- | --- | --- |
| Источник | «Первое кредитное бюро (ПКБ)»; raw issuer хранится отдельно. | — |
| Тип | «Полный персональный кредитный отчёт». | — |
| Дата | «Сформирован: 08.08.2026, 09:51:38» + статус часового пояса. | Открыть источник |
| Страницы | «29 из 29; порядок страниц проверен». | Открыть PDF |
| Файл | «Технически исправен» / понятная причина ошибки. | Заменить |
| Подлинность | «Подлинность копии не подтверждена» — если UNVERIFIED_FLATTENED_PDF. | Зафиксировать ручную проверку |
| Извлечение | «Данные извлечены; 3 поля нужно проверить». | К задачам |
| Сверка и проверка | «Итоги сходятся» / «Есть расхождения» / «Факты проверены для внутреннего использования». | Открыть детали |

## B–F. Основные блоки

| Блок | Что показывает | Запрет |
| --- | --- | --- |
| Текущие обязательства | Нейтральные totals и только актуальные канонические линии. | Не смешивать закрытые/уступленные записи. |
| Активные обязательства | Таблица кредиторов, типов, остатков, платежей, current DPD и качества. | Не заменять UNKNOWN нулём. |
| История | Закрытые линии, lifetime DPD, уступки, МФО, заявки, запросы, ПКР как факт бюро. | Не называть историческое текущим. |
| Нужно проверить | Только нерешённые задачи: subject/completeness → current money/DPD → dedup → events → history. | Не показывать закрытые задачи как активные. |
| Действия | «Сохранить черновик»; «Подтвердить факты и создать снимок». | Publish disabled при blocking task. |

В интерфейсе используются нейтральные подписи. Цвет — только дополнительный сигнал; каждый статус всегда написан текстом.

ТЕКУЩИЙ ПРОФИЛЬ

# 6. Целевой экран — активные обязательства

## Карточка «Текущие обязательства»

| Показатель | Пример для fixture | Правило отображения |
| --- | --- | --- |
| Активные обязательства | 3 | Только ACTIVE canonical lineages соответствующей роли. |
| Текущий остаток | 4 737 798,64 ₸ | Точно по валюте; если critical amount UNKNOWN — итог UNKNOWN. |
| Платежи из отчёта | 211 711,02 ₸ | Всегда пометка «из отчёта»; не банковский КДН. |
| Текущая просрочка | 0 обязательств; max current DPD = 0 | Показывать ноль только при известных/подтверждённых current DPD всех значимых active lines. |
| Активные карты | 2 | Лимит и использование — отдельными строками. |
| Активные МФО | 0 | Закрытые 24 source records остаются в истории. |

## Таблица активных обязательств: точные колонки

| Колонка | Содержимое | Пояснение брокеру |
| --- | --- | --- |
| Кредитор | Нормализованное название; raw по запросу | Полное имя/БИН маскировать по policy. |
| Продукт | Карта / займ / линия / другой / неизвестно | Тип влияет на набор видимых полей, но не создаёт bank rule. |
| Роль | Заёмщик / созаёмщик / гарант / иное | Не выводить платёж из одной роли. |
| Договор | Маскированный code/number | Полное значение — только в защищённых деталях. |
| Текущий остаток | amount + currency + presence | Не лимит и не первоначальная сумма. |
| Лимит карты | credit_limit; для не-карты — «не применяется» | Не прибавлять к текущему долгу. |
| Использовано по карте | utilized_amount; для не-карты — «не применяется» | Не заменять лимитом. |
| Платёж | value + kind + frequency | Для карты отдельно minimum_payment_reported. |
| Текущая просрочка | current_dpd + delinquency_as_of | Lifetime DPD здесь не показывать как current. |
| Актуальность | record_as_of | Если stale — точный возраст и нейтральное предупреждение. |
| Качество | Проверено / нужно проверить / неизвестно | Без enum code как основного текста. |
| Действие | «Проверить» | Открывает поле, page/crop и решение. |

ПРАВИЛА ТЕКУЩЕГО ДОЛГА

# 7. Текущие обязательства

ЕДИНИЦА РАСЧЁТА Текущий долг считается по актуальному узлу каждой канонической линии долга, а не по количеству напечатанных source records.

| Шаг алгоритма | Обязательное поведение | Блокировка |
| --- | --- | --- |
| 1. Выбрать subject | Не включать records другого участника/роли без явного правила релевантности. | SUBJECT_MISMATCH. |
| 2. Построить lineages | Source record не удаляется; связи доказуемы и версионны. | Ambiguous link. |
| 3. Определить current node | Сравнить record_as_of, phase и направление assignor → assignee. | AMBIGUOUS_CURRENT_NODE. |
| 4. Отфильтровать current | Только ACTIVE lineages; assigned-out predecessor и closed node исключаются. | UNKNOWN phase/current node. |
| 5. Взять current amount | Один validated outstanding на lineage; currency обязательна. | BLANK/UNREADABLE/UNKNOWN. |
| 6. Взять reported payment | Сохранить payment kind и frequency; не оценивать bank-adjusted payment. | Critical payment unresolved. |
| 7. Сверить | Totals должны пройти REC-005/REC-006/REC-009/REC-010. | Affected metric не публикуется. |
| 8. Зафиксировать | Профиль хранит input IDs и version формулы/profile. | Нет reproducibility. |

## Текущие агрегаты

Минимальный контракт: active_obligation_count, active_source_record_count, total_outstanding_by_currency, total_reported_payment_by_currency, current_overdue_amount_by_currency, active_current_delinquency_count, max_current_dpd, active_card_count, card_limits_by_currency, card_utilized_by_currency, active_mfo_count, active_guarantee_count, unknown_current_amount_count, stale_active_record_count, reconciliation_status.

Источник: Production Spec §§9.3, 11.1–11.2; Acceptance CH-031–CH-040, CH-042, CH-061, CH-062.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ

# 8. Историческая кредитная история

История хранит факты, которые важны для последующих модулей, но не являются текущей нагрузкой. Закрытие, реабилитация или уступка не стирают исходные события.

| Группа | Хранить отдельно | Не делать |
| --- | --- | --- |
| Договоры | Все 30 source blocks; 29 lineages; закрытые и старше пяти лет. | Не включать закрытые линии в current debt. |
| Просрочки | Source rows with historical DPD, canonical lineages, lifetime max, monthly observations, estimated episodes/UNKNOWN. | Не использовать термин «число просрочек» без единицы. |
| МФО | 24 source records, canonical MFO lineages, активность отдельно. | Не показывать 24 как активные МФО. |
| События | Уступка, коллектор, реструктуризация, списание, прощение, реабилитация. | Не выводить phase из одного event. |
| Заявки | Уникальные source application IDs и события. | Не merge по одинаковым банку/сумме/дате. |
| Запросы | 130 строк; creditor/self/other/unknown; окна от report_at. | UNKNOWN inquiry не считать creditor. |
| ПКР | 636, класс raw, as_of 08.07.2024, issuer. | Не называть CASA Score и не скрывать старую дату. |
| Госсведения внутри ПКО | embedded_external_fact с page/evidence/date. | Не подменять отдельную официальную проверку и не включать в debt metrics. |

ПРИМЕР ТЕКСТА «Исторический максимум просрочки: 1 919 дней. Это исторический факт закрытой линии и не означает текущую просрочку.»

Источник: Production Spec §§5.2–5.3, 7.4–7.5, 10.2–10.3, 11.3; Acceptance CH-052, CH-057, CH-062, CH-064, CH-067, CH-068, CH-072.

КРИТИЧЕСКИЙ ИНВАРИАНТ

# 9. Просрочки: current DPD ≠ historical DPD

ПРАВИЛО Активная запись current DPD = 0 и lifetime max DPD = 60 означает: «Текущая просрочка — нет. Историческая просрочка — была». Lifetime max никогда не подставляется в current_dpd.

## Источник данных

| Факт | Источник | Куда попадает |
| --- | --- | --- |
| current_dpd | Актуальный current node; delinquency_as_of; raw/normalized/presence/evidence. | Только current_debt_profile. |
| current overdue | Текущие principal/interest/penalty components по утверждённой versioned формуле. | Только current totals. |
| max_dpd_lifetime | Валидированные lifetime facts всех узлов lineage. | Только historical_credit_profile. |
| monthly observation | Месяц, DPD, сумма, penalty, presence, evidence. | История; episode estimate/UNKNOWN. |
| bureau summary class | Напечатанная категория бюро с footnote. | Source fact; не universal CASA threshold. |

## Алгоритм current delinquency

Определить current node каждой lineage по §9.3 Production Spec; predecessor после уступки не current.

Включить только активные canonical lineages релевантной роли.

Для каждой линии взять подтверждённый current_dpd и его delinquency_as_of; lifetime max игнорировать на этом шаге.

active_current_delinquency_count = число линий с current_dpd > 0; max_current_dpd = максимум current_dpd активных линий.

Если current_dpd критичной активной линии BLANK/UNREADABLE/UNKNOWN, оба затронутых итога становятся UNKNOWN; уверенный ноль запрещён.

Закрытые и assigned-out records не входят в current count/amount, но остаются в истории с evidence.

BUG-CH-001 И ЗАЩИТА ОТ РЕГРЕССИИ

# 9. Просрочки — UI и контроль ошибки

| Слой | Обязательная защита | Проверка |
| --- | --- | --- |
| Модель данных | current_dpd, delinquency_as_of, max_dpd_lifetime_reported и monthly observations — разные поля/типы. | Schema/unit tests. |
| Алгоритм | Current metrics читают только current node.current_dpd; historical aggregator не используется. | CH-036, CH-053, CH-056, CH-061. |
| UI | В current card: current count/max. В History: lifetime max и события. Подписи не взаимозаменяемы. | AT-CH-UX-001; CH-089/090 context. |
| Regression | FX-CH-REG-001 обязан дать active_current_delinquency_count=0 и max_current_dpd=0 при historical max=1919. | AT-CH-BUG-001 / BUG-CH-001. |
| Snapshot | Оба значения и evidence/version фиксируются отдельно; UNKNOWN блокирует уверенный ноль. | CH-040, CH-077. |

## Пользовательское отображение

| Ситуация | Показывать | Не показывать |
| --- | --- | --- |
| Все 3 current DPD подтверждены = 0 | «Текущая просрочка: 0 обязательств; максимум: 0 дней». | Lifetime 1919 в текущей карточке. |
| Active current DPD=0; lifetime=60 | Current: «нет»; History: «была, максимум 60 дней». | «Текущая просрочка 60 дней». |
| Closed record lifetime=1919 | Только History, с пометкой «закрытая линия». | В current debt/count. |
| Хотя бы один critical current DPD неизвестен | «Текущую просрочку нельзя определить: проверьте 1 обязательство». | «0» / «нет просрочки». |

BUG-CH-001 Название: «Историческая просрочка ошибочно отображается как текущая». Actual и статус реализации не устанавливаются этим документом; их заполняют только после фактического теста. Исходная строка Acceptance Matrix: AT-CH-BUG-001, статус NOT_TESTED.

КАРТЫ И ПЛАТЕЖИ

# 10. Кредитные карты

| Поле | Смысл | UI | Запрет |
| --- | --- | --- | --- |
| product_type | CREDIT_CARD, а не generic loan. | «Кредитная карта». | Не скрывать тип. |
| credit_limit | Одобренный лимит карты/линии. | «Лимит». | Не считать долгом/платежом. |
| utilized_amount | Использованная сумма. | «Использовано». | Не заменять лимитом. |
| outstanding_total_reported | Текущий остаток из ПКО, если напечатан. | «Текущий остаток». | Не смешивать с original principal. |
| minimum_payment_reported | Минимальный платёж, сообщённый источником. | «Минимальный платёж из отчёта». | Не называть CASA/bank estimate. |
| periodic_payment_reported | Периодический платёж другого вида. | Значение + kind. | Не терять семантику. |
| payment_frequency | monthly/weekly/at maturity/irregular/unknown. | «Периодичность». | Не предполагать monthly. |
| current_dpd | Текущий DPD на delinquency_as_of. | «Текущая просрочка». | Не подставлять lifetime max. |

## Эталонные проверки карт

| Test ID | Ожидание |
| --- | --- |
| CH-032 | 2 CREDIT_CARD + 1 LOAN; active_card_count=2. |
| CH-035 / CH-037 | card_limits.KZT=3 437 876,00; card_utilized.KZT=3 166 772,90; limit не добавлен в outstanding. |
| CH-038 | minimum_payment_reported=132 768 для соответствующей карты; kind=MINIMUM_PAYMENT_REPORTED. |
| CH-046 | Карты с suffix -001 и -003 — две lineages; общий префикс не merge. |
| CH-089 | На экране balance/used, limit и minimum payment подписаны отдельно; evidence доступен. |

ГРАНИЦА Как конкретный банк учитывает лимит или платёж карты, решает будущий Bank Rules слой. Credit History Engine передаёт только раздельные подтверждённые факты.

УСТУПКИ И ЛИНИИ ДОЛГА

# 11. Дубли / уступки / линии долга

| Уровень совпадения | Основание | Действие |
| --- | --- | --- |
| Exact parser duplicate | Тот же record hash/page/block в одном parse run. | Убрать технический дубль; сохранить warning. |
| Deterministic lineage | Явные related contracts/assignment + matching IDs. | Auto-link с reason/evidence/version. |
| Strong candidate | Exact code/number + subject/origin/date/amount + supporting evidence. | MANUAL REVIEW; v1 требует решения. |
| Fuzzy similarity | Только похожие кредитор/сумма/дата/тип. | Не merge; показать candidate. |

## Практическая реализация

credit_report_contract_record неизменяем и никогда не уничтожается после merge; связь хранится отдельно.

Доказанная уступка создаёт одну credit_obligation_lineage с несколькими nodes; current debt берётся только из current node.

Assigned-out predecessor не current. Latest closed collector с explicit balance 0 даёт current balance lineage = 0.

Неоднозначная связь создаёт blocking review task. Пока она не решена, affected current total и snapshot не публикуются.

Ручные MERGE / KEEP_SEPARATE / SPLIT сохраняют actor, reason, evidence, before/after membership hashes и новую link version.

Похожие заявки и inquiry rows не проходят fuzzy dedup; source IDs/строки решающие.

## Что видит брокер при неоднозначности

Задача «Проверьте связь двух записей по уступке»: две source cards рядом, маскированные creditor/contract, даты, phase, суммы, assignment/related-contract evidence и фрагменты PDF. Действия: «Связать в одну линию» / «Оставить раздельно» / «Исправить связь». Для любого решения обязательны причина и аудит.

FIXTURE 1705551 2 immutable source records → 1 lineage → latest collector node CLOSED с balance 0 → current balance 0. Historical DPD 337 и 1 919 сохраняются; lineage max DPD = 1 919; predecessor не прибавляется к текущему долгу.

НЕОПРЕДЕЛЁННОСТЬ И КАЧЕСТВО

# 12. UNKNOWN и качество данных

| Состояние | Значение | Арифметика / UI |
| --- | --- | --- |
| 0 / EXPLICIT_ZERO | Источник явно напечатал ноль. | Можно использовать как 0 при валидной currency/семантике; показать «0». |
| UNKNOWN | Недостаточно факта или контекста. | Не участвует как 0; итог UNKNOWN с причиной. |
| BLANK | Ячейка/поле пусты. | amount=null; нужно определить семантику. |
| UNREADABLE | Значение есть, но не читается. | Review/evidence; не подставлять догадку. |
| NOT_APPLICABLE | Поле неприменимо по утверждённому template dictionary. | Не считать отсутствующей ошибкой и не подставлять 0. |
| NOT_IN_TEMPLATE | В этом макете поля нет. | Не выдавать как source fact. |
| Пусто в UI | Технически не загружено/не отрисовано. | Не использовать как бизнес-состояние; показывать понятную метку. |

## Правило агрегатов

Если сумма, валюта, current node, page/section, critical reconciliation или подтверждение критичного исправления неизвестны, затронутая метрика возвращает status=UNKNOWN + reason_code. Нельзя молча показать частичную сумму известных строк.

| Пример | Правильный результат | Запрещённый результат |
| --- | --- | --- |
| Active balance unreadable | Total outstanding = UNKNOWN; task указывает affected lineage. | Сумма остальных обязательств как полный итог. |
| Current DPD unknown | Current delinquency = UNKNOWN; проверить поле. | 0 / «нет просрочки». |
| Payment blank | Payment = UNKNOWN/BLANK по source presence. | 0 ₸. |
| Dash в N/A поле | NOT_APPLICABLE с template evidence. | 0 или UNKNOWN без причины. |

Источник: Production Spec §§2.3, 7.3, 8.3, 11.4, 12.2; Acceptance CH-026, CH-040, RG8.

ДОКАЗУЕМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

# 13. Проверка критичных полей

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ КОНТРАКТ Значение → источник → документ → страница → фрагмент PDF → уверенность распознавания → статус проверки → [Подтвердить] / [Исправить].

| Группа | Критичные поля M03 | Когда блокирует |
| --- | --- | --- |
| Субъект | Владелец отчёта, маскированный identifier, participant match. | Всегда до snapshot. |
| Шапка | bureau, report kind, report_generated_at/time zone status, declared/actual pages, template. | Всегда; missing page/template mismatch. |
| Active identity | creditor, product, contract code, role, phase, record_as_of, current node. | Всегда в v1 для active record. |
| Current money | currency, current outstanding/components, reported payment, payment kind/frequency, current overdue. | Любая BLANK/UNREADABLE/conflict. |
| Карты | limit, utilized/outstanding, minimum payment — отдельные поля. | Если влияет на current profile и не подтверждено. |
| Просрочка | current_dpd + delinquency_as_of; lifetime max отдельно. | Unknown/conflict current DPD active line. |
| Lineage | assignment/related refs, current node, merge/keep/split decision. | Любая линия >1 record в v1 или ambiguity. |
| Special events | restructure, assignment, write-off, forgiveness, rehabilitation — wording/date/amount. | По criticality/affected profile. |
| Totals | current outstanding/payment/current overdue + REC results. | Всегда для affected published metric. |
| Подлинность | authenticity proof/status/reason. | По policy; acceptance не превращает UNVERIFIED в VERIFIED. |

## Evidence object

Каждый факт содержит page, bbox/text span, render crop, evidence hash, extractor/version, raw и normalized value, presence, confidence, validation_status и review_status. Полный PDF открывается в защищённом viewer; crop не заменяет оригинал.

Источник: Production Spec §§7.3, 8.1, 12.1, 13.1; Acceptance CH-023, AT-CH-UX-002, RG7.

РУЧНАЯ ПРОВЕРКА

# 14. Ручные исправления

| Шаг | Требование |
| --- | --- |
| 1. Открыть | Показать raw, parsed/current corrected, page/crop, confidence и status. |
| 2. Подтвердить | Принять parsed value; actor/date/evidence фиксируются. |
| 3. Исправить | Создать corrected revision; original/raw не стирается. |
| 4. Обосновать | Reason code + комментарий обязательны; техническая уверенность не заменяет решение. |
| 5. Защитить concurrency | Stale If-Match получает REVIEW_CONFLICT; первое решение не перезаписывается. |
| 6. Пересчитать | Correction инвалидирует profiles, запускает reconciliation и создаёт новую version результата. |
| 7. Аудировать | Хранить before/after, actor, time, task, evidence, affected metrics и version IDs. |
| 8. Не удалять | Source record нельзя удалить; только reviewed marker NOT_A_CONTRACT_RECORD при доказательстве. |

ПРИМЕР Распознано «8», на фрагменте PDF видно «3». Брокер выбирает «Исправить», вводит 3, указывает причину «ошибка распознавания цифры», после чего платежи и reconciliation пересчитываются. Raw «8», crop и actor остаются в аудите.

Acceptance: CH-075, CH-076 (через source suite), CH-085/086, AT-CH-UX-002.

# 15. Статусы экрана — русские названия

| Техническое состояние | Основной текст брокеру | Действие / gate |
| --- | --- | --- |
| NOT_UPLOADED | «Кредитная история не загружена» | Загрузить ПКО. |
| CONSENT_REQUIRED | «Нужно согласие клиента» | Upload/processing disabled. |
| UPLOADING | «Загружаем файл» | Прогресс; безопасная отмена. |
| PROCESSING | «Извлекаем и проверяем данные» | Этапы, без фальшивых процентов. |
| NEEDS_REVIEW | «Нужно проверить N значений» | Открыть unresolved tasks. |
| PARTIALLY_VERIFIED | «Критичные факты проверены; остались предупреждения» | Snapshot только по policy. |

СТАТУСЫ И ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ СООБЩЕНИЯ

# 15. Статусы экрана — продолжение

| Техническое состояние | Основной текст брокеру | Действие / gate |
| --- | --- | --- |
| VERIFIED_FOR_INTERNAL_USE | «Факты проверены для внутреннего использования» | Можно создать/открыть snapshot; не «банком подтверждено». |
| AUTHENTICITY_UNVERIFIED | «Подлинность этой копии не подтверждена» | Manual bureau check или explicit acceptance по policy. |
| STALE | «Отчёт или данные кредитора устарели» | Показать exact age; загрузить новый ПКО. |
| PROCESSING_FAILED / FAILED | «Не удалось обработать файл» + безопасная причина | Повторить/заменить; не создавать duplicate run. |
| QUARANTINED | «Проверяем безопасность файла» | Ожидать; при malware доступ закрыт. |
| UNSUPPORTED_TEMPLATE | «Этот формат пока нельзя разобрать автоматически» | Snapshot blocked; approved manual/sample path. |
| SOURCE_MISMATCH | «Отчёт относится к другому человеку» | Заменить PDF; snapshot blocked. |
| SUPERSEDED | «Есть более новая версия отчёта» | Read-only history. |

## Внутренние коды → понятный текст

| Внутренний код | Текст брокеру | Действие | Блокирует |
| --- | --- | --- | --- |
| MANUAL_REVIEW_REQUIRED | «Нужно проверить данные вручную» | Открыть задачи | Да, если critical |
| RECONCILIATION_FAILED | «Итоги отчёта не сходятся» | Проверить отмеченные поля | Да, affected profile |
| AMBIGUOUS_CURRENT_NODE | «Неясно, какая запись по долгу актуальна» | Выбрать узел с evidence/reason | Да |
| AUTHENTICITY_UNVERIFIED | «Подлинность копии не подтверждена» | Ручная проверка/acceptance | По policy; статус не менять |
| SUBJECT_MISMATCH | «Отчёт относится к другому человеку» | Заменить PDF | Да |
| MISSING_PAGE / PAGE_SEQUENCE_INVALID | «Не хватает страниц или нарушен их порядок» | Загрузить полный PDF | Да |
| NULL_ZERO_AMBIGUOUS | «Неясно: значение отсутствует или равно нулю» | Проверить поле | Да, если critical |
| ASSIGNMENT_LINK_AMBIGUOUS | «Неясна связь записей после уступки» | Связать/оставить раздельно | Да |
| MONEY_TOTAL_MISMATCH | «Суммы не сходятся» | Открыть сверку | Да, affected total |
| SNAPSHOT_GATE_FAILED | «Снимок пока нельзя создать» | Закрыть перечисленные задачи | Да |

Технический код допустим только в Dev/Admin details, логах, trace/debug и QA export. Он не является заголовком или основным пользовательским сообщением.

ПОДЛИННОСТЬ, ПОЛНОТА И СВЕРКА

# 16. Подлинность / полнота / сверка

| Измерение | На какой вопрос отвечает | Статусы / UI |
| --- | --- | --- |
| Целостность файла | PDF технически цел и не изменился? | VALID/CORRUPT/HASH_MISMATCH/UNREADABLE → «Файл исправен» или понятная ошибка. |
| Шаблон | Известны issuer/report kind/layout и обязательные sections? | Распознан / SAMPLE_REQUIRED / unsupported; не closest-template guess. |
| Подлинность | Есть доказательство выдачи заявленным бюро? | VERIFIED_SIGNATURE / VERIFIED_BUREAU_MANUAL / UNVERIFIED / FAILED / UNKNOWN. |
| Извлечение | Текст/таблицы считаны корректно? | PASS / PASS_WITH_REVIEW / NEEDS_REVIEW / FAILED. |
| Сверка | Страницы, записи, суммы, связи и итоги согласуются? | PASS / PASS_WITH_REVIEW / FAIL / UNKNOWN. |
| Ручная проверка | Критичные факты приняты/исправлены человеком? | NOT_STARTED / IN_PROGRESS / COMPLETED / policy waiver. |

НЕ СМЕШИВАТЬ Распознанный текст не доказывает подлинность. Технически целый PDF может быть неподтверждённой копией. Для fixture без криптоподписи ожидается UNVERIFIED_FLATTENED_PDF, а не «Подтверждено».

## Критичная сверка

REC-001…REC-015 из Production Spec §12.3 обязательны. Особо для M03: страницы/sections, число source records, active outstanding, reported payments, current overdue, объяснимое уменьшение source rows → lineages, exactly one current lineage для active row, applications/inquiries, related contracts и исключение embedded facts из debt metrics.

Молчаливая tolerance запрещена. Денежное сравнение exact до напечатанной minor unit; округление допустимо только versioned template rule со статусом PASS_WITH_ROUNDING.

## Безопасность и аудит

Доступ проверяется для exact tenant/case/participant; действующее согласие обязательно до обработки и snapshot.

Оригинальный PDF и опубликованный snapshot неизменяемы; замена создаёт новую версию.

Upload, просмотр, скачивание, исправление, merge/split, export и публикация snapshot пишутся в append-only audit.

Полные ПД, номера договоров и raw PDF text не попадают в обычные логи, метрики, trace и support tickets.

Реальные персональные данные не используются в dev/test; fixture для CI и скриншотов обезличивается.

Admin/support не получает содержимое автоматически: только JIT-доступ с approval, TTL и аудитом.

ВЫХОДНОЙ КОНТРАКТ

# 17. Выходной snapshot

После закрытия blocking review создаётся неизменяемый credit_history_snapshot для Client Profile и последующих модулей. Он ссылается на точный document SHA-256, parse/review/profile versions и сохраняет доказательства каждого результата.

| Отдаёт дальше | Содержание |
| --- | --- |
| Идентичность источника | bureau, report kind/date, document version/hash, pages, template/version. |
| Verification | file integrity, authenticity, extraction, reconciliation, manual review, consent evidence. |
| Current debt profile | активные lineages, balances, payment kind/value/frequency, current DPD/as_of, roles, cards, MFO, UNKNOWN/stale. |
| Historical profile | lineages, closed/old records, lifetime DPD, monthly observations, assignments, collector, restructuring, write-off/forgiveness/rehab. |
| События | applications и inquiries с исходными датами/классами; PKR как dated bureau fact; embedded facts отдельно. |
| Качество | blocking/warnings/unknown counts, review flags, reconciliation IDs. |
| Evidence | IDs, page/bbox/crop/hash для фактов и решений. |
| Версии | parser, normalizer, dedup, profile, schema и snapshot hash. |

## Не отдаёт как факт

| Запрещённый выход | Почему |
| --- | --- |
| Банковский verdict / вероятность | Не рассчитывается в M03. |
| Принимаемый доход / банковский КДН | Это не Credit History fact. |
| Хорошая/плохая КИ, высокий/низкий риск | Нет подтверждённой нейтральной основы для такого label. |
| CASA Score | Модуль не создаёт score. |
| Bank-adjusted card payment | Зависит от будущего правила банка. |
| Неподтверждённая OCR-догадка | Передаётся UNKNOWN/review flag, а не число. |

ЭТАЛОН И РЕГРЕССИЯ

# 18. Эталонные данные FX-CH-REG-001

| Метрика | Точное ожидание | Source Test ID |
| --- | --- | --- |
| Издатель / тип | FCB / FULL_PERSONAL; 08.08.2026 09:51:38 | CH-011 |
| Страницы | 29; pages_actual=pages_declared; 1…29 | CH-012–014 |
| Подлинность | UNVERIFIED_FLATTENED_PDF; не VERIFIED | CH-017 |
| Активные | 3 source records; 3 obligations | CH-031 |
| Продукты | 2 CREDIT_CARD + 1 LOAN | CH-032 |
| Текущий остаток | 4 737 798,64 ₸ exact | CH-033 |
| Reported payments | 211 711,02 ₸ exact | CH-034 |
| Карты | limits 3 437 876,00 ₸; utilized 3 166 772,90 ₸ | CH-035 |
| Текущая просрочка | count=0; max current DPD=0 | CH-036 / AT-CH-BUG-001 |
| Source/codes/lineages | 30 / 29 / 29 | CH-041 |
| Уступка 1705551 | 2 records → 1 lineage; current balance 0; max lifetime DPD 1 919 | CH-042–045 |
| Historical DPD | source records=8; canonical lineages=7; max=1 919 | CH-057–059 |
| МФО | source records=24; active MFO=0 | CH-062 |
| Заявки 30 дней | 2 | CH-064 |
| Запросы | 130 total; 30/90/180 = 1/11/33 | CH-067–068 |
| Запросы по классу | creditor 1/11/32; self 0/0/1 | CH-069 |
| ПКР | 636; as_of 08.07.2024; source fact | CH-072–073 |

ТОЧНОСТЬ Денежные значения хранятся decimal и сравниваются точно. Не округлять fixture «для удобства». Любое несовпадение — FAIL, пока не доказано утверждённое template-specific rounding rule.

PII: fixture должен быть обезличенён для CI, логов и скриншотов. Персональный оригинал допустим только в защищённом тестовом контуре.

REGRESSION И ТРАССИРОВКА

# 19. Regression tests

Этот документ не дублирует 90 тестов. Полный обязательный suite остаётся в Production Spec §18.1–18.8 и принимается строкой AT-CH-SUITE-01. Ниже — реализационные блоки и их существующая трассировка.

| Блок | Production Test IDs | Acceptance Test IDs |
| --- | --- | --- |
| Consent / intake / security / versions | CH-001–010 | CH-001, CH-005–010 |
| Template / pages / authenticity | CH-011–020 | CH-011, CH-012, CH-017 |
| Extraction / presence | CH-021–030 | CH-021, CH-023, CH-026 |
| Current profile / cards | CH-031–040 | CH-031–040; CH-089 |
| Dedup / assignment / events | CH-041–052 | CH-041, CH-042, CH-046, CH-047, CH-052 |
| Current vs historical DPD | CH-053–061 | AT-CH-BUG-001, CH-053, CH-057, CH-061 |
| MFO / applications / inquiries / PKR | CH-062–074 | CH-062, CH-064, CH-067, CH-068, CH-072 |
| Review / API / isolation / UX | CH-075–090 | CH-075, CH-077, CH-078, CH-082, CH-085, CH-089, CH-090, AT-CH-UX-001–003 |
| Полный suite | CH-001…CH-090 | AT-CH-SUITE-01 |

## Негативные и пограничные проверки, которые нельзя пропустить

MIME spoof, password PDF, malware/launch action, missing/reordered page, unknown template.

Text/OCR disagreement, BLANK vs EXPLICIT_ZERO vs N/A, invalid date, unknown enum.

Active amount/current DPD UNKNOWN; no partial silent sum and no clean zero.

Two cards common prefix; similar contracts without evidence; ambiguous assignment/current node.

Closed collector/lifetime DPD not current; historical amount not in current total.

Unresolved critical task blocks snapshot; waiver does not rewrite authenticity to VERIFIED.

Cross-tenant/case access denied; logs contain no full PII/contract/raw PDF text.

ТЕКУЩЕЕ ДЕМО

# 20. Разбор текущего демо

ОСНОВАНИЕ ПРЯМОГО СРАВНЕНИЯ Предоставлены четыре фактических скриншота pro.casa.kz и файл PKO.pdf. Совпадают имя файла, бюро FCB, тип FULL_PERSONAL, дата/время отчёта 08.08.2026 09:51:38 и рейтинг бюро 636. Поэтому видимые значения интерфейса можно сопоставить с приложенным PDF и fixture M03. По скриншотам не делается вывод о скрытой причине в backend/parser.

## KEEP / CHANGE / REMOVE / ADD

| Элемент | Что известно сейчас | Решение | Почему | Как должно быть | Источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шапка КИ | Видны PKO.pdf, FCB, FULL_PERSONAL, дата отчёта и badge «Нужна ручная проверка». | KEEP / CHANGE | Базовая идентификация полезна, но machine values не являются пользовательским текстом. | Сохранить идентичность документа; перевести тип/статусы на русский, добавить страницы и действия «Открыть PDF / заменить». | M03 §6; CH-011/012/090 |
| Внутренние коды | В broker UI видны MANUAL_REVIEW_REQUIRED, CONTRACT_REQUIRED, UNVERIFIED, LEGAL_REVIEW_REQUIRED, VALID, PARTIAL. | REMOVE | Брокер вынужден расшифровывать технические enum и может неверно понять состояние. | Показывать русское объяснение и действие; codes оставить только в Dev/Admin details и QA evidence. | M03 §15; AT-CH-UX-003; CH-090 |
| Статусы документа | Один badge «Нужна ручная проверка» и одна строка file/authenticity/extraction; отдельной сверки не видно. | CHANGE | Файл, подлинность, извлечение и проверка — независимые состояния. Общий «Подтверждено» для M03 также запрещён. | Четыре отдельные русские статуса: файл; подлинность; извлечение; сверка/ручная проверка. | M03 §§15–16; CH-017/078/090 |
| Количество страниц | «Страниц (по footer) = 2», уверенность 60%; доступно «Исправить». | CHANGE | Приложенный PKO.pdf содержит 29 страниц; footer показывает 1/29…29/29. Видимое значение неверно. | Показывать «Страниц в отчёте: 29»; sequence 1…29; mismatch создаёт blocker с page/crop. | PKO.pdf; CH-012 |
| Текущий остаток и платежи | «Итоговый остаток» = —, уверенность 0%; сумма текущих платежей в M03 не показана. | CHANGE | В том же PDF напечатаны 4 737 798,64 ₸ и 211 711,02 ₸. | Карточка current: остаток 4 737 798,64 ₸; платежи из отчёта 211 711,02 ₸; exact, с evidence. | PKO.pdf p.2; CH-033/034 |
| Текущие обязательства / История | В одной компактной таблице смешаны поля документа, counts действующих/завершённых договоров и lifetime DPD. | ADD / CHANGE | Брокер не видит отдельную картину «сейчас» и «раньше». | Две отдельные карточки/раздела; закрытые записи и lifetime DPD только в «Истории». | M03 §§6–9; AT-CH-UX-001 |
| Текущая просрочка | Показано «Действующие договоры с просрочкой = 1»; рядом сказано, что current и history не смешиваются. | CHANGE — CRITICAL | В активных строках этого PDF current DPD=0; fixture ожидает count=0 и max current DPD=0. Значение 1 нельзя выдавать как текущую просрочку. | Current: «Просрочено сейчас: 0 обязательств; максимум 0 дней». Historical fact вынести в «Историю». | PKO.pdf p.2; AT-CH-BUG-001; CH-053 |
| Исторический максимум DPD | «Макс. DPD за всё время» = «нет данных», уверенность 0%. | CHANGE | Fixture того же отчёта содержит lifetime max DPD=1 919; отсутствие результата должно быть UNKNOWN/review, а не финальным фактом. | Показать в «Истории» 1 919 после сверки; до неё — «Не удалось определить — требуется проверка». | M03 §§9/18; CH-057 |
| Активные карты | Отдельной таблицы обязательств и карточных полей на экране нет. | ADD | PDF содержит две активные карты, но broker не видит limit/utilized/outstanding/minimum payment отдельно. | Две отдельные строки карт; подписанные limit, utilized, текущий остаток, reported/minimum payment и frequency. | M03 §10; CH-032/035/038/046/089 |
| Источник критичного значения | Видны проценты уверенности, но нет видимой ссылки на document/page/crop для строк КИ. | ADD | Процент сам по себе не позволяет проверить цифру. | Для каждого critical field: «Открыть источник» → PDF, page, crop, raw/parsed value, confidence. | M03 §13; CH-023; AT-CH-UX-002 |
| Подтвердить / исправить | «Исправить» видно только для числа страниц; ниже — общая кнопка «Подтвердить данные документа». | CHANGE | Общее подтверждение не фиксирует решение по каждому critical field. | У каждой critical task: «Подтвердить» или «Исправить»; correction reason обязателен; raw сохраняется; новая версия. | M03 §§13–14; CH-075; AT-CH-UX-002 |
| Блок «Нужно проверить» | Есть оранжевые предупреждения и одно critical field, но основной текст заполнен raw codes и общими пояснениями. | CHANGE | Нет короткой очереди только нерешённых действий с понятной причиной и источником. | Показывать unresolved tasks: поле, проблема, влияние, источник, действие, блокирует ли snapshot. | M03 §6E/§15; CH-077; AT-CH-UX-002 |
| Рейтинг бюро | «ПКР (рейтинг бюро) = 636» подписан как факт бюро; отдельная дата rating as_of не видна. | KEEP / CHANGE | Это допустимый source fact, но его дата 08.07.2024 не равна report_at 08.08.2026. | Оставить нейтральную подпись; рядом показать «по состоянию на 08.07.2024»; не называть CASA Score. | M03 §18; CH-072 |
| Вердикты и CASA Score | В карточке КИ не видны good/bad КИ, bank approve/refuse или CASA Score. | KEEP | M03 показывает факты, а не банковское решение. | Не добавлять эти labels в карточку, export или snapshot. | M03 §16; CH-082; AT-CH-UX-003 |
| Читаемость карточки | КИ и ЕНПФ стоят рядом в узкой колонке; таблица КИ имеет горизонтальную прокрутку. | CHANGE | Ключевые цифры и названия полей трудно сопоставлять; active table не поместится. | Результат КИ раскрывать на доступную ширину; без horizontal scroll для основных полей и действий. | M03 §6; AT-CH-UX-001/002 |

## Видимая проблема vs техническая причина

В документе зафиксирован только наблюдаемый UI output. Например, «Действующие договоры с просрочкой = 1» расходится с current DPD активных строк PDF, но причина может находиться в parser, mapping, API или Frontend. Ответственный слой определяется только после запуска FX-CH-REG-001 и сравнения source facts → API → UI.

ДЕМО → ЦЕЛЕВАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ

# 20. Текущая реализация → целевая

| Current implementation issue | Expected behaviour | Change required | Слои | Priority | Acceptance | Definition of Done |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Broker UI показывает MANUAL_REVIEW_REQUIRED / CONTRACT_REQUIRED / LEGAL_REVIEW_REQUIRED / UNVERIFIED / PARTIAL. | Только понятный русский текст и конкретное действие. | Ввести mapping user_message; raw code убрать с broker surface. | Frontend; Backend; QA | P0 | CH-090; AT-CH-UX-003 | В user flow, mobile/desktop, export нет enum; code доступен только Dev/Admin/QA. |
| Один badge «Нужна ручная проверка» не раскрывает четыре измерения; reconciliation не видна. | File, authenticity, extraction, reconciliation/review независимы. | Разнести статусы и не использовать общий «Подтверждено» для M03. | Frontend; Backend; QA | P0 | CH-017/078/090 | Для PKO: файл валиден; подлинность не подтверждена; извлечение частичное; review требует действий. |
| UI: страниц 2; PDF: 29. | pages_actual=pages_declared=29; sequence 1…29 PASS. | Проверить page/footer mapping; вернуть exact pages; вывести source/crop при mismatch. | Parser; Backend; Frontend; QA | P0 | CH-012 | FX-CH-REG-001 и этот PKO показывают 29; перестановка/пропуск блокируют snapshot. |
| UI: итоговый остаток —; reported payments не показаны. | 4 737 798,64 ₸ и 211 711,02 ₸ exact. | Проверить extraction/mapping; вывести два разных показателя с evidence. | Parser; Backend; Frontend; QA | P0 | CH-033/034/040 | UI/API совпадают с fixture; UNKNOWN не заменён нулём или частичной суммой. |
| UI: «действующие договоры с просрочкой = 1». | active_current_delinquency_count=0; max_current_dpd=0; history отдельно. | Проследить source facts → current profile → API → UI; исторический count вынести в History. | Parser; Backend; Frontend; QA | P0 | AT-CH-BUG-001; CH-053/061 | Fixture показывает current 0/0 на active lines; BUG-CH-001 Actual заполнен только после retest с evidence. |
| UI: lifetime max DPD = «нет данных». | Исторический max=1 919 либо честный UNKNOWN до review. | Проверить historical profile; показать результат только в History. | Parser; Backend; Frontend; QA | P0 | CH-052/057 | После fixture History показывает 1 919; current count/max остаются 0/0. |
| Нет отдельных Current/History и таблицы трёх active obligations. | 3 active obligations отдельно от historical records. | Реализовать две карточки и active table по утверждённым колонкам M03 §6. | Backend; Frontend; QA | P0 | CH-031; AT-CH-UX-001 | Current содержит только 3 active; closed/history не влияет на current totals. |
| Две карты и их поля не видны. | 2 cards; limit/utilized/outstanding/minimum payment/frequency отдельно. | Передать и отрисовать card fields отдельными строками. | Parser; Backend; Frontend; QA | P0 | CH-032/035/038/046/089 | Две карты не merged; limit не равен debt/payment; источник каждого значения доступен. |
| Confidence видна, но document/page/crop для critical fields не открываются. | Открываемый evidence для каждого critical field. | Добавить «Открыть источник» и viewer page/crop/raw/parsed/confidence. | Parser; Backend; Frontend; QA | P0 | CH-023; AT-CH-UX-002 | Из каждой critical task за один переход открывается правильный фрагмент того же PDF. |
| Исправить можно только pages; есть общая кнопка подтверждения документа. | Confirm/Correct доступны для каждого critical field; correction auditable/versioned. | Добавить per-field actions; общий publish отключён при blocker. | Backend; Frontend; QA | P0 | CH-075/077; AT-CH-UX-002 | Raw не стёрт; reason/actor/time/evidence сохранены; новая version; blocker закрывается явно. |
| «Нужно проверить» заменено raw warning-текстом и одним полем. | Очередь только unresolved tasks с причиной, влиянием, source и action. | Сформировать task list; humanize reason; показать blocking/non-blocking. | Backend; Frontend; QA | P0 | CH-077/090; AT-CH-UX-002/003 | Каждый unresolved item разрешим; после закрытия исчезает; snapshot gate детерминирован. |
| ПКР 636 показан без отдельной даты as_of. | Рейтинг бюро 636 по состоянию на 08.07.2024; report_at отдельно. | Передать/показать rating_as_of; сохранить neutral label. | Parser; Backend; Frontend; QA | P1 | CH-072 | Дата рейтинга и дата отчёта не смешаны; термин CASA Score отсутствует. |
| Карточка КИ узкая и использует horizontal scroll. | Основные факты и действия читаются без скрытых колонок. | Раскрывать M03 на доступную ширину; адаптивно переносить второстепенные поля. | Frontend; QA | P1 | AT-CH-UX-001/002 | На desktop основные колонки/actions видны без horizontal scroll; mobile имеет доступный detail view. |

ACTUAL И ROOT CAUSE НЕ ВЫДУМЫВАТЬ Скриншоты подтверждают фактический UI output, а приложенный PKO.pdf — ожидаемые исходные данные. Они не доказывают, в каком слое возникла ошибка. BUG-CH-001 остаётся NOT_TESTED в Acceptance Matrix, пока QA не выполнит FX-CH-REG-001, не зафиксирует API и UI actual 0/0 и не приложит evidence.

# 21. Acceptance / Definition of Done

| Уровень | Существующие Acceptance Test IDs |
| --- | --- |
| CRITICAL | CH-001, 005, 007, 010–012, 017, 023, 026, 031–035, AT-CH-BUG-001, CH-038, 040–042, 046–047, 053, 061–062, 075, 077–078, 082, 089–090, AT-CH-UX-001–003, AT-CH-SUITE-01 |
| HIGH | CH-006, 009, 021, 052, 057, 067, 068, 072, 085 |
| MEDIUM | CH-064 |
| LOW | Отдельных LOW-строк M03 в Acceptance Matrix v1.1 нет. |

КАК ПРИНИМАЕТСЯ M03

# 21. Как принимается M03

QA работает в существующей Acceptance Matrix v1.1: Expected и Actual остаются разными полями; статус выставляется только по фактическому evidence. Этот документ не создаёт новую матрицу и не меняет её строки.

| DONE gate | Объективное условие | Связь |
| --- | --- | --- |
| Regression | FX-CH-REG-001 даёт все exact outputs раздела 18; CH-001…CH-090 PASS. | RG3; AT-CH-SUITE-01 |
| Current/history | current DPD и lifetime DPD разделены в schema/API/UI; BUG-CH-001 фактически retested. | AT-CH-BUG-001; CH-053 |
| Debt integrity | Нет double count: chain 1705551 = 1 lineage/current balance 0; two cards separate. | CH-041/042/046 |
| UNKNOWN | Critical unknown не становится 0/false/clean/partial silent sum. | RG8; CH-026/040 |
| Evidence/review | Источник critical field открывается; confirm/correct/reason/audit/version работают. | RG7; CH-023/075/077; AT-CH-UX-002 |
| Human UI | Внутренние коды и запрещённые verdict labels не являются broker text. | RG9; CH-082/090; AT-CH-UX-003 |
| Snapshot | Blocking task закрыта; immutable snapshot воспроизводим и нейтрален. | CH-077/082/085 |
| Security | Consent/ACL/isolation/redaction/malware controls проходят тесты. | CH-001/005/007; source CH-079–083 |
| Release | Нет CRITICAL FAIL. Статусы BLOCKED закрыты внешними gates либо документированы. | RG12 |

МОДУЛЬ НЕ DONE Если есть CRITICAL FAIL; fixture расходится; current/historical DPD смешаны; current debt задвоен; critical UNKNOWN стал нулём; evidence недоступно; internal code заменяет пользовательский текст; blocking review task не закрыта.

Release gates: основной M03 gate — RG3; модуль также участвует в RG7, RG8, RG9 и RG12. RG11 зависит от сквозного релиза и не позволяет отмечать сам M03 PASS без его собственных доказательств.

ИСПОЛНЕНИЕ • СПИСОК ДАУЛЕТУ

# 22. Конкретный список работ

| № | Задача | Backend | Frontend | Data/Parser | QA | Priority | Source | Acceptance Test | Definition of Done |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Consent/ACL upload grant для exact tenant/case/participant/type | Да | Состояния/ошибки | — | QA | P0 | Spec §§6.1–6.2 | CH-001 | Grant одноразовый; чужой scope denied; audit. |
| 2 | Quarantine, SHA-256, MIME/magic, password, malware, active content, pages | Да | Понятные ошибки | Да | QA | P0 | Spec §6.2 | CH-005–009 | Parser не получает опасный/невалидный файл; original immutable. |
| 3 | Document versioning, exact duplicate, supersede, parse-run version | Да | Версии read-only | — | QA | P0 | Spec §6.4 | CH-009/010/085 | Новая версия не стирает старую; replay работает. |
| 4 | Fingerprint issuer/kind/template + page map + missing/order check | Да | Шапка/status | Да | QA | P0 | Spec §§5.1, 7.1 | CH-011–017 | Для PKO.pdf: FCB/FULL_PERSONAL, 08.08.2026 09:51:38, pages 29 и sequence 1…29; UI не показывает 2. |
| 5 | Text-first + selective OCR + page/bbox/crop/evidence hash | Да | Evidence viewer | Да | QA | P0 | Spec §§7.1, 12.1 | CH-021–023; AT-CH-UX-002 | У каждого critical fact видны source/page/crop/raw/parsed/confidence; один переход открывает нужный фрагмент. |
| 6 | Presence model: zero/UNKNOWN/blank/unreadable/N/A/not-in-template | Да | Человеческие метки | Да | QA | P0 | Spec §§8.3, 12.2 | CH-026; RG8 | Нет скрытой подмены; affected totals UNKNOWN. |
| 7 | Immutable source contract records со всеми core fields | Да | Record details | Да | QA | P0 | Spec §§7.2–8.2 | AT-CH-SUITE-01 | Raw/normalized/evidence/version сохранены. |
| 8 | Разнести phase, event, role; current_dpd и lifetime/monthly DPD | Да | Раздельные подписи | Да | QA | P0 | Spec §§7.3, 8.3, 10 | CH-053; AT-CH-BUG-001 | Schema/API/UI не используют одно поле для current/history. |
| 9 | Lineage graph и deterministic links; fuzzy не merge | Да | Review candidate | Да | QA | P0 | Spec §9 | CH-041/042/046/047 | Source records целы; решения обратимы/аудируемы. |
| 10 | Current node algorithm с assignment direction и phase | Да | Task при ambiguity | Да | QA | P0 | Spec §9.3 | CH-042–048 | Predecessor исключён; ambiguity блокирует total. |
| 11 | current_debt_profile по canonical lineages и валютам | Да | Current card/table | Да | QA | P0 | Spec §11.2 | CH-031–040; AT-CH-BUG-001 | UI/API: active=3; balance=4 737 798,64; payments=211 711,02; current delinquency count/max=0/0; critical unknown → UNKNOWN. |
| 12 | historical_credit_profile без влияния на current | Да | History card | Да | QA | P0 | Spec §§10–11.3 | CH-052–072 | Historical metrics exact; closed/MFO/history excluded current. |
| 13 | Карты: limit/utilized/outstanding/payment kind/minimum/frequency отдельно | Да | Card columns | Да | QA | P0 | Spec §§7.3, 11.2, 14 | CH-032/035/038/046/089 | В UI две отдельные карты; ни limit=debt, ни limit=payment; source каждого поля открывается. |
| 14 | REC-001…REC-015 и exact money comparison | Да | Reconciliation details | Да | QA | P0 | Spec §12.3 | AT-CH-SUITE-01 | Каждый check evidence; critical mismatch blocks metric. |
| 15 | Review queue по criticality и blocking policy | Да | «Нужно проверить» | Да | QA | P0 | Spec §§12.4–14 | CH-077; AT-CH-UX-002 | Raw warning-блок demo заменён очередью unresolved: поле/причина/влияние/source/action/blocking; publish disabled при blocker. |
| 16 | Confirm/correct/merge/split с reason, actor, time, concurrency | Да | Формы решений | — | QA | P0 | Spec §§9.4, 13.2 | CH-075/085 | Raw не меняется; profile/reconciliation version обновлена. |
| 17 | Четыре независимых статуса + русские user messages | Да | Header badges | — | QA | P0 | Spec §§6.3, 14–15 | CH-017/078/090; RG9 | В broker UI нет MANUAL_REVIEW_REQUIRED/CONTRACT_REQUIRED/LEGAL_REVIEW_REQUIRED/UNVERIFIED/PARTIAL и общего M03 «Подтверждено». |
| 18 | Current vs History UI, neutral text, no verdict/CASA Score | API payload | Да | — | QA | P0 | Spec §14; MASTER §10/18 | AT-CH-UX-001/003; CH-053/072/082 | Строка demo «active с просрочкой=1» не является current; UI показывает current 0/0 отдельно, lifetime в History, PKR с as_of. |
| 19 | Publish immutable snapshot с hashes и engine versions | Да | Версия/дата | — | QA | P0 | Spec §§15–16 | CH-077/082/085 | Gate list deterministic; replay exact; payload neutral. |
| 20 | Tenant/case isolation, redaction, JIT support, audit events | Да | Masked UI | — | QA | P0 | Spec §17 | CH-079–083 | No existence leak/PII logs; access/view/correct/export audited. |
| 21 | Автоматизировать FX-CH-REG-001 и весь CH-001…CH-090 suite | — | UI evidence | Да | QA | P0 | Spec §18/§21.4 | AT-CH-SUITE-01; RG3 | Все applicable tests PASS; evidence attached. |
| 22 | Фактически перепроверить BUG-CH-001 на приложенном PKO.pdf и заполнить Actual | Проверить API | Проверить UI | Fixture | QA | P0 | Spec §§10–11; M03 §20 | AT-CH-BUG-001 | Зафиксированы source facts и API/UI: active current count=0, max current DPD=0; historical facts отдельно; статус только после retest. |

ЗАКРЫТИЕ ДОКУМЕНТА

# 23. Открытые вопросы

ПРОДУКТОВЫХ ВОПРОСОВ НЕ ДОБАВЛЕНО Этот документ не пересматривает scope. Открытые legal/format gates остаются только теми, которые перечислены в Production Spec §19.

| Вопрос / ограничение | Решение для реализации v1.0 |
| --- | --- |
| Consent, роли, retention, evidence crop, OCR subprocessor | Закрываются письменными артефактами OQ-01/02/03/05/16/17/18; код не выдумывает policy. |
| FCB authenticity automation | До OQ-04 — manual-only; UNVERIFIED не становится VERIFIED. |
| Другие FCB/GCB/eGov templates | SAMPLE_REQUIRED и feature flag до отдельного gold set; current v1 parser не угадывает. |
| Часовой пояс, если не напечатан | ASSUMED/UNKNOWN по OQ-10; exact source status сохраняется. |
| Скриншоты текущего demo | Закрыто в v1.1: четыре скриншота pro.casa.kz и совпадающий PKO.pdf разобраны в §20. Открытого продуктового вопроса не возникло. |

# 24. Changelog

| Версия | Дата | Изменение |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 22.08.2026 | Выполнен только UI/implementation delta audit по четырём фактическим скриншотам pro.casa.kz и приложенному PKO.pdf. Обновлены §20, таблица «Текущая реализация → целевая» и уточнены связанные задачи §22. Зафиксированы видимые расхождения pages/current totals/current DPD/history/cards/evidence/review/human messages. Root cause и Actual BUG-CH-001 не выдуманы. Архитектура, fixture, MASTER и Acceptance Matrix не изменялись. |
| 1.0 | 22.08.2026 | Создан implementation-layer M03 на базе MASTER v1.2, Credit History Production Spec и Acceptance Matrix v1.1. Зафиксированы target UI, current/history DPD, cards, lineages, UNKNOWN, evidence/review, snapshot, fixture, acceptance и конкретные задачи. Scope не расширен. |

## Самопроверка

PASS — MASTER v1.2 и Acceptance Matrix v1.1 не изменены.

PASS — Новых функций, банковских правил и внешних интеграций не добавлено.

PASS — current DPD и historical/lifetime DPD разделены в модели, алгоритме, UI и тестах.

PASS — Все exact fixture values перенесены без округления; cards/cession/UNKNOWN обработаны по Spec.

PASS — Critical field имеет evidence; correction не стирает raw и создаёт новую version.

PASS — Broker UI использует русский человеческий текст и не выдаёт verdict/CASA Score.

PASS — Demo findings отделены от backend assumptions; BUG-CH-001 Actual не выдуман.

PASS — Acceptance использует только существующие IDs; DONE сформулирован объективно.

ФИНАЛЬНОЕ ПРАВИЛО M03 считается готовым не когда экран нарисован, а когда доказан путь PDF → source facts → lineages → current/history profiles → review/reconciliation → immutable snapshot и все обязательные тесты имеют PASS.