CASA PRO  •  МОДУЛЬ 04

ПЕНСИОННЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ

Implementation & Acceptance v1.0

Практическое задание разработчику, дизайнеру и QA

ГЛАВНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ Вручную загруженный PDF превращается в доказуемый, проверенный и неизменяемый снимок пенсионных фактов. Модуль показывает строки, месяцы, суммы, КНП, отправителей, качество и явные UNKNOWN, но не зарплату и не решение банка.

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Документ | M04_CASA_Pro_Pension_Implementation_and_Acceptance_v1.0 |
| Версия / дата | 1.0 / 22.08.2026 |
| Релиз | CASA Pro 1.0 |
| Владелец продукта | Алибек, CEO CASA Pro |
| Исполнитель | Даулет / команда разработки |
| Статус | IMPLEMENTATION BASELINE после согласования владельцем |
| Управляет | Реализацией, UI и приёмкой только модуля 04 |
| Не заменяет | Pension Contribution Engine Production Spec и Acceptance Matrix v1.1 |

Правило: краткое изложение в M04 не отменяет MUST/MUST NOT, PC-001…PC-040, PCR-001…PCR-015, release gates и Definition of Done Production Spec.

УПРАВЛЕНИЕ МОДУЛЕМ

# 1. Паспорт

| Поле | Решение |
| --- | --- |
| Назначение | Перевести утверждённые правила M04 в однозначные задачи backend, parser, frontend и QA. |
| Вход | Поддерживаемый PDF пенсионных отчислений, вручную загруженный пользователем при действующем согласии. |
| Выход | Неизменяемый pension_contribution_profile_snapshot с подтверждёнными source facts, нейтральными показателями, evidence и UNKNOWN. |
| Основной шаблон v1 | Government Corporation ENPF movement report, покрытый fixture OPV_GOVCORP_KZ_2026_08_08_V1 / FX-PC-REG-001. |
| Владелец решения | MASTER задаёт границы; Production Spec — технические правила; Acceptance Matrix — объективный PASS/FAIL/BLOCKED. |

# 2. Назначение

Модуль фиксирует оригинальный документ, проверяет субъект и полноту, извлекает каждую напечатанную строку с доказательством, строит нейтральную помесячную историю и историю отправителей, закрывает критичные вопросы с участием брокера и публикует воспроизводимый снимок. Подтверждённый факт источника не подменяется расчётом или догадкой.

НЕ ЕГО РЕШЕНИЕ Модуль не определяет зарплату, принимаемый банком доход, стабильность клиента, банковский КДН, ипотечную программу, вероятность одобрения или bank verdict. Он не называет отправителя работодателем без отдельного подтверждённого факта.

# 3. Источники истины

| Приоритет | Источник | Что определяет |
| --- | --- | --- |
| 1 | 00_CASA_Pro_MASTER_v1.2(2).docx | Scope, ручную загрузку, пользовательские границы, язык интерфейса, snapshot и правило UNKNOWN. |
| 2 | 03_CASA_Pro_Pension_Contribution_Engine_Final_Spec_KZ_2026-08-21.docx | Модель, parsing/reconciliation, поля, KNP/status registries, fixture, PC/PCR tests, gates и DoD. |
| 3 | 01_CASA_Pro_ACCEPTANCE_MATRIX_v1.1(2).xlsx | Приёмочные строки AT-PC-001A…AT-PC-SUITE-01 и release gates релиза 1.0. |
| 4 | M03_CASA_Pro_Credit_History_Implementation_and_Acceptance_v1.1(1).docx | Только эталон структуры, конкретики, языка и оформления; правила Credit History не наследуются. |
| 5 | Текущая реализация | Только объект UI/implementation delta audit; не источник требований. |

Ссылки на разделы и Test IDs относятся к действующим документам. Этот M04 не создаёт новую продуктовую или нормативную политику.

ГРАНИЦЫ РЕАЛИЗАЦИИ

# 4. Scope / Not Scope

## Входит в M04 релиза 1.0

проверка согласия, tenant/case/participant access и ручная загрузка PDF;

неизменяемый оригинал, hash, quarantine, technical validation, версии и duplicate handling;

определение субъекта, issuer/document type/template, номера, периода шапки, даты получения и страниц;

text-layer-first extraction, выборочный OCR, строки с raw/normalized/presence/confidence/evidence;

contribution period, received/sent/document dates, amount, KNP, type, source status, sender и recipient;

раздельные report query period, observed months, coverage и unknown months;

versioned KNP/status mapping, безопасная обработка пени, возвратов, corrections и неизвестных кодов;

neutral contribution profile, sender history, quality/review flags и rate-context gate;

проверка критичных полей, исправления с причиной, reconciliation, аудит и immutable snapshot;

русский broker UI и трассировка PC-001…PC-040 / PCR-001…PCR-015 в существующую Acceptance Matrix.

## Не входит

| Не реализовывать в M04 | Граница |
| --- | --- |
| Получение выписки через API | На стадии 1.x PDF загружает пользователь; вход в eGov/ЕНПФ, OTP, ЭЦП и неподтверждённый API запрещены. |
| Зарплата / банковский доход | Взнос — факт документа. Расчётная база допускается только при закрытом rate context и никогда не называется зарплатой. |
| Employer inference | Sender хранится как «отправитель пенсионных взносов»; связь с работодателем подтверждается только вне Pension Engine. |
| КДН и лимит платежей | Это не нейтральный пенсионный факт и не функция M04. |
| Банковские правила и verdict | Нет «подходит», «не подходит», «стабильный доход», CASA Score или прогноза решения. |
| Другие модули | Не добавлять IIN, Credit History, Client Profile, Calculation Engine, scenarios или недвижимость. |
| Новые шаблоны без sample pack | UNKNOWN official PDF → UNSUPPORTED_TEMPLATE/SAMPLE_REQUIRED; closest-template parse запрещён. |

ПУТЬ БРОКЕРА

# 5. Пользовательский путь

| Шаг | Что видит/делает брокер | Что делает CASA | Состояние | Блокер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Нет документа | Видит «Загрузите PDF пенсионных отчислений». Upload закрыт без consent. | Проверяет согласие, tenant/case/participant. | NOT_UPLOADED / CONSENT_REQUIRED | Нет/отозвано согласие, нет прав. |
| 2. Загрузка | Выбирает PDF, видит прогресс и имя файла. | Принимает файл в quarantine, считает hash, сохраняет immutable original. | UPLOADING / QUARANTINED | Тип, пароль, malware, размер. |
| 3. Техпроверка | «Проверяем файл и страницы». | MIME/xref/EOF, страницы X/N, subject, template, duplicate, freshness. | PROCESSING | Corrupt, missing page, subject mismatch. |
| 4. Распознавание | «Извлекаем строки и проверяем итоги». | Text first, selective OCR, rows, evidence, KNP/status mapping, PCR checks. | PROCESSING | Unsupported template, unreadable critical field. |
| 5. Результат | Видит нейтральный итог и строки поступлений. | Строит months/senders/profile; не выводит salary или coverage без доказательства. | NEEDS_REVIEW / VALID | Critical UNKNOWN/mismatch. |
| 6. Проверка | Открывает источник, подтверждает или исправляет поле. | Сохраняет before/after/reason/actor/time и пересчитывает зависимости. | NEEDS_REVIEW | Незакрытая blocking task. |
| 7. Сверка | Видит понятное расхождение или «Итоги сходятся». | Повторяет PCR-001…PCR-015; unknown policy остаётся явной. | PASS_WITH_REVIEW / NEEDS_REVIEW | Blocking PCR не PASS/NA/WAIVED. |
| 8. Подтверждение | Нажимает «Подтвердить факты и создать снимок». | Проверяет publish gates и создаёт immutable snapshot. | CONFIRMED | Subject/page/critical/reconciliation gate. |
| 9. Передача | Видит version/date/hash и нейтральные ограничения. | Передаёт snapshot дальше; consumer не перечитывает PDF. | SNAPSHOT READY | Snapshot gate failed. |
| 10. Новый PDF | Заменяет документ при обновлении. | Создаёт новую document version/snapshot; старое read-only. | SUPERSEDED | Нет. |

ПРАВИЛО ПЕРЕХОДА Блокирующая проблема не маскируется общим зелёным статусом. Полезный snapshot может содержать разрешённый explicit UNKNOWN, но только если policy допускает этот unknown; он не превращается в ноль, зарплату или положительный вывод.

ПРАКТИЧЕСКАЯ UX-СПЕЦИФИКАЦИЯ

# 6. Целевой экран

## A. Шапка документа

| Элемент | Точный смысл / пример текста | Действие |
| --- | --- | --- |
| Название / тип | «Пенсионные отчисления» · «Отчёт о поступлении и движении средств вкладчика ЕНПФ». | — |
| Документ | № 61674534; если не читается — «Номер не распознан, проверьте». | Проверить |
| Период запроса | «В шапке: 08.02.2026–08.08.2026; назначение периода не подтверждено». | Открыть источник |
| Получен / страницы | «08.08.2026 09:56:29 · 2 из 2». | Открыть PDF |
| Файл | «Технически исправен» / понятная причина ошибки. | Заменить PDF |
| Подлинность | «Штрих-код найден, но подлинность не проверена». | Ручная проверка / waiver по policy |
| Извлечение | «Извлечено 6 строк; есть 1 задача». | К задачам |
| Сверка / review | «Итоги сходятся» / «Есть расхождения»; «Факты проверены». | Открыть детали |

## B–F. Основные блоки

| Блок | Что показывает | Не показывать |
| --- | --- | --- |
| Краткий итог | Строки, наблюдаемые месяцы, CASA-calculated sum, число отправителей, coverage status. | Salary, bank income, КДН, лимит платежей. |
| Таблица поступлений | Месяц, дата, сумма, тип/КНП, отправитель, source status и действие «Проверить». | Одна сводная строка вместо source rows. |
| Отправители | Только «отправитель пенсионных взносов», identifier маскирован. | «Работодатель» без reviewed relationship. |
| Расчётная база | UNKNOWN с причиной либо объяснимая mathematical estimate при закрытых E-01…E-07. | «Средний доход» или guessed salary. |
| Нужно проверить | Только unresolved critical tasks с jump-to-evidence. | Длинный текст enum/gates без действия. |
| Действия | «Сохранить черновик»; «Подтвердить факты и создать снимок». | Publish при blocking task. |

ПРИМЕР КРАТКОГО ИТОГА Найдено строк: 6 · Наблюдаемые месяцы: 6 (01.2026–06.2026) · Сумма найденных пенсионных взносов: 60 000,00 ₸ · Отправителей: 1 · Покрытие месяцев: не подтверждено.

SOURCE ROWS

# 7. Строки пенсионных

Одна напечатанная строка документа = один immutable contribution_record. Повторный OCR той же области не создаёт вторую строку; одинаковая сумма в одном месяце сама по себе не является дублем.

| Группа | Обязательные поля | Правило |
| --- | --- | --- |
| Происхождение | record_id, document_version_id, parse_run_id, source_row_index | Raw parse output и source row не удаляются. |
| Тип платежа | raw KNP, normalized KNP, contribution_type, payment_class | КНП — три цифры; leading zero сохраняется. |
| Периоды и даты | contribution_period, received_date, sent_date, document_date | Четыре поля не подменяют друг друга. |
| Документ строки | source_document_number | Ключ дедупликации; отсутствие усиливает review. |
| Отправитель | sender_name, sender_identifier, sender_type_if_known, sender_role | Role всегда CONTRIBUTION_SENDER, не EMPLOYER. |
| Получатель | recipient_name / identifier, если напечатан | Не восстанавливать по догадке. |
| Деньги | amount, currency | Decimal; zero/blank/unreadable/unknown различаются. |
| Статус | source_status_raw, source_status, processing_effect | Неизвестный mapping остаётся UNKNOWN. |
| Evidence | source_page, bbox, crop/text span, evidence_id/hash | Для каждого критичного поля, не только всей строки. |
| Review | critical_field_status, row_review_status, reviewer_decision_id | Correction создаёт reviewed revision. |

ДУБЛИ Text layer и OCR одной bbox объединяются как extraction provenance. Две реальные строки с одинаковыми month + sender + amount сохраняются раздельно, если transaction/document numbers или даты различаются. Без номера auto-dedup запрещён: нужна ручная проверка.

КАЛЕНДАРНАЯ СЕМАНТИКА

# 8. Периоды и месяцы

КРИТИЧЕСКАЯ ГРАНИЦА Период запроса в шапке не доказывает покрытие contribution_period. Отсутствующая строка не доказывает отсутствие взноса.

| Поле | Уровень | Смысл / fixture |
| --- | --- | --- |
| report_query_period_start/end | SOURCE_FACT | 08.02.2026–08.08.2026; значение из шапки. |
| query_period_basis | Интерпретация source fact | RECEIVED_DATE / CONTRIBUTION_PERIOD / UNKNOWN; fixture = UNKNOWN. |
| contribution_period | SOURCE_FACT строки | 01.2026…06.2026; не брать из шапки. |
| observed_month_count | CASA_DERIVED | Число уникальных месяцев с effective positive rows; fixture = 6. |
| observed_span_month_count | CASA_DERIVED | Inclusive min…max; fixture = 6; не coverage. |
| covered_month_count | CASA_DERIVED | UNKNOWN, пока template/policy не докажет coverage. |
| gap_months | CASA_DERIVED | Только months с NO_CONTRIBUTION внутри COVERED. |
| unknown_months | CASA_DERIVED | Months с coverage/critical ambiguity. |

## Детерминированный статус месяца

| Условие | Результат | Запрет |
| --- | --- | --- |
| coverage = PERIOD_NOT_COVERED | PERIOD_NOT_COVERED | Не создавать gap. |
| coverage = UNKNOWN и нет positive row | UNKNOWN | Не NO_CONTRIBUTION и не 0 ₸. |
| Unresolved critical row | UNKNOWN / review | Не считать итог месяца уверенно. |
| ≥2 effective positive rows | MULTIPLE_CONTRIBUTIONS | Не дедуплицировать по одинаковой сумме. |
| 1 effective positive row | CONTRIBUTION_PRESENT | Только amount > 0 и признанный contribution type. |
| coverage = COVERED; 0 positive; no unknowns | NO_CONTRIBUTION | Это единственное допустимое условие NO_CONTRIBUTION. |

ДЕНЬГИ И КЛАССИФИКАЦИЯ

# 9. Суммы и типы взносов

| Уровень | Что хранить / считать | Защита |
| --- | --- | --- |
| SOURCE_FACT | Raw amount, normalized Decimal + KZT, source status, page/evidence. | Не перезаписывать расчетом. |
| CASA-calculated total | Сумма effective positive contribution rows. | В fixture 60 000,00 ₸; это не напечатанный source total. |
| Source printed total | presence + value, только если напечатан. | В fixture NOT_APPLICABLE, не PASS и не 0. |
| Positive profile | Totals по known contribution type/sender/month. | Penalty/rejected/unknown effect исключаются. |
| Statistics | min/max/median/average по positive known months. | Decimal; average ROUND_HALF_UP 2; не income. |

## Возвраты, корректировки и пени

| Source row | Хранение | Влияние на positive total |
| --- | --- | --- |
| ОБРАБОТАННЫЕ / PROCESSED | SOURCE_FACT; EFFECTIVE только amount > 0 и payment_class=CONTRIBUTION. | Включить. |
| ВОЗВРАТ / СТОРНО | SOURCE_FACT + link на original, если доказан. | Не прибавлять/вычитать без signed mapping и связи. |
| ОТКЛОНЕНО / НЕ ОБРАБОТАНО | SOURCE_FACT; REJECTED. | Не считать поступлением. |
| Пеня KNP 019/009/098 | SOURCE_FACT; payment_class=PENALTY. | Всегда исключить из positive months/totals/base. |
| Неизвестный status/effect | UNKNOWN + review. | Не включать до решения. |

КНП REGISTRY

# 10. КНП

Классификация выполняется только через версионный и effective-dated реестр: raw KNP → normalized contribution type → payment class → evidence/source → mapping version. Изменение registry создаёт новый parse/profile version; старый snapshot не мутируется.

| КНП | Тип | Класс | Влияние на base |
| --- | --- | --- | --- |
| 010 | ОПВ (OPV) | CONTRIBUTION | CONDITIONAL; только при rate context. |
| 019 | Пеня ОПВ | PENALTY | NEVER. |
| 015 | ОППВ (OPPV) | CONTRIBUTION | CONDITIONAL. |
| 009 | Пеня ОППВ | PENALTY | NEVER. |
| 089 | ОПВР (OPVR) | CONTRIBUTION | CONDITIONAL; category/regime required. |
| 098 | Пеня ОПВР | PENALTY | NEVER. |
| 013 | ДПВ (DPV) | CONTRIBUTION | NOT_APPLICABLE. |
| Иное / unreadable | UNKNOWN | UNKNOWN | NEVER; manual review; не default OPV. |

MUST NOT Неизвестный КНП не становится ОПВ по названию документа. Leading zero не теряется. Registry version, effective_from/to, checked_at и источник входят в provenance.

SENDER SEMANTICS

# 11. Отправители

ИНВАРИАНТ UI и snapshot используют «отправитель пенсионных взносов». Слово «работодатель» допустимо только для отдельно полученного и проверенного relationship fact; Pension Engine не создаёт его из строки ОПВ.

| Правило | Реализация | Негативная проверка |
| --- | --- | --- |
| ID-first identity | Exact normalized sender_identifier объединяет aliases одного sender. | PC-012: variants + same ID → 1 sender. |
| Different IDs | Даже одинаковые names остаются разными sender. | PC-011: same name + different IDs → 2. |
| Missing ID | Provisional sender; name-only merge запрещён; blocking review. | PC-013. |
| Sender prefix | «ИП» может дать sender_type_if_known=IP, но не employer/payer_category/payment_regime. | PC-019 / AT-PC-005/006. |
| Current sender | Sender(s) latest effective positive contribution_period: SINGLE/MULTIPLE/UNKNOWN. | PC-007. |
| Sequence | Change/return/one-off — нейтральные события с input month IDs. | PC-008…PC-010; никаких risk labels. |

## UI

| Показывать | Не показывать |
| --- | --- |
| «Отправитель пенсионных взносов: ИП RSHATOVA»; маскированный identifier; first/last observed month. | «Работодатель клиента»; трудовой стаж; стабильность; принимаемый доход. |
| Если latest month имеет 2 отправителей: «В последнем наблюдаемом месяце несколько отправителей». | Автоматическое назначение одного основным работодателем. |

БЕЗОПАСНАЯ МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА

# 12. Расчётная база и контекст ставки

ВЗНОС ≠ ЗАРПЛАТА ОПВ 10 000 ₸ не означает зарплату 100 000 ₸. В fixture payer_category и payment_regime отсутствуют, поэтому estimated_contribution_base = null, estimate_status = UNKNOWN_RATE_CONTEXT.

| Gate | Обязательное условие |
| --- | --- |
| E-01 | Contribution type распознан; row не penalty/return/rejected. |
| E-02 | Amount PRESENT и > 0; contribution period PRESENT. |
| E-03 | Payer category подтверждена допустимым evidence. |
| E-04 | Payment regime подтверждён: GENERAL / SELF_EMPLOYED_SNR / PLATFORM / UNIFIED_PAYMENT / иной. |
| E-05 | Effective rate registry соответствует period и category. |
| E-06 | Cap/floor/aggregation semantics известны; correction links resolved. |
| E-07 | Все входы ACCEPTED; formula version опубликована. |

| Состояние | Broker UI | Snapshot |
| --- | --- | --- |
| UNKNOWN_RATE_CONTEXT | «Недостаточно данных, чтобы рассчитать базу по пенсионным отчислениям: не подтверждены категория плательщика и режим перечисления». | estimated_base=null; missing_context[]; known source facts сохраняются. |
| CALCULATED | «Расчётная база CASA» + formula/rate/context/source/limitations. Никогда не «зарплата». | source amount + rate + rate context + formula version + evidence. |
| NOT_APPLICABLE | «Расчётная база неприменима к этому типу платежа». | DPV/penalty: null. |
| NEEDS_REVIEW | «Сначала проверьте поля, влияющие на расчёт». | null до закрытия task. |

НЕОПРЕДЕЛЁННОСТЬ

# 13. UNKNOWN и качество данных

| Состояние | Машинный смысл | Понятный текст / арифметика |
| --- | --- | --- |
| 0 / EXPLICIT_ZERO | Источник явно печатает 0. | «0 ₸ в источнике»; row не positive; month UNKNOWN/review. |
| UNKNOWN | Presence/meaning нельзя установить. | «Не удалось определить»; не участвует как 0. |
| BLANK | Ячейка пустая; normalized=null. | «Поле пустое в документе»; critical → blocking review. |
| UNREADABLE | Зона есть, но не распознана. | «Значение не читается»; открыть crop / исправить. |
| NOT_APPLICABLE | Поле неприменимо по semantics. | «Не применяется»; не 0 и не ошибка. |
| NOT_IN_TEMPLATE | Поддержанный template не содержит поле. | «В этом типе документа поле не предусмотрено». |
| NO_ROW_OBSERVED | В наблюдаемой выборке нет строки месяца. | Не «0 ₸» и не NO_CONTRIBUTION без COVERED. |

## Правило агрегатов

Критичная UNKNOWN/BLANK/UNREADABLE row, способная изменить сумму или месяц, блокирует уверенный metric и snapshot по gate.

Source total absent в fixture = NOT_APPLICABLE; CASA-calculated total остаётся отдельным derived metric.

Coverage UNKNOWN не мешает хранить доказанные positive rows, но запрещает months_without_contributions и фразу «полное покрытие».

Confidence не заменяет review/gates: высокий confidence не доказывает authenticity или rate context.

MUST NOT UNKNOWN, blank, unreadable, no row observed и not applicable не преобразуются в 0, false, «взносов не было», «доход 0» или «данные подтверждены».

ПРОВЕРКА SOURCE FACTS

# 14. Проверка критичных полей

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ КОНТРАКТ Значение → источник → документ → страница → фрагмент PDF → уверенность распознавания → статус проверки → [Подтвердить] / [Исправить].

| Группа | Критичные поля | Когда блокирует |
| --- | --- | --- |
| Субъект / документ | ИИН/ФИО match, issuer/type/template, document no, query period, received_at, pages X/N | Mismatch, missing page, unsupported template, critical header UNKNOWN. |
| Строка | contribution period, received/sent/document dates, amount/currency | Unreadable/mismatch способен изменить month/total. |
| Классификация | raw/normalized KNP, contribution type, payment class, raw/normalized status, processing effect | UNKNOWN code/effect влияет на positive total/base. |
| Отправитель | sender name, 12-digit identifier, role=CONTRIBUTION_SENDER | Unreadable ID/name-only ambiguity. |
| Коррекция/возврат | status, reference to original, duplicate decision | Неясная связь влияет на сумму/дубль. |
| Расчётная база | payer category, payment regime, rate, effective period, cap/floor, formula version | Блокирует только dependent estimate; source facts могут публиковаться по policy. |

## Evidence object

| Поле | Требование |
| --- | --- |
| Document / page | document_version_id + page 1…N + page rotation. |
| Fragment | Normalized bbox + encrypted crop/text span + evidence hash. |
| Extraction | raw value, normalized value, presence, confidence, parser/template version. |
| Review | status, actor, timestamp, decision/reason, before/after hash. |
| UI action | Открывает точную страницу и фрагмент; fallback — страница PDF с подсветкой. |

АУДИРУЕМОЕ ИСПРАВЛЕНИЕ

# 15. Ручные исправления

| Шаг | Обязательное поведение |
| --- | --- |
| 1. Открыть | Показать current normalized value, raw text и page/crop; не скрывать uncertainty. |
| 2. Подтвердить | Сохранить ACCEPTED decision с actor/date/time и exact evidence; raw не меняется. |
| 3. Исправить | Создать corrected_value отдельно; reason code обязателен, comment — по policy; before/after visible. |
| 4. Пересчитать | Инвалидировать зависимые month/sender/profile/estimate/reconciliation outputs и вычислить заново. |
| 5. Версионировать | Новая reviewed fact revision и новый snapshot; старый snapshot остаётся воспроизводимым. |
| 6. Конфликт | Optimistic locking / If-Match: REVIEW_CONFLICT → перезагрузить актуальную revision, не перезаписать чужое решение. |

ПРИМЕР OCR распознал сумму как 100 000 ₸, crop показывает 10 000 ₸. Брокер выбирает «Исправить», вводит 10 000, указывает «ошибка распознавания разряда». Raw 100 000 и crop сохраняются; CASA пересчитывает total, months и dependent estimate status; создаётся новая версия.

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ИНТЕРФЕЙС

# 16. Статусы и понятные сообщения

| Техническое состояние | Основной текст брокеру | Действие / gate |
| --- | --- | --- |
| NOT_UPLOADED | «PDF пенсионных отчислений не загружен». | Загрузить PDF. |
| CONSENT_REQUIRED | «Нужно действующее согласие клиента». | Upload/parse недоступны. |
| UPLOADING / QUARANTINED | «Загружаем и безопасно проверяем файл». | Показать прогресс; результатов ещё нет. |
| PROCESSING | «Извлекаем строки и сверяем данные». | Показать этап/прогресс. |
| VALID | «Файл технически исправен». | Не означает authenticity/review confirmed. |
| NEEDS_REVIEW | «Есть данные, которые нужно проверить». | Открыть unresolved task. |
| SUBJECT_MISMATCH | «Документ относится к другому человеку». | Заменить PDF; snapshot blocked. |
| INCOMPLETE | «В документе не хватает страницы». | Загрузить полный PDF. |
| UNSUPPORTED_TEMPLATE | «Этот формат пока не поддерживается». | Передать обезличенный sample по процессу. |
| CONFIRMED | «Факты проверены для внутреннего использования». | Создать snapshot; не банк/ЕНПФ confirmation. |
| STALE | «Документ устарел по действующей политике». | Показать age_days; загрузить новый. |
| FAILED | «Не удалось безопасно обработать файл». | Понятная причина и safe retry/replace. |
| SUPERSEDED | «Есть более новая версия документа». | Старая версия read-only. |

КОДЫ ПОД КАПОТОМ

# 16. Внутренние коды → язык брокера

| Внутренний код | Понятный текст брокеру | Действие | Блокирует snapshot |
| --- | --- | --- | --- |
| MANUAL_REVIEW_REQUIRED | «Нужно проверить данные вручную». | Открыть конкретную задачу и evidence. | Да, если task critical. |
| RATE_CONTEXT_REQUIRED / UNKNOWN_RATE_CONTEXT | «Недостаточно данных, чтобы рассчитать базу по пенсионным отчислениям». | Проверить category/regime или оставить UNKNOWN. | Только dependent estimate; факты — по policy. |
| SAMPLE_REQUIRED | «Этот вариант документа пока не поддерживается». | Approved обезличенный sample flow. | Да для template/mapping. |
| CONTRACT_REQUIRED | «Автоматическая проверка подлинности пока недоступна». | Approved manual verification/waiver. | По authenticity policy. |
| LEGAL_REVIEW_REQUIRED | «Способ автоматической проверки ещё не утверждён». | Не запускать integration; manual process. | По gate/policy. |
| NO_CONTRIBUTION | «За месяц взнос не найден в подтверждённом полном покрытии». | Показать coverage evidence. | Нет, только если COVERED и no unknowns. |
| RECONCILIATION_FAILED | «Итоги или строки не сошлись». | Показать понятную проверку + evidence. | Да. |
| AUTHENTICITY_UNVERIFIED | «Подлинность документа не подтверждена». | Manual reference/waiver. | По policy; не писать «Подтверждено». |
| UNKNOWN_KNP / UNKNOWN_STATUS | «Не удалось определить тип/статус строки». | Проверить код/статус; не считать positive. | Да для profile/base; policy для facts. |
| CRITICAL_FIELD_UNREADABLE | «Критичное значение не читается». | Открыть crop и исправить/заменить PDF. | Да. |

Технический код разрешён только в Dev/Admin details, логах, trace/debug и QA export. Он не является основным broker message.

РАЗДЕЛЬНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ КАЧЕСТВА

# 17. Подлинность / полнота / сверка

| Измерение | На какой вопрос отвечает | Fixture / UI |
| --- | --- | --- |
| Техническая целостность | Можно ли безопасно открыть и обработать файл? | VALID. |
| Полнота | Все ли страницы X/N присутствуют и упорядочены? | 2/2, sequence 1/2→2/2. |
| Субъект | ИИН/FIO совпадает с participant? | MATCH; PII в документации маскирована. |
| Шаблон | Поддержан ли exact issuer/type/template version? | GOVCORP_ENPF_MOVEMENT_RU_KK_2026. |
| Подлинность | Есть ли проверенная signature/barcode/official reference? | BARCODE_PRESENT_UNVERIFIED; не VERIFIED. |
| Качество извлечения | Извлечены ли критичные поля и evidence? | PASS_WITH_REVIEW после calibration. |
| Сверка | Сходятся ли pages/rows/amounts/months/senders/statuses? | PCR-001…PCR-015. |
| Ручная проверка | Закрыты ли blocking tasks человеком? | COMPLETED перед publish. |
| Свежесть | Возраст документа по versioned process TTL? | age_days хранится; policy RG-07 открыта. |

НЕ СМЕШИВАТЬ OCR success не подтверждает подлинность. VALID file не означает MATCH subject. CONFIRMED означает только проверку фактов CASA для внутреннего использования. Один зелёный badge «Подтверждено» запрещён, если остальные измерения не показаны отдельно.

## Безопасность и аудит

доступ только в своём tenant/case и при действующем purpose-bound consent;

оригинальный PDF и raw parse output неизменяемы; исправления — отдельные reviewed revisions;

журналируются просмотр evidence, correction, confirm, waiver и publish;

PII не попадает в обычные логи, tickets, test reports или screenshots; dev/test используют обезличенные данные;

support/admin не получают PII автоматически: только утверждённый режим доступа с целью и audit;

retry idempotent; exact duplicate не создаёт второй parse/snapshot; tenant isolation проверяется тестами.

DOWNSTREAM CONTRACT

# 18. Выходной snapshot

pension_contribution_profile_snapshot — стабильный downstream contract. Client Profile / Calculation layer получают подтверждённые нейтральные факты и версии; они не читают PDF напрямую и не меняют snapshot.

| Отдаёт дальше | Содержание |
| --- | --- |
| Идентичность источника | document_version_id, issuer/type/template, document no, query period + basis, received_at, pages, hash, freshness. |
| Verification | file integrity, subject, completeness, authenticity, extraction, reconciliation, review, blocking count. |
| Строки | exact records с period/dates/amount/KNP/type/status/effect/sender/evidence/source statuses. |
| Месяцы | observed months, coverage status, contribution status, totals by type, sender/record IDs, unknown count. |
| Отправители | canonical sender IDs, masked identifiers, aliases, sequences; role=CONTRIBUTION_SENDER. |
| Нейтральный профиль | periods, known/unknown/gap months, contribution statistics, sender events/signals. |
| Расчётная база | Только status + source amount + confirmed rate context + formula version + limitations; null допустим. |
| Версии / evidence | parser/template/KNP/status/rate/review/profile/schema versions, evidence manifest hash, snapshot hash. |

## Не отдаёт как факт

| Запрещённый выход | Почему |
| --- | --- |
| Зарплата / verified income / bank accepted income | Взнос и даже mathematical base не доказывают эти значения. |
| Employer relationship | Sender не равен работодателю без отдельного reviewed source. |
| Стабильный/нестабильный клиент | Sender/month patterns — нейтральные signals, не verdict. |
| Банковский КДН / лимит платежей | Это другой расчётный/банковский слой. |
| Вердикт / вероятность / CASA Score | Pension Engine показывает факты и качество, не решение. |

PERMANENT FIXTURE

# 19. Эталонные данные FX-PC-REG-001

| Объект / metric | Точное ожидание | Source Test ID |
| --- | --- | --- |
| Fixture | OPV_GOVCORP_KZ_2026_08_08_V1; SHA-256 407e9a07…548d76; PII masked. | PC-001 |
| Документ | PDF 1.4; 191 258 bytes; 2/2 pages; A4, rotation 90°; № 61674534. | PC-001; PCR-001/003 |
| Период шапки | 08.02.2026–08.08.2026; query_period_basis=UNKNOWN. | PC-001/005 |
| Получен | 08.08.2026 09:56:29 (+05:00 по контексту документа). | PC-001 |
| Строки | 6 source records; contribution periods 01.2026–06.2026. | PC-001; AT-PC-001B/C |
| Суммы | Каждая 10 000,00 KZT; CASA-calculated total=60 000,00 KZT. | PC-001; AT-PC-001D/E |
| Source total | Не напечатан: source_printed_total_presence=NOT_APPLICABLE. | PCR-010/011; AT-PC-001E |
| Отправитель | 1: ИП RSHATOVA; один masked 12-digit identifier; role CONTRIBUTION_SENDER. | PC-001; AT-PC-001F |
| КНП / тип | Каждая row KNP=010, type=OPV; leading zero сохранён. | PC-001; AT-PC-001G |
| Source status | Каждая row raw «ОБРАБОТАННЫЕ» → PROCESSED; processing_effect=EFFECTIVE. | PC-001; AT-PC-001G |
| Observed | positive_observed_months=6; observed_span_month_count=6. | PC-001/005; AT-PC-003 |
| Coverage | covered_month_count=UNKNOWN; months_without_contributions=UNKNOWN. | PC-005; AT-PC-003/004 |
| Statistics | min=max=median=average=10 000,00 KZT; unique_sender_count=1. | PC-001/015 |
| Base | estimated_contribution_base=null; estimate_status=UNKNOWN_RATE_CONTEXT; missing payer_category/payment_regime. | PC-019; AT-PC-006 |
| Authenticity | BARCODE_PRESENT_UNVERIFIED; PDF-signature отсутствует; manual check не выполнен. | PC-039; AT-PC-017 |

## Шесть канонических строк

| # | Период | Поступил | Отправлен | Дата док. | № | Сумма | Стр. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 01.2026 | 19.02.2026 | 19.02.2026 | 19.02.2026 | 18 | 10 000 ₸ | 1 |
| 2 | 02.2026 | 26.03.2026 | 26.03.2026 | 24.03.2026 | 29 | 10 000 ₸ | 1 |
| 3 | 03.2026 | 12.05.2026 | 12.05.2026 | 12.05.2026 | 48 | 10 000 ₸ | 2 |
| 4 | 04.2026 | 10.06.2026 | 10.06.2026 | 10.06.2026 | 58 | 10 000 ₸ | 2 |
| 5 | 05.2026 | 29.06.2026 | 29.06.2026 | 27.06.2026 | 64 | 10 000 ₸ | 2 |
| 6 | 06.2026 | 03.08.2026 | 03.08.2026 | 03.08.2026 | 78 | 10 000 ₸ | 2 |

ТОЧНОСТЬ Не округлять и не заменять exact fixture values. Любое расхождение страниц, строк, месяцев, сумм, sender, KNP, statuses или evidence — FAIL до доказанного template-specific правила.

ТРАССИРОВКА ТЕСТОВ

# 20. Regression / traceability

| Блок | Production Test IDs | Acceptance Test IDs |
| --- | --- | --- |
| Upload / consent / file | PC-028…PC-030; V-01…V-04 | AT-PC-002; AT-PC-010…012 |
| Fixture / pages / rows | PC-001; PCR-001/003/004 | AT-PC-001A…H |
| Periods / coverage | PC-003…PC-005; PCR-006 | AT-PC-003/004 |
| Amounts / statuses | PC-014/015/024/026/027/031; PCR-010/011/014 | AT-PC-001D/E/G; AT-PC-008/009/013 |
| KNP / rate context | PC-019…PC-025; PCR-008 | AT-PC-006/007 |
| Sender | PC-007…PC-013; PCR-009 | AT-PC-001F; AT-PC-005 |
| Duplicates | PC-006/034…036; PCR-012/013 | AT-PC-014/015 |
| Evidence / OCR / review | PC-031…033; PCR-005/007 | AT-PC-001H; AT-PC-013/020 |
| Authenticity / template / stale | PC-037…040; V-03/06/09 | AT-PC-016…018 |
| UX / codes | Spec §11/§13 | AT-PC-019…021 |
| Snapshot / replay | PCR-015; Spec §12/§13/§17 | AT-PC-022 |
| Полный suite | PC-001…PC-040; PCR-001…PCR-015 | AT-PC-SUITE-01 |

## Негативные и пограничные проверки

no row + coverage UNKNOWN → UNKNOWN, не NO_CONTRIBUTION (PC-005 / AT-PC-004);

unknown KNP → UNKNOWN + review, не OPV (PC-025 / AT-PC-007);

penalty KNP → source fact, исключён из positive total/base (PC-024 / AT-PC-008);

explicit zero и blank различаются; blank не 0 (PC-026/027 / AT-PC-009);

same name/different sender IDs не merge; missing ID блокирует silent resolution (PC-011/013);

text + OCR одной bbox не double count; identical legitimate rows сохраняются (PC-006/034);

barcode present/unverified не становится VERIFIED (PC-039 / AT-PC-017);

KNP010 без regime → UNKNOWN_RATE_CONTEXT, не 100 000 ₸ income (PC-019 / AT-PC-006).

ФАКТИЧЕСКИЙ UI / 22.08.2026

# 21. Разбор текущего demo

ОСНОВАНИЕ АУДИТА Проверены четыре реальные screenshot pro.casa.kz. В пенсионной карточке виден файл OPVReport с периодом 08.02.2026–08.08.2026. Отдельный pension PDF не приложен, поэтому скриншот подтверждает только фактический UI output; идентичность файла permanent fixture по SHA-256 не доказана. Значение «5 наблюдаемых месяцев» должно быть отдельно проверено QA на FX-PC-REG-001, где ожидается 6.

## KEEP / CHANGE / REMOVE / ADD

ФАКТИЧЕСКИЙ UI / DELTA MATRIX

# 21. Разбор текущего demo — KEEP / CHANGE / REMOVE / ADD

| Элемент | Что сейчас видно | Решение | Как должно быть | Слои | Priority | Source | Acceptance | Definition of Done |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ручная загрузка и имя файла | Есть карточка «Выписка ЕНПФ», имя PDF и отметка приватного хранения. | KEEP / CHANGE | Сохранить ручной upload; добавить открыть/заменить PDF и понятные версии/даты. | Frontend/Backend | HIGH | MASTER §11; Spec §1/§11 | AT-PC-002/019 | Upload остаётся manual; оригинал immutable; open/replace доступны. |
| Badge ручной проверки | Виден «Нужна ручная проверка». | KEEP / CHANGE | Оставить intent; рядом показать количество и список unresolved tasks, а не общий badge без причины. | Frontend/QA | HIGH | Spec §11.3 | AT-PC-020/021 | Каждая unresolved task имеет human text, field, evidence и CTA. |
| Машинная строка статусов | Видно «VALID · MANUAL_REVIEW_REQUIRED · PARTIAL». | CHANGE | Разделить файл/подлинность/извлечение/reconciliation/review и перевести на русский. | Frontend/Backend/QA | CRITICAL | Spec §3.4/§11/§13 | AT-PC-017/021 | Ни один internal code не основной broker text; независимые статусы видимы. |
| Период запроса | Показан «Период запроса (шапка) 08.02.2026..08.08.2026». | KEEP / CHANGE | Сохранить отдельное поле и рядом human warning: период не доказывает coverage. | Frontend/QA | CRITICAL | Spec §2.3A/§7.2 | AT-PC-003 | Query period не меняет observed/covered months; basis UNKNOWN виден человечески. |
| КНП / тип / status | Видны 010, OPV, PROCESSED. | CHANGE | Сохранить raw/normalized данные, но показывать «ОПВ / КНП 010» и «Поступление обработано»; version/evidence в деталях. | Frontend/Backend/QA | HIGH | Spec §4/§11 | AT-PC-001G/019/021 | Leading zero сохранён; source status понятен; unknown не default OPV. |
| Observed months | Видно «Наблюдаемых месяцев с взносом: 5». | CHANGE / VERIFY | Для FX-PC-REG-001 ожидание 6; QA подтвердить actual на fixture и зафиксировать backend/API/UI evidence. Root cause не выводить из screenshot. | Backend/Parser/Frontend/QA | CRITICAL | Spec §2/§7; PC-001 | AT-PC-001B/C; AT-PC-003 | На FX-PC-REG-001 UI/API дают 6 observed months и 6 rows; query period не влияет. |
| Средний ОПВ | Дважды показано 10 000: наблюдаемый и «расчётный». | CHANGE | Оставить одну нейтральную статистику по known positive months с формулой/inputs; не создавать видимость дохода. | Backend/Frontend/QA | HIGH | Spec §9/§11 | AT-PC-001D/E/019 | Mean воспроизводим; label не income; duplicate metric удалён/объяснён. |
| Оценка дохода | Видно «Оценка среднемес. дохода (ОПВ/10%) = 100000». | REMOVE | Не вычислять в fixture: rate context отсутствует. Показать «Недостаточно данных для расчёта базы». | Backend/Frontend/QA | CRITICAL | Spec §10.3; PC-019 | AT-PC-006 | estimated_base=null; salary/income field отсутствует; human reason виден. |
| Лимит кредитных платежей | Видно «доход×50% = 50000». | REMOVE | Удалить из Pension module; не считать банковский КДН/лимит. | Backend/Frontend/QA | CRITICAL | MASTER §11; Spec §1.2/§12 | AT-PC-006/019 | Поле, формула и значение отсутствуют в Pension UI/API/snapshot. |
| Длинный warning | Показывает RG-01/SAMPLE_REQUIRED/CONTRACT_REQUIRED/LEGAL_REVIEW_REQUIRED и формулы. | CHANGE | Разбить на короткие человеческие review tasks; codes оставить в Dev/QA details. | Frontend/QA | CRITICAL | MASTER §18; Spec §13 | AT-PC-021 | Broker видит причину и действие без enum; Dev details сохраняет code. |
| Critical field review | Edit видим только для номера документа; нет source/page/crop. | CHANGE / ADD | Для каждого критичного row/header field дать evidence + Confirm/Correct; raw сохраняется. | Backend/Frontend/Parser/QA | CRITICAL | MASTER §9; Spec §5.3/§11.3 | AT-PC-020 | Low confidence amount/KNP/sender/date открывает точный crop; correction аудируется. |
| Строки поступлений | В карточке нет таблицы шести source rows, sender и row-level dates/evidence. | ADD | Добавить row table: month/date/amount/type-KNP/sender/status/action. | Backend/Frontend/Parser/QA | CRITICAL | Spec §11.1–11.2 | AT-PC-001B…H; AT-PC-019 | Fixture показывает 6 точных строк без horizontal scroll на desktop. |
| Sender label | Отправитель в видимой карточке не показан; employer label не наблюдается. | ADD | Показать «Отправитель пенсионных взносов»; не делать вывод о текущем backend. | Backend/Frontend/QA | CRITICAL | Spec §8/§11 | AT-PC-001F/005/019 | Fixture sender видим и не назван employer; identifier masked. |
| Общий confirm | Есть «Подтвердить данные документа». | CHANGE | CTA: «Подтвердить факты и создать снимок»; disabled при blocking tasks; не означает authenticity. | Backend/Frontend/QA | CRITICAL | Spec §11.3/§13.1 | AT-PC-020/022 | Publish gate проверяет tasks/PCR; snapshot immutable и versioned. |
| Горизонтальная прокрутка | Внутри узкой карточки виден горизонтальный scrollbar. | CHANGE | На desktop ключевые поля и действия доступны без горизонтального scroll; details раскрываются вертикально. | Frontend/QA | MEDIUM | Spec §11 | AT-PC-019/020 | Desktop viewport показывает summary/table/action; keyboard flow доступен. |
| Запрещённые verdict | В пенсионной карточке не видно good/bad, CASA Score или bank verdict. | KEEP | Сохранить отсутствие этих labels. | Frontend/QA | CRITICAL | MASTER §11/§18; Spec §1.2/§9 | AT-PC-019/021 | Search/UI regression подтверждает отсутствие запрещённой copy. |

DELTA ТЕКУЩЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ

# 22. Текущая реализация → целевая

| Current implementation issue | Expected behaviour | Change required | Слои | Priority | Acceptance | Definition of Done |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UI выводит VALID / MANUAL_REVIEW_REQUIRED / PARTIAL. | Независимые статусы и human messages. | Перевести и разнести статусы; codes только в details. | Frontend/Backend/QA | CRITICAL | AT-PC-017/021 | Основной UI не содержит enum; authenticity не становится confirmed. |
| UI показывает observed months = 5. | FX-PC-REG-001: 6 rows / 6 observed months. | QA прогнать fixture; сравнить parser/API/UI; исправить только доказанный слой. | Parser/Backend/Frontend/QA | CRITICAL | AT-PC-001B/C; AT-PC-003 | Все три уровня дают 6; evidence приложено; root cause документирован. |
| UI показывает estimated income 100 000 из OPV/10%. | Fixture base UNKNOWN_RATE_CONTEXT; no salary. | Удалить автоматический income; применить E-01…E-07 gate. | Backend/Frontend/QA | CRITICAL | AT-PC-006 | API snapshot null; UI human UNKNOWN; никаких salary/verified income fields. |
| UI показывает credit payment limit 50 000. | Pension Engine не считает КДН/лимит. | Удалить formula/output из backend и pension UI. | Backend/Frontend/QA | CRITICAL | AT-PC-006/019 | Нет поля в pension contract/UI; regression запрещает повторное появление. |
| Нет row table, sender и per-row evidence. | 6 точных строк с month/date/amount/type/sender/status/action. | Реализовать row model/endpoint/table/evidence viewer. | Parser/Backend/Frontend/QA | CRITICAL | AT-PC-001B…H; AT-PC-019/020 | Fixture строки совпадают; sender видим; source/page/crop открываются. |
| Edit доступен только document number. | Confirm/Correct для каждого flagged critical field. | Единый review component + audited correction + recompute/version. | Backend/Frontend/QA | CRITICAL | AT-PC-020/022 | Before/after/reason/actor/time; dependent metrics recalculated; new snapshot version. |
| Длинный raw warning без списка задач. | «Нужно проверить» содержит только unresolved tasks. | Разбить warning на task cards с человеческой причиной и CTA. | Frontend/Backend/QA | HIGH | AT-PC-020/021 | Каждая task адресна; resolved исчезает из active list; code доступен QA. |
| Период query показан, но coverage hidden в warning. | Query period и coverage status видимы отдельно. | Добавить coverage badge «Покрытие месяцев не подтверждено». | Frontend/QA | CRITICAL | AT-PC-003/004/019 | No row не отображается как 0/NO_CONTRIBUTION без COVERED. |
| Один CTA подтверждает «данные документа». | Publish only after gates; wording about facts/snapshot. | Переименовать CTA и связать с publish gate; disabled with blocker. | Backend/Frontend/QA | CRITICAL | AT-PC-020/022 | Snapshot hash/version created only after allowed state; old snapshot immutable. |
| Нarrow card требует horizontal scroll. | Ключевые факты доступны без horizontal scroll на desktop. | Перестроить pension block в full-width summary + table + review drawer. | Frontend/QA | MEDIUM | AT-PC-019/020 | Desktop/keyboard test passes; table headers/actions доступны. |

ROOT CAUSE НЕ ВЫДУМЫВАТЬ Скриншоты подтверждают отображаемые значения и copy, но не слой возникновения ошибки. Для «5 наблюдаемых месяцев» QA обязан выполнить FX-PC-REG-001 и приложить parser/API/UI actual. Отдельный pension PDF в этой задаче не предоставлен.

ОБЪЕКТИВНАЯ ПРИЁМКА

# 23. Acceptance / Definition of Done

## Как принимается M04

| Уровень | Существующие Acceptance Test IDs |
| --- | --- |
| CRITICAL | AT-PC-001A…G; AT-PC-002…014; AT-PC-016/017; AT-PC-019…022; AT-PC-SUITE-01. |
| HIGH | AT-PC-001H; AT-PC-015. |
| MEDIUM | AT-PC-018. |
| LOW | Отдельных M04 LOW rows в Acceptance Matrix v1.1 нет. |

| DONE gate | Объективное условие | Связь |
| --- | --- | --- |
| Fixture | PC-001 exact: 2 pages, 6 rows, Jan–Jun, each 10 000, total 60 000, 1 sender, KNP010, PROCESSED, exact dates/pages. | AT-PC-001A…H |
| Coverage | Query period stored separately; missing month remains UNKNOWN unless COVERED. | AT-PC-003/004 |
| Sender | ID-first; no employer inference; sender visible in UI/snapshot. | AT-PC-001F/005/019 |
| Income boundary | Fixture estimated base null/UNKNOWN_RATE_CONTEXT; no salary/bank income/KDN output. | AT-PC-006 |
| KNP/status | Unknown safe; penalty excluded; zero/blank/UNKNOWN distinct. | AT-PC-007…009 |
| Evidence/review | Every critical field opens source/page/crop; correction audited and recalculates. | AT-PC-013/020 |
| Quality/authenticity | Independent statuses; barcode unverified not confirmed; errors actionable. | AT-PC-010…012/016…018/021 |
| Rows/UX | Broker sees exact rows, dates, amounts, sender/type/status without internal codes. | AT-PC-019/021 |
| Snapshot | Immutable/versioned/replayable; correction creates new version; no prohibited fields. | AT-PC-022 |
| Suite | PC-001…PC-040 and PCR-001…PCR-015 PASS; open governance gates preserve UNKNOWN/manual fallback. | AT-PC-SUITE-01 |

МОДУЛЬ НЕ DONE Если fixture расходится; 6 строк/60 000 ₸ не получены; sender стал employer; взнос стал зарплатой; missing/UNKNOWN month стал 0; unknown KNP интерпретирован; critical evidence недоступно; correction не аудируется; internal code показан брокеру; blocking task не закрыта; snapshot невоспроизводим.

EXECUTION MATRIX

# 24. Конкретный список работ Даулету

| № | Задача | Backend | Frontend | Data/Parser | QA | Priority | Source | Acceptance Test | Definition of Done |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зафиксировать manual upload, consent и immutable original | Case/participant/consent gate; hash/version/quarantine/idempotency | Upload progress; open/replace | Template classify; no API | Consent/cross-tenant/corrupt/duplicate | P0 | MASTER §11; Spec §1/§3 | AT-PC-002/010…012 | Manual PDF flow passes; original/hash/version immutable; no eGov login/API. |
| 2 | Разделить независимые статусы документа | Separate integrity/subject/pages/authenticity/extraction/reconciliation/review/freshness | Russian badges + details | Return exact states | No one green confirmed | P0 | Spec §3.3/§3.4/§11 | AT-PC-017/021 | Each dimension visible; unverified barcode never «Подтверждено». |
| 3 | Реализовать exact fixture parser | Store parse run and rows | Show processing progress | 2/2 pages; 6 rows; rotated bilingual template | PC-001 exact | P0 | Spec §2/§6 | AT-PC-001A…H | Every exact expected field/date/page/status matches. |
| 4 | Сохранить canonical contribution_record | Entities/FieldValue/presence/evidence/version | Row details | Raw+normalized for all critical fields | Schema/presence tests | P0 | Spec §5.2–§5.4 | AT-PC-001B…H/009/020 | Raw never overwritten; zero/blank/unknown distinct. |
| 5 | Разделить query period, contribution period и coverage | Separate fields/month algorithm | Separate labels/badge | Never substitute header period | PC-003…005 | P0 | Spec §7 | AT-PC-003/004 | Missing month UNKNOWN unless COVERED; fixture observed=6, covered=UNKNOWN. |
| 6 | Исправить observed months на fixture | Expose parser/profile metrics | Show 6 observed months | Investigate row/month mapping after QA evidence | Parser/API/UI compare | P0 | Spec §2/§7; PC-001 | AT-PC-001B/C; AT-PC-003 | FX-PC-REG-001 outputs 6 at parser/API/UI; root cause documented. |
| 7 | Реализовать versioned KNP/status registries | Effective-dated mapping + registry versions | Human type/status | 010/019/015/009/089/098/013; unknown safe | PC-024/025 | P0 | Spec §4 | AT-PC-001G/007/008 | Leading zero kept; unknown not OPV; penalty excluded. |
| 8 | Разделить sender и employer | sender entity, ID-first resolution, role const | Label «Отправитель пенсионных взносов» | Extract name + identifier | PC-008/011…013 | P0 | Spec §8 | AT-PC-001F/005/019 | No employer relation produced; same/different IDs work correctly. |
| 9 | Убрать автоматический salary 100 000 | Apply E-01…E-07; fixture base null | Human UNKNOWN message | No guessed rate | PC-019 | P0 | Spec §10.1–§10.3 | AT-PC-006 | No salary/verified income; UNKNOWN_RATE_CONTEXT in snapshot/details. |
| 10 | Убрать лимит кредитных платежей 50 000 | Remove pension calculation/output | Remove field/copy | N/A | Contract/UI absence regression | P0 | MASTER §11; Spec §1.2/§12 | AT-PC-006/019 | Pension API/UI/snapshot contain no KDN/payment-limit output. |
| 11 | Считать CASA total отдельно от source total | Decimal row sum; source total presence | Label «Сумма найденных строк» | Include only effective positive rows | PC-001/024/026/027 | P0 | Spec §2.3B/§9 | AT-PC-001D/E/008/009 | 60 000 exact; source_total_check=NOT_APPLICABLE. |
| 12 | Реализовать returns/corrections effect gate | Link original; effect UNKNOWN until mapping | Human review task | Preserve source row | PC-024/Status samples | P0 | Spec §4.2/§6.2 | AT-PC-008/SUITE-01 | No unsigned add/subtract; unresolved status excluded and reviewed. |
| 13 | Не задваивать text/OCR и реальные строки | Exact bbox provenance + semantic candidate workflow | Show duplicate task | Same bbox one record; same amount not auto-merge | PC-006/034…036 | P0 | Spec §6.3 | AT-PC-014/015 | Totals count each real row once; candidate blocks duplicate publish. |
| 14 | Добавить таблицу source rows | Review endpoint returns rows/sender/evidence | Month/date/amount/type-KNP/sender/status/action | All fixture cells | UI exact row test | P0 | Spec §11.1–§11.2 | AT-PC-001B…H/019 | Six rows visible; no horizontal scroll for key columns on desktop. |
| 15 | Добавить evidence viewer | Signed/authz evidence refs; page/bbox/crop/hash | Open source/crop from field | Evidence for every critical field | Cross-tenant + crop tests | P0 | Spec §5.3/§6/§11.3 | AT-PC-013/020 | Amount/KNP/sender/date jumps to exact source; PII-safe access. |
| 16 | Добавить Confirm/Correct для critical fields | Reviewed revision + reason/actor/time/If-Match | Unified review component | Raw preserved | Correction/recompute/conflict | P0 | Spec §11.3/§13 | AT-PC-020/022 | Before/after/reason/audit saved; dependencies and version updated. |
| 17 | Собрать блок «Нужно проверить» | Task API with blocking/owner/state/evidence | Only unresolved tasks; human copy | Emit critical mismatches/UNKNOWN | Task lifecycle | P0 | Spec §6/§11/§13 | AT-PC-020/021 | Resolved tasks leave active list; no raw enum as primary text. |
| 18 | Реализовать PCR-001…PCR-015 | Deterministic checks + PASS/FAIL/NA/WAIVED + inputs | Human discrepancy details | Parser evidence inputs | Full PCR suite | P0 | Spec §6.2 | AT-PC-SUITE-01 | Blocking checks gate publish; replay reproduces checks. |
| 19 | Реализовать publish snapshot gate | Immutable schema/hash/versions/evidence manifest | CTA «Подтвердить факты и создать снимок» | Exact source/review versions | Publish/replay/supersede | P0 | Spec §12/§13.1 | AT-PC-022 | No blocker; snapshot replay identical; correction creates new snapshot. |
| 20 | Защитить tenant, consent, PII и audit | ACL/purpose/log redaction/admin support mode | Safe error messages | No PII in parser logs | Isolation/audit/security | P0 | Spec §1/§5/§17 | AT-PC-002/010/012/022 | Cross-tenant denied; access/review/publish audited; dev/test anonymized. |
| 21 | Прогнать full regression and acceptance | Stable test hooks/fixtures | UI evidence screenshots | PC-001…040 gold set | All AT-PC + PCR | P0 | Spec §14/§17 | AT-PC-SUITE-01 | All applicable tests PASS; open gates remain explicit UNKNOWN/manual fallback. |

ЗАКРЫТИЕ ДОКУМЕНТА

# 25. Открытые вопросы

НОВЫХ ВОПРОСОВ НЕ ДОБАВЛЕНО M04 не пересматривает scope и не разрабатывает юридическую/нормативную политику. Ниже только OQ-01…OQ-08 и gates RG-01…RG-09, уже зафиксированные Pension Production Spec §15.

| ID / gate | Открытый вопрос | Владелец / поведение до ответа |
| --- | --- | --- |
| OQ-01 / RG-01 | Что именно означает report period и когда допустим NO_CONTRIBUTION? | Issuer/template owner; basis/coverage UNKNOWN. |
| OQ-02 / RG-02 | Формат barcode payload и проверка ЭЦП? | Contract/technical owner; automatic verification off, manual SOP/waiver. |
| OQ-03 / RG-03 | Право CASA автоматизировать official check service? | Legal + access owner; LEGAL_REVIEW_REQUIRED/CONTRACT_REQUIRED; no integration. |
| OQ-04 / RG-05 | Raw statuses возврата/сторно/отклонения? | Issuer/sample owner; UNKNOWN/SAMPLE_REQUIRED; no totals effect. |
| OQ-05 / RG-06 | Exact layouts eGov certificate и ENPF statements? | Parser/product owner; unsupported until approved samples. |
| OQ-06 / RG-07 | Process TTL для STALE? | Product + Legal; age_days shown, freshness policy UNKNOWN. |
| OQ-07 / RG-04 | Evidence для payer category/payment regime? | Product + Legal; estimated base disabled without evidence. |
| OQ-08 / RG-09 | Outdated source footer: blocker или persistent warning? | Issuer + Legal; current behavior NEEDS_REVIEW, no fraud verdict. |
| RG-08 | Gold dataset и quality KPI? | QA/Parser owner; PC-001…040 + supported templates/scans must pass. |

# 26. Changelog

| Версия | Дата | Изменение |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | 22.08.2026 | Создан implementation-layer M04 на базе MASTER v1.2, Pension Contribution Engine Production Spec и Acceptance Matrix v1.1; M03 v1.1 использован только как эталон структуры. Зафиксированы manual PDF, source rows, periods/coverage, KNP/status/sender, rate-context boundary, UNKNOWN, evidence/review, snapshot, exact fixture, demo delta, acceptance и конкретные задачи. Scope не расширен; MASTER, Acceptance Matrix и M03 не изменялись. |

## Самопроверка

PASS — MASTER v1.2, Acceptance Matrix v1.1 и M03 v1.1 не изменены.

PASS — Новых функций, API, банковских правил, КДН и других модулей не добавлено.

PASS — Ручная загрузка PDF сохранена; sender и employer разделены во всех слоях.

PASS — Contribution и salary/bank income разделены; fixture base = UNKNOWN_RATE_CONTEXT.

PASS — Query period, observed months и coverage разделены; missing month не стал нулём.

PASS — Fixture перенесён точно: 2 страницы, 6 строк, Jan–Jun, 10 000 каждая, 60 000 total, 1 sender, KNP010/PROCESSED.

PASS — Critical fields имеют source/page/crop; raw не стирается; correction аудируется и создаёт новую версию.

PASS — Internal codes переведены; подлинность, extraction и review не сведены к одному «Подтверждено».

PASS — Demo audit основан только на видимом UI; root cause и identity fixture без PDF не выдуманы.

PASS — Acceptance использует существующие AT-PC IDs; список Даулету конкретный и исполнимый сверху вниз.